Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от РП-51 до рекламного щита по Солнечному бульвару, г. Чебоксары,в границах земельных участков (частей) с кадастровыми номерами:
- 21:01:000000:55219/чзу1 площадью 18 кв.м,
- 21:01:030312:5122/чзу1 площадью 87 кв.м,
- 21:01:030312:4837/чзу1 площадью 94 кв.м,
- 21:01:030312:5424/чзу1 площадью 125 кв.м, 
- 21:01:030312:7570/чзу1 площадью 42 кв.м,
- 21:00:000000:317/чзу1 площадью 21 кв.м
	Июнь 2025 – июль 2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от РП-51 до рекламного щита по Солнечному бульвару,
г. Чебоксары»
	Июль 2025 - май 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

