Приложение № 2 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от РП-51 до рекламного щита по Солнечному бульвару, г. Чебоксары,в границах земельных участков (частей) с кадастровыми номерами: - 21:01:000000:55219/чзу1 площадью 18 кв.м, - 21:01:030312:5122/чзу1 площадью 87 кв.м, - 21:01:030312:4837/чзу1 площадью 94 кв.м, - 21:01:030312:5424/чзу1 площадью 125 кв.м, - 21:01:030312:7570/чзу1 площадью 42 кв.м, - 21:00:000000:317/чзу1 площадью 21 кв.м | Июнь 2025 – июль 2025 * |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от РП-51 до рекламного щита по Солнечному бульвару, г. Чебоксары» | Июль 2025 - май 2035 |

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.