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	АДМИНИСТРАЦИЯ

 КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2026   № 374   
город Канаш


О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищного-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, в целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также обеспечения устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2026-2027 годов:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно -  энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года (приложение № 1) (далее – План мероприятий).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий, завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2026 г.; 

- принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2026 года.

3.  Утвердить состав комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года (Приложение № 2).

4. Комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года осуществлять контроль за выполнением Плана мероприятий.
5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и муниципального жилищного контроля администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики с 1 сентября 2026 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Канашского муниципального округа Чувашской Республики к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 18 июня 2025 № 481 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищного - коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года»;

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Петрова А.Г.
	
	


Приложение № 1

Утвержден
распоряжением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

от ___________ № ________

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственный 

исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Создание комиссии и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Канашского муниципального округа Чувашской Республики к работе в    осенне-зимний период 2026-2027 гг.
	до 20 июня

2026 г.
	Администрация Канашского муниципального округа

	2. 
	Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей


	до 15 сентября 

2026 г.
	Администрация Канашского муниципального округа, управляющие компании  (по согласованию)

	3. 
	Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии)
	до 15 сентября 

2026 г.
	Администрация Канашского муниципального округа,

управляющие компании (по согласованию)

	4. 
	Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	до 15 сентября 

2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)

	5. 
	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 г., регистрационный № 28269):
	
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), организации и учреждения бюджетной сферы (по согласованию)


	6. 
	потребителей тепловой энергии


	до 15 сентября 

2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), организации и учреждения бюджетной сферы (по согласованию)

	7. 
	теплоснабжающих и тепло сетевых организаций 
	до 1 ноября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)

	8. 7.
	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 года и представление копии в Минстрой Чувашии 
	до 15 ноября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа

	9. 
	Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах 


	до 30 сентября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа,  ресурсоснабжающие организации (по согласованию)

	10. 
	Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным
	с 30 сентября 2026 г. по 28 апреля 2027 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа,  ресурсоснабжающие организации (по согласованию)

	11. 
	Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-комму​нального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
	с 30 сентября 2026 г. по 28 апреля 2027 г.
	Администрация Канашского муниципального округа



	12. 
	Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций
	до 30 сентября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)


	13. 
	Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолодания
	до 1 октября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)

	14. 
	Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов
	до 1 октября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию)

	15. 
	Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммуналь​ного хозяйства 
	постоянно


	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), управляющие компании (по согласованию)

	16. 
	Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хо​зяйства и социальной сферы
	до 15 ноября 2026 г.
	Администрация  Канашского муниципального округа, ресурсоснабжающие организации (по согласованию), управляющие компании (по согласованию)

	17. 
	Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.:

в Минстрой Чувашии
	еженедельно в период 

с 1 июля по

30 сентября 2026г.


	 Администрация Канашского муниципального округа, управляющие компании (по согласованию)


	18. 
	в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики


	еженедельно 

в период 

с 1 августа по 30 сентября 

2026 г.
	Администрация Канашского муниципального округа



	19. 
	Своевременное представление в Минстрой Чувашии информации о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная

	ежемесячно 

1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по

 1 ноября 

2026 г.
	 Администрация Канашского муниципального округа



	20. 
	Обеспечение ежедневного представления в Минстрой Чувашии информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда 
	со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов
	 Администрация Канашского муниципального округа




Приложение № 2
Утвержден

распоряжением администрации 

Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
от ________________ № ___________
Состав комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы 

к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года  

	Чернов В.А.
	- глава Канашского муниципального округа Чувашской Республики (председатель комиссии);

	Захаров В.Н.
	- первый заместитель главы администрации – начальник управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии);

	Петров А.Г.
	- заместитель главы администрации - начальник отдела строительства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики (секретарь комиссии);


	Члены комиссии:

Думкина Т.В.                   
	- заместитель начальника отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля

	Андреев В.Н.
	- директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше по согласованию);

	Архипов Б.Н. 
	- главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

	Баданов Д.С.
	- и.о. директора МП «Каналсеть» МО г. Канаш ЧР (по согласованию);

	Димитриев С.В.
	- начальник Канашского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);

	Ильин В.Г.
	 - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канаш и Канашскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию);

	Кириллова И.В.. 
	- директор МП УК ЖКХ МО г. Канаш (по согласованию);

	Константинов А.Н.
	- директор Канашского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию);

	Мартынов М. А
	 - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

	Доброхотов В. Н.
	- директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии (по согласованию);

	Николаев Е.Н.
	- директор МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР (по согласованию);

	Павлова В.М. 
	- начальник отдела культуры и архивного дела администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

	Тихонова О.И.
	- начальник отдела коммунально-инженерной инфраструктуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (по согласованию);

	Суркова  Н.В. 
	· заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

	Шарафутдинов Д.О.
	- директор Южного производственного отделения Филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» (по согласованию);

	Якимов А.Г.
	- начальник СПГ г. Канаш филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Канаше (по согласованию);

	Яшнов И.В. 
	- главный государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Чувашской Республике Приволжского управления Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);


начальники территориальных отделов управления благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

представители управляющих компаний (по согласованию);
представители Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию).  
