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ПРОЕКТ
Об обеспечении устойчивой работы   жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026-2027 г.г., администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики               п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду                   2026-2027 г.г. (далее – План мероприятий), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, начальникам территориальных отделов и руководителям учреждений социальной сферы рекомендовать обеспечить:

2.1 Выполнение:

- плана мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
- объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2026 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
- объема капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.2 Представление:

- информации о подготовке жилищного фонда (с централизованной системой отопления) к работе в осенне-зимний период 2026-2027 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- о финансовых и материально-технических ресурсах, предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2026 – 2027 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2.3. Завершение:

- основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности до 15 сентября 2026 г.;

- принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября             2026 года.
3. Создать комиссию по проверке готовности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта к               осенне-зимнему периоду 2026-2027 года.

4. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и территориальным отделам с 1 сентября 2026 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 02.07.2026г. №847 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025-2026 гг.». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио первого заместителя главы - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.
Глава Аликовского

муниципального округа                                                                               А.Ю. Терентьев

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

                                                                                   Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

                                                                     от 19.05.2026 № 562
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и                      социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г.

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки 

исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года
	до 15 июня 2026 г.
	отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа (далее отдел строительства), 

начальники территориальных отделов (по согласованию)



	2.
	Утверждение/актуализация схем теплоснабжения до 1 июля предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения
	До 1 июля 2026 г. 
	отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа (далее отдел строительства), 

начальники территориальных отделов (по согласованию)

	3.
	Создание комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  
	до 15 августа

2026 г.
	отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа

	4.
	Обеспечение уведомления комиссией о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения


	не позднее чем за 20 календарных дней до начала проведения оценки
	отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа

	5.
	Своевременное обеспечение поступления сведений о готовности многоквартирных домов к отопительному периоду согласно плану-гра​фику в ресурсоснабжающие организации и комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду


	до 1 сентября 2026 г.
	

	6.
	Обеспечить выполнение установленных

объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей 
	до 15 

сентября

2026 г. 
	начальники территориальных отделов  (по согласованию), учреждения, организации коммунального комплекса (по согласованию)

	7.
	Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе

в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения
	до 15

 сентября

2026 г.
	управляющие организации, учреждения и организации, начальники территориальных отделов 

(по согласованию)

	8.
	Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Проведение оценки обеспечения готовности к работе в осенне-зимний период 2026/27 года с оформлением паспортов обеспечения готов¬ности к отопительному периоду 2026/27 года в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 г., регистрационный № 80417):

потребителей тепловой энергии

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
	до 15 сентября

2026 г.

до 15 сентября 

2026 г.  

до 15 сентября 2026 г.

до 1 ноября 

2026 г.
	организации коммунального комплекса, учреждения (по согласованию)

отдел строительства, начальники территориальных отделов  (по согласованию)

отдел строительства,

организации коммунального комплекса

отдел строительства,

организации коммунального комплекса

	9.
	Получение паспорта обеспечения готовности Аликовского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 года и представление его копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	до 20 ноября 2026 г.
	отдел строительства

	10.
	Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
	до 1 августа

 2026 г.  
	начальники территориальных отделов  (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

	11.
	Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах 
	до 30 сентября
2026 г. 
	начальники территориальных отделов  (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

	12.
	Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным
	с 30 сентября 2026 г. по 28 апреля 2027 г.
	начальники территориальных отделов  (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

	13.
	Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным


	с 30 сентября 2026 г. по 28 апреля 2027 г
	начальники территориальных отделов (по согласованию), руководители предприятий и организаций 

	14.
	Обеспечение резервирования источников электроснабжения    коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций 
	до 30 сентября 2026 г.
	начальники территориальных отделов (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

	15.
	Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий 
	до 1 октября

2026 г.
	начальники территориальных отделов (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

	16.
	Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедных реагентов
	до 1 октября

2026 г.
	начальники территориальных отделов (по согласованию), руководители предприятий и организаций (по согласованию)

	17.
	Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства
	 постоянно
	руководители предприятий и организаций, начальники территориальных отделов (по согласованию)

	18.
	Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному   взаимодействию при ликвидации     аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  
	до 15 ноября 2026 г.
	сектор по делам ГО и ЧС    администрации района, организации коммунального комплекса (по согласованию);     

отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аликовского муниципального округа 

	19.
	Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года:

в Минстрой Чувашии
в Госжилинспекцию Чувашии    
	еженедельно в период 

с 1 июля по

30 сентября 2026 г.
еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 

2026 г.  
	отдел строительства 

отдел строительства 

	20.
	Обеспечение своевременного представления информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии 
	ежемесячно1 числа месяца, следующего

 за отчетным, 

в период с 1 июля по 

1 ноября 2026 г. 
	отдел строительства

	21.
	Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии 
	со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов
	отдел строительства


Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа
 Чувашской Республики
от 19.05.2026 № 562
О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей 

на 2026 год

(км)

	№

п/п
	Наименование муниципальных районов, городских округов
	Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении
	Ветхие водопроводные сети

	
	
	всего
	в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства
	всего
	в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Аликовский
	0
	0
	0,50
	0,50


Приложение № 3
к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа 
Чувашской Республики 
от 19.05.2026 № 562
О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года

(единиц)

	№

п/п
	Наименование муниципальных районов, городских округов
	Всего
	В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Аликовский
	0
	0


Приложение № 4
к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа 
Чувашской Республики
от 19.05.2026 № 562
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2026/2027 года
по состоянию на ___   _________2026 г.

          (форма)
	
	Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Аликовского муниципального округа, единиц
	Промывка и опрессовка, единиц
	Замена

внутридомовых сетей, 

пог. метров
	Ремонт
	Оформление

паспортов готовности жилищного фонда, единиц

	
	
	домов
	узлов
	 во​доснабжения
	ка​на​лиза​ции
	теплоснабжения 
	электроснабжения
	газоснабжения
	кровель домов, 
кв. метров
	отмостков домов, 
кв. метров
	отопительных печей,

штук
	дымоходов, штук
	фасадов, количество домов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Врио заместителя главы Аликовского муниципального округа                ________________                                              ____________________       
Приложение № 5
к постановлению администрации

Аликовского муниципального округа 
Чувашской Республики
от 19.05.2026 № 562
И н ф о р м а ц и я

о финансовых и материально-технических ресурсах, 

предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2026/2027 года,

по состоянию на ___ ______________ 2026 года

	Показатели
	Единица 

измерения
	Значение показателя


	1
	2
	3

	Выделено на ликвидацию последствий аварий 
	тыс. рублей
	 

	Израсходовано на ликвидацию последствий аварий
	тыс. рублей
	 

	Выделено на приобретение материально-техни​ческих ресурсов
	тыс. рублей
	 

	Израсходовано на приобретение материально-техни​ческих ресурсов
	тыс. рублей
	 

	Наличие материально-техни​ческих ресурсов: 
	 
	 

	Арматура осветительная
	шт.
	 

	Арматура стальная трубопроводная
	шт.
	 

	Асбест
	куб. м
	 

	Гвозди проволочные
	т
	 

	Дымососы
	шт.
	 

	Задвижки и затворы стальные
	шт.
	 

	Затворы и задвижки из серого чугуна
	шт.
	 

	Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) 
	км
	 

	Кирпич
	тыс. ед
	 

	Кислород технический
	куб. м
	 

	Компрессоры воздушные 
	шт.
	 

	Котлы водогрейные 
	шт.
	 

	Краски строительные
	т
	 

	Кровельные материалы, в том числе рубероид, шифер и т.д. 
	тыс. кв. м
	 

	Лен
	кг
	 

	Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д.
	куб. м
	 

	Листы асбестоцементные (шифер)
	тыс. шт.
	 

	Насосы центробежные, в том числе насосы погружные
	шт.
	 

	Нефтебитум
	т
	 

	Опоры деревянные
	шт.
	 

	Опоры железобетонные
	шт.
	 

	Провод неизолированный для воздушных линий
	т
	 

	Провода установочные
	тыс. пог. м
	 

	Проволока обыкновенного качества
	т
	 

	Прокат черных металлов, в том числе сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок, швеллер и др.
	т
	 

	Радиаторы и конвекторы отопительные
	шт.
	 

	Резервные стационарные и передвижные дизельные электростанции
	шт.
	 

	Сварочное оборудование
	шт.
	 

	Стекло строительное
	тыс. кв. м
	 

	Тепло- и изоляционные материалы
	куб. м
	 

	Трансформаторы
	шт.
	 

	Трубы и детали трубопроводов из термопластов
	т
	 

	Трубы катаные и тянутые общего назначения
	т
	 

	Трубы сварные водогазопроводные (газовые)
	т
	 

	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
	т
	 

	Цемент
	т
	 

	Электродвигатели
	шт.
	 

	Электроды сварочные
	т
	 

	Электрокалориферы
	шт.
	 

	Запасные котлы
	шт.
	 

	Мобильные модульные котельные
	шт.
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