**Годовой отчет за 2024 г.**

**о  ходе   реализации  муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2023–2035 годы».**

Ответственные исполнители:

Н.А. Яковлева- зам. начальника отдела строительства, жилищно-коммунального дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа

Зам. главы - начальник отдела строительства,

жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства  администрации Батыревского

муниципального округа Р.Ф. Ямалетдинов

Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 26.06.2023г. №692 с изменениями, внесенными постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 21.12.2023 № 1557, от 30.12.2023 №1610, от18.04.2024 №422, от 13.12.2024 №1737/1 .

В программу входят подпрограммы:

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

«Безопасность дорожного движения»

**Подпрограмма «**Безопасные и качественные автомобильные дороги»

            Основной целью подпрограммы является:

-увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

-снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

-снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-повышение эффективности транспортного обслуживания населения;

-снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

На реализацию подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году общий объем финансирования Муниципальной программы направлено 72901,45 тыс. рублей.

В течение года велись работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подрядными организациями протяженностью 472,3 км. На эти цели израсходовано 19 611,0 тыс. руб.

Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 7,191 км на сумму более 52 млн. рублей. Отремонтировано 6,586 км асфальтобетонного покрытия и 0,605 км проведен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении.

**Подпрограмма**«Безопасность дорожного движения»

Основной целью подпрограммы является:

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В 2024 году общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы направлен в сумме 2465,18 тыс. рублей. По данной программе выполнены следующие мероприятия:

- произведены работы по нанесению дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения;

- замена и установка остановочных павильонов – в количестве 2 шт.;

- устройство искусственной неровности – в количестве 1 шт.;

- обустройство тротуара по ул. Табакова в с. Батырево – 200 п.м.

Информация

о финансировании на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» на 2023– 2035 годы» в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненная роспись/план | Касс. расход |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  в том числе: | 76922,66 | 75366,62 |
| Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 74457,49 | 72901,45 |
| Подпрограмма Безопасность дорожного движения» | 2465,18 | 2465,18 |