# Муниципальная программа
Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" на 2023 - 2035 гг.

# Паспорт
муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" на 2023 - 2035 гг.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Отдел образования, молодежной политики и спорта Мариинско-Посадского муниципального округа; Финансовый отдел Мариинско-Посадского муниципального округа; Территориальный отдел Мариинско-Посадского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | - | Отдел образования, молодежной политики и спорта Мариинско-Посадского муниципального округа; Территориальный отдел Мариинско-Посадского муниципального округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | "Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики"; "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; |
| Цель муниципальной программы | - | улучшение жилищных условий граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики. |
| Задачи муниципальной программы | - | предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: число молодых семей улучшивших жилищные условия с предоставление сертификатов на приобретение (строительство) жилья- 142 семьи; численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных специализированными жилыми помещениями- 35 человека. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы; I этап- 2023-2025 годы; II этап – 2026-2035 годы. |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023 - 2035 годах составляют 137 956,3 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 22 975,2 тыс. рублей; в 2024 году- 11 178,1 тыс. рублей; в 2025 году- 15 075,4 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 44 363,8 тыс.рублей; 2031-2035 годы- 44 363,8 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 70 221,9 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 8 176,1 тыс. рублей; в 2024 году- 7 150,4 тыс. рублей; в 2025 году- 7096,6 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 23 899,4 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 23 899,4 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики – 54534,4 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 13 599,1 тыс. рублей; в 2024 году- 2827,7 тыс. рублей; в 2025 году- 6778,8 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 15 664,4 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 15 664,4 тыс. рублей; местных бюджетов – 13 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 1 200 тыс. рублей; в 2024 году- 1 200 тыс. рублей; в 2025 году- 1 200 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 4 800 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 4 800 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | увеличение объема выданных жилищных сертификатов |

# Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем", цель, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере жилищного строительства определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики путем предоставления государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

Срок реализации муниципальной программы - 2023 - 2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

# Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье".

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие 1.2. Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальными услугами" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

Мероприятие 1.3 Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

3 раздел

Приложение N 1
к муниципальной программе
Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики
"Обеспечение граждан
в Мариинско-Посадском муниципальном округе
Чувашской Республики
доступным и комфортным жильем"

# Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступными комфортным жильем", ее подпрограмм и их значениях

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 года | 2031 - 2035 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Муниципальная программа Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 11 | 10 | 10 | 50 | 50 |  |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 7 | 3 | 3 | 15 | 15 |  |
| 2. | Количество собственников, которыми являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных проведением ремонта жилых помещений | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение N 2
к муниципальной программе
Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики
"Обеспечение граждан
в Мариинско-Посадском муниципальном округе
Чувашской Республики
доступным и комфортным жильем"

# Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"

| Статус | Наименование муниципальной программы Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 - 2030 |  |  | 2031 – 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| Муниципальная программа Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | x | x | всего | 12930,4 | 9671,3 |  |  | 13493,1 |  |  | 44363,8 |  | 44363,8 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 5335,0 |  | 5658,8 |  |  | 5530,4 |  |  | 23899,4 | 23899,4 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6395,4 |  | 2812,5 |  |  | 6762,7 |  |  | 15664,4 | 15664,4 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 4800,0 | 4800,0 |
| Подпрограмма | "Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики" | 903 |  | всего | 12930,4 |  | 9671,3 |  |  | 13493,1 |  |  | 29904,8 | 29904,8 |
|  |  | 903 | A2103L4970 | федеральный бюджет | 5335,0 |  | 5658,8 |  |  | 5530,4 |  |  | 14838,4 | 14838,4 |
|  |  | 903 | A2103L4970 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2810,9 |  | 2810,9 |  |  | 2810,9 |  |  | 10263,5 | 10263,5 |
|  |  |  | A210320490 |  | 3582,9 |  | 0 |  |  | 3950,2 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | A210312980 |  | 1,6 |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 2.9 | 2.9 |
|  |  | 903 | A2103L4970 | местные бюджеты | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 4800,0 | 4800,0 |
| Мероприятие 1.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских | 903 | A210312980 | всего | 1,6 |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 2,9 | 2,9 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | А210312980 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,6 |  | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  | 2,9 | 2,9 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальными услугами" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 903 | A2103L4970 | всего | 9345,9 |  | 9669,7 |  |  | 9541,3 |  |  | 29901,9 | 29901,9 |
|  |  | 903 | A2103L4970 | федеральный бюджет | 5335,0 |  | 5658,8 |  |  | 5530,4 |  |  | 14838,4 | 14838,4 |
|  |  | 903 | A2103L4970 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2810,9 |  | 2810,9 |  |  | 2810,9 |  |  | 10263,5 | 10263,5 |
|  |  | 903 | A2103L4970 | местные бюджеты | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  | 4800,0 | 4800,0 |
| Мероприятие 1.3 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 903 | A210312940 | всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 903 | A210312940 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 903 |  | всего | 10044,5 |  | 1506,6 |  |  | 1582,0 |  |  | 14459,0 | 14459,0 |
|  |  | 903 | А2201R0820 | федеральный бюджет | 2841,1 |  | 1491,6 |  |  | 1566,1 |  |  | 9061,0 | 9061,0 |
|  |  | 903 | A22011A820 A22011А820 А2201R0820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7174,6 28,6 |  | 0 15,0 |  |  | 0 15,8 |  |  | 5398,0 | 5398,0 |
|  |  | x | x | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | 903 |  | всего | 10044,5 |  | 1506,6 |  |  | 1582,0 |  |  | 14459,0 | 14459,0 |
|  |  | 903 | А2201R0820 | федеральный бюджет | 2841,1 |  | 1491,6 |  |  | 1566,1 |  |  | 9061,0 | 9061,0 |
|  |  | 903 | A22011A820 A22011А820 А2201R0820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7174,6 28,6 |  | 0 15,0 |  |  | 0 15,8 |  |  | 5398,0 | 5398,0 |
|  |  | x | x | местные бюджеты | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 |  | 903 | А220112780 | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение ремонта жилых помещений,собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет. | 903 | А220112780 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 2
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики

# Подпрограмма
"Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа; |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел образования, молодежной политики и спорта Мариинско-Посадского муниципального округа; Территориальный отдел Мариинско-Посадского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | - | улучшение жилищных условий граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики; |
| Задачи подпрограммы | - | предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, - 142 семей; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 95 905,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 12 930,6 тыс. рублей; в 2024 году- 9671,4 тыс. рублей; в 2025 году- 13 493,4 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 29 904,8 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 29 904,8 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета - 46 201,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 5335,0 тыс. рублей; в 2024 году- 5658,8 тыс. рублей; в 2025 году- 5530,5 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 14 838,4 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 14 838,4 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики 28 965,5 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 6 395,6 тыс. рублей; в 2024 году- 2812,6 тыс. рублей; в 2025 году- 6762,9 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 10 266,4 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 10 266,4 тыс. рублей. местных бюджетов – 13 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 1200,0 тыс. рублей; в 2024 году- 1200,0 тыс. рублей; в 2025 году- 1200,0 тыс. рублей; 2026-2030 годы- 4800,0 тыс. рублей; 2031-2035 годы- 4800,0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |

# Раздел I. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты:

в 2023 году - 11 семей;

в 2024 году - 10 семей;

в 2025 году - 10 семей;

2026 - 2030 года - 50 семей;

2031 - 2035 года - 50 семей.

Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации:

в 2023 году - 0 семей;

в 2024 году - 0 семей;

в 2025 году - 0 семей;

2026 - 2030 года - 0 семей;

2031 - 2035 года - 0 семей.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

# Раздел II. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлено одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Обеспечение граждан доступным жильем.

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие 1.2. Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальными услугами" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Мероприятие 1.3 Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2023 - 2035 годы.

# Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов.

88 366,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 46 201,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 28 965,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 13 200,0 тыс. рублей.

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Правила распределения и предоставления субсидий из бюджета Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики бюджетам городского и сельских поселений Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на софинансирование расходных обязательств муниципального района на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и Порядок организации работы по реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в Чувашской Республике приведены в приложениях соответственно N 2 и 3 к подпрограмме.

Приложение N 1
к подпрограмме "Поддержка
строительства жилья
в Мариинско-Посадском муниципальном округе
Чувашской Республики"
муниципальной программы
Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики
"Обеспечение граждан
в Мариинско-Посадском муниципальном округе
Чувашской Республики
доступным и комфортным жильем"

# Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Подпрограмма | "Поддержка строительства жилья в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 9345,9 | 9669,7 | 9541,3 | 29904,8 | 29904,8 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 5335,0 | 5658,8 | 5530,4 | 3709,6 | 3709,6 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2810,9 | 2810,9 | 2810,9 | 10266,4 | 10266,4 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 4800,0 | 4800,0 |  |
| Цель "Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Чувашской Республике" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье" |  | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | x | x | x | x | всего | 9345,9 | 9669,7 | 9541,3 | 29904,8 | 29904,8 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 5335,0 | 5658,8 | 5530,4 | 3709,6 | 3709,6 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2810,9 | 2810,9 | 2810,9 | 10266,4 | 10266,4 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | Местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 10 | 10 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий |  | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | 0505 | А21F112980 А210312980 | 530 | всего | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 0505 | А21F112980 А2103129 80 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 2,9 |  |
|  |  |  |  | x | x | x | x | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семья на обеспечение жильем в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | 1004 | А2103L4970 | 322 | всего | 9345,9 | 9669,7 | 9541,3 | 10263,5 | 10263,5 |  |
|  |  |  |  | 903 | 1004 | А2103L4970 | 322 | федеральный бюджет | 5335,0 | 5658,8 | 5530,4 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 1004 | А2103L4970 | 322 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2810,9 | 2810,9 | 2810,9 | 10263,5 | 10263,5 |  |
|  |  |  |  | 903 | 1004 | А2103L4970 | 322 | местные бюджеты | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 4800,0 | 4800,0 |  |
| Мероприятие 1.3 | Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 903 | 01040501 | А210312940 | 244 530 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 903 | 01040501 | А210312940 | 244 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 903 |  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение N 2
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики
от _______________ N _____

# Подпрограмма
"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"

# Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа; |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Отдел образования, молодежной политики и спорта Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; |
| Участники подпрограммы | - | Отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа; Отдел образования, молодежной политики и спорта Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; Сектор опеки и попечительства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики. |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 23 человека; |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 42 051,0 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 10044,5 тыс. рублей; в 2024 году- 1506,6 тыс. рублей; в 2025 году- 1581,9 тыс. рублей; 2026-2030 году- 14 459,0 тыс. рублей; 2031-2035 году- 14 459,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета – 24 020,9 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 2841,2 тыс. рублей; в 2024 году- 1491,6 тыс. рублей; в 2025 году- 1566,1 тыс. рублей; 2026-2030 году- 9 061,0 тыс. рублей; 2031-2035 году- 9 061,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 18 030,1 тыс. рублей, в том числе: в 2023 году- 7203,3 тыс. рублей; в 2024 году- 15,0 тыс. рублей; в 2025 году- 15,8 тыс. рублей; 2026-2030 году- 5 398,0 тыс. рублей; 2031-2035 году- 5 398,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |

# Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы

Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого помещения.

Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" определен порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

# Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач подпрограммы:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями:

в 2023 году - 7 человека;

в 2024 году - 3 человека;

в 2025 году - 3 человека;

в 2026 - 2030 годы -5 человек;

в 2031 - 2035 годах - 5 человек.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении к подпрограмме.

# Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики на обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие подпрограммы рассчитано на период 2023 - 2035 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Основное мероприятие 2. Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет

# Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составляет 42 051,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 24 020,9 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 18 030,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к подпрограмме.

Приложение
к подпрограмме "Обеспечение
жилыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы
Мариинско-Посадского муниципального округа
Чувашской Республики
"Обеспечение граждан
в Мариинско-Посадском муниципальном округе
Чувашской Республики
доступным и комфортным жильем"

# Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Задача подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств |  | раздел, подраздел |  | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа | x |  | x |  | x | x |  | всего | 10044,5 | 1506,6 | 1581,9 | 14459,0 | 14459,0 |
|  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  | федеральный бюджет | 2 841,2 | 1491,6 | 1566,1 | 9061,0 | 9061,0 |
|  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7203,3 | 15,0 | 15,8 | 5398,0 | 5398,0 |
|  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениям | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; Сектор опеки и попечительства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики. | 903 | 10 04 |  | A22011А820 |  |  | 412 | всего | 10044,5 | 1506,6 | 1582,0 | 14459,0 | 14459,0 |
|  |  |  |  | 903 | 10 04 |  | A22011А820 A2201R0820 |  |  | 412 | федеральный бюджет | 2 841,2 | 1491,6 | 1566,2 | 9061,0 | 9061,0 |
|  |  |  |  | 903 | 10 04 |  | A22011A820 A2201R0820 |  |  | 412 | республиканский бюджет Чувашской | 7 174,628,7 | 15,0 | 15,8 | 5398,0 | 5398,0 |
|  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  | 903 | 0501 |  | А220112780 |  |  | 244 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениям | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможны | ответственный исполнитель - отдел строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики; Сектор опеки и попечительства Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики. | 903 | 0501 |  | А220112780 |  |  | 244 | республиканский бюджет Чувашской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек Численность собственников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных проведением ремонта жилых помещений, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 0 0 | 3 0 0 | 3 0 0 0 | 5 0 0 | 5 0 |