***Реализация инициативного проекта «Ремонт водопровода по ул. Шоссейная д. Курмыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики»***

 На реализацию инициативного проекта «Ремонт водопровода по ул. Шоссейная д. Курмыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики» предусмотрены денежные средства в размере 590 328 (пятьсот девяносто тысяч триста двадцать восемь) рублей 35 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 354 197 (триста пятьдесят четыре тысячи сто девяносто семь) рублей 01 копейка,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 176 131 (сто семьдесят шесть тысяч сто тридцать один) рубль 34 копейки,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Муниципальный контракт № 54/у от 20.03.2024 на выполнение работ по ремонту водопровода по ул. Шоссейная д. Курмыши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики заключен с индивидуальным предпринимателем Матвеевым Михаилом Геннадьевичем.

 Срок исполнения подрядчиком работ составляет с даты подписания контракта по 20.04.2024 г.

 Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 18.04.2024 стоимость работ составила 487 862 (четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе:

- средства из Республиканского бюджета Чувашской Республики – 292 717 (двести девяносто две тысячи семьсот семнадцать) рублей 78 копеек,

- за счет местного бюджета Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики – 145 559 (сто сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек,

- за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 49 585 (сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 58 копеек.



