**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики**

**за 2023 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел цифрового развития и информационных технологий

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Начальник цифрового развития и информационных технологий

Лаврентьев Александр Михайлович

(тел. 8(83538)2-22-64),

e-mail: ibresi-info@cap.ru )

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – муниципальная программа) по итогам 2023 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района № 92 от 02.02.2023 года «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики».

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

* Использование «сквозных» цифровых технологий при разработке и внедрении цифровых технологий по приоритетным отраслям экономики и социальной сферы в Ибресинском муниципальном округе Чувашской Республики.
* Обеспечение качественного скачка в развитии приоритетных отраслей, в том числе креативных индустрий, обеспечение более высоких темпов роста валового регионального продукта за счет внедрения цифровых технологий.

**Раздел I. Сведения об основных результатах реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Целевые индикаторы программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Целевой индикатор и показатель  (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | |
| Плановое | Фактическое |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг | процентов | 65 | 45 |
| 1. 2. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | процентов | 40 | 42 |
| 1. 3 | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде | процентов | 75 | 100 |
|  | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ и (или) региональном портале государственных услуг | раз | 2 | 1 |
|  | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в субъекте Российской Федерации | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | процентов | 70 | 50 |
|  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств | ед | 83 | 48 |
|  | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | процентов | 50 | 20 |
|  | Доля государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно | процентов | 20 | 11 |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | процентов | 79,5 | 60 |
|  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 54 | 52 |
|  | Доля организаций спортивной подготовки, использующих информационные системы для предоставления услуг гражданам в электронном виде | процентов | 70 | 68 |
|  | Доля организаций спортивной подготовки, обеспечивающих электронную запись граждан на платные и бесплатные занятия физической культурой и спортом | процентов | 70 | 70 |
|  | Доля спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России посредством государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | процентов | 70 | 60 |
|  | Доля протоколов спортивных мероприятий, формируемых в электронном виде | процентов | 70 | 60 |
|  | Доля спортивных объектов, зарегистрированных в государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» | процентов | 70 | 65 |
|  | Ввод в действие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики | процентов | 20 | 20 |
|  | "Реконструкция муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО)" | процентов | 15 | 5 |
|  | Доля образовательных организаций Чувашской Республики, использующих региональную образовательную платформу в образовательной деятельности | процентов | 90 | 90 |
|  | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Чувашской Республики, зарегистрированных в информационной системе (платформе) по взаимодействию с психолого-медико-педагогическими комиссиями | процентов | 80 | 80 |
|  | В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована IT-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» | процентов | 15 | 10 |
|  | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства | процентов | 85 | 100 |
|  | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в ГИС ЖКХ | процентов | 85 | 66 |
|  | Доля диспетчерских служб муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ | процентов | 25 | 100 |
|  | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников | процентов | 7 | 0 |
|  | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья | процентов | 100 | 100 |
|  | Доля торговых объектов, включенных в Торговый реестр | процентов | 60 | 60 |
|  | Наличие в цифровом формате генетической информации о племенных животных | процентов | 20 | 0 |

**Раздел II. Результаты реализации муниципальной программы цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики за 2023 год**

Результат 1. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 100 процентов к 2024 году.

Результат 2. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, до 32 процентов к 2024 году.

Результат 3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет», до 84 процентов к 2024 году.

Результат 4. Достижение уровня удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) до 4,4 балла к 2024 году.

Результат 4. Увеличение доли населения, вовлеченного в онлайн-голосование по вопросам развития городской среды, до 50 процентов к 2024 году.

Результат 5. Внедрение востребованных цифровых механизмов взаимодействия между государством, населением и бизнесом.

 Муниципальная программа включает в себя следующие проекты(мероприятия):

1. **Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид».**
2. **Проект «Электронный документооборот» .**
3. **Проект «Платформа обратной связи».**
4. **Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики».**
5. **Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики».**
6. **Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд».**
7. **Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли».**
8. **Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории».**
9. **Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии».**
10. **Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город».**

Расходы по проектам 1- 9 данной муниципальной программе в 2023 году не производились.

Расходы по проекту 10 «Построение и развитие АПК «Безопасный город» в 2023 году были запланированы в объеме 605 000,00 рублей, освоено 320312,05 рублей или 52,9 процентов.

**Информация   
о финансировании реализации муниципальной программы цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа | **Муниципальная программа цифровой трансформации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики** | всего | 605000,00 | 320312,05 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | 605000,00 | 320312,05 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 1 | **Проект «Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 2 | **Проект «Электронный документооборот»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 3 | **Проект «Платформа обратной связи»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 4 | **Проект «Создание единого ситуационного аналитического центра Чувашской Республики»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 5 | **Проект «Обеспечение покрытием сетями связи, доступностью услуг связи и доступом к сети «Интернет» населенных пунктов Чувашской Республики»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 6 | **Проект «Обеспечение достаточного уровня цифровых компетенций руководителей цифровой трансформации в органах власти, государственных и муниципальных служащих, управленческих команд»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 7 | **Проект «Создание (развитие) региональной цифровой платформы по цифровизации спортивной отрасли»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 8 | **Проект «Создание цифрового паспорта сельской территории»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет и поселений | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 9 | **Проект «Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии»** | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Проект 10 | **Проект «Построение и развитие АПК «Безопасный город»** | всего | 605000,00 | 320312,05 |
| федеральный бюджет | - | - |
| республиканский бюджет | - | - |
| местный бюджет | 605000,00 | 320312,05 |
| внебюджетные источники | - | - |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников