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	АДМИНИСТРАЦИЯ

 КАНАШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2025 г. № 2926 
город Канаш

	
	
	


Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 16 января 2025 г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики», Уставом Канашского муниципального округа Чувашской Республики, Администрация Канашского муниципального округа Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 20 декабря 2017 г. № 1890 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 27 июня 2018 г. № 735 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы»;
постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 27 декабря 2018 г. № 1642 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 30 апреля 2019 г. № 442 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы»;
постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 11 июля 2019 г. № 720 «О внесении изменений в постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 13 апреля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 30 октября 2020 г. № 774 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 30 марта 2021 г. № 206 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 6 мая 2022 г. № 635 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 115 «О внесении изменений в постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 20.12.2017 г. № 1890»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 25 октября 2023 г. № 1139 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»;
постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 4 марта 2024 г. № 288 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»;

постановление администрации города Канаш Чувашской Республики от 7 ноября 2024 г. № 1356 «О внесении изменений в муниципальную программу города Канаш Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории города Канаш Чувашской Республики»;

постановление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 31 марта 2023 г. № 305 "Об утверждении муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Петрова А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

Глава муниципального округа                                                                                   В.А. Чернов
	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики 
от 12.12.2025 г. № 2926



Муниципальная программа

Канашского муниципального округа Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» 

	Ответственный исполнитель:
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители Муниципальной            программы:
	Управление благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Финансовое управление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового обслуживания Канашского муниципального округа Чувашской Республики»


	Дата составления проекта муниципальной программы:


	13 октября 2025 года

	
	

	Непосредственный исполнитель 

муниципальной программы:


	Заместитель главы администрации - начальник управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики Петров А.Г. (тел. 8(83533)2-26-89 (вн.3509), e-mail: kan-construc5@cap.ru)

	
	


Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования»
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации – начальник управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики А.Г. Петров



	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики


	Соисполнители муниципальной программы
	Управление благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Финансовое управление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;
Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового обслуживания Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	Период реализации муниципальной программы
	2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы

· 
	цель 1 - увеличение индекса качества городской среды;

цель 2 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
цель 3 - обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды, 90 процентов;

цель 4 - обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 30 процентов;

цель 5 - увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.


	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации 
	Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025 - 2030 годах составляет 330 081,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 123 688,8 тыс. рублей;

в 2026 году – 54 607,5 тыс. рублей;

в 2027 году – 54 525,7 тыс. рублей;

в 2028 году – 32 419,9 тыс. рублей;

в 2029 году – 32 419,9 тыс. рублей;

в 2030 году – 32 419,9 тыс. рублей.


	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Чувашской Республики
	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 № 343 «О государственной программе Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».



Стратегические приоритеты
в сфере реализации муниципальной программы Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования»
(далее – муниципальная программа)

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние общественных и дворовых территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства общественных территорий в Канашском муниципальном округе Чувашской Республике не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан.

На территории многих пространств отсутствуют освещение, необходимый набор малых форм и обустроенные детские и спортивные площадки.

Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест — все это негативно влияет на качество жизни населения.

Проведенный анализ состояния благоустройства территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики показал необходимость системного решения проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека позволит не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.

Таким образом, работа по формированию современной городской среды на территории муниципального образования осуществляется по следующим основным направлениям:

-обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан за счет создания новых и развития существующих озелененных территорий общего пользования, систем наружного и архитектурно-художественного освещения;

-привлечение населения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, прогулкам на свежем воздухе через развитие уличной детской игровой, спортивной, велосипедной и пешеходной инфраструктур;

-обеспечение комфортных условий для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья, прогулок и иной рекреационной деятельности граждан за счет развития и модернизации существующих парков культуры и отдыха;

-обеспечение и улучшение эстетического состояния территорий Канашского муниципального округа Чувашской Республики путем формирования архитектурно-художественного облика территорий общего пользования муниципального образования;

-вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной среды.

II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

-паспорт федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" ((Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2024 г.);

-Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»;

-Указ Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики».

Основной целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Канашского муниципального округа путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).
Мероприятия муниципальной программы разработаны в том числе в целях реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на повышение комфортности городской среды.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа рассчитана на период 2025 - 2030 годов.
III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

Муниципальная программа направлена на достижение стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики». Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территории муниципального образования оценивается достижением следующих показателей:

-количество благоустроенных общественных территорий;

-количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения
Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем реализации задач по созданию механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городских округов Чувашской Республики с учетом индекса качества городской среды.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации путем решения следующих основных задач:

-создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городских округов Чувашской Республики с учетом индекса качества городской среды;

-повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и дворовых территорий муниципального образования;

-улучшение архитектурного облика муниципального образования, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах, опорных населенных пунктах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

-создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;

-создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.
2. Показатели муниципальной программы

	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года 
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель 1 – увеличение индекса качества городской среды

	1.1.
	Индекс качества городской среды
	ГП
	возрастание
	балл
	241
	2024
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Государственная программа Чувашской Республики
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 2 – увеличение количества благоустроенных общественных территорий

	2.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	возрастание
	единиц
	2
	2024
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Государственная программа Чувашской Республики
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 3 – обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды, 90 процентов

	3.1
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды
	ГП
	возрастание
	процентов
	90
	2024
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Государственная программа Чувашской Республики
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа
	индекс качества городской среды

	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 4 – обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 30 процентов

	4.1.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	ГП
	возрастание
	процентов
	30
	2024
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Государственная программа Чувашской Республики
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 5 – увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	5.1.
	Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	ГП
	возрастание
	единиц
	0
	2024
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Государственная программа Чувашской Республики
	Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"


3. План достижения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики» в 2025 - 2030 годах
	N п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на 2025-2030 годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Цель 1 - увеличение индекса качества городской среды

	1.1.
	Индекс качества городской среды
	ГП
	балл
	242
	243
	244
	х

	2.
	Цель 2 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий

	2.1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	единиц
	3
	2
	2
	х

	3.
	Цель 3 - обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды

	3.1
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды
	ГП
	процентов
	90
	90
	90
	х

	4.
	Цель 4 - обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	4.1.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	ГП
	процентов
	30
	30
	30
	х

	5.
	Цель 5 - увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	5.1.
	Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	ГП
	единиц
	1
	х
	х
	х


4. Структура муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	N пп
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

	
	Ответственные за реализацию: Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	срок реализации 2025-2030

	1.1.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	улучшается общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитета
	количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	1.2.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	улучшаются условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей
	количество благоустроенных общественных территорий

	2.
	Муниципальный ведомственный проект "Содействие благоустройству муниципального образования"

	
	Ответственные за реализацию: Управление градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	срок реализации 2025-2030

	2.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров


	системно повышаются качество и комфорт среды проживания граждан в муниципальном образовании путем

реализации комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и тротуаров
	количество благоустроенных дворовых территорий и тротуаров

	2.2.
	Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства
	повышается уровень благоустройства территорий и комфорта проживания граждан путем реализации комплекса мероприятий по таким направлениям, как: уличное освещение, озеленение, реализация мероприятий по благоустройству территории, организация и содержание мест захоронений
	индекс качества городской среды

	2.3.
	Реализация инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики
	используется механизм, позволяющий оперативно решать острые (по мнению жителей) вопросы, вовлекая граждан, органы местного самоуправления и исполнительные органы Чувашской Республики в реализацию мероприятий, направленных на развитие следующих типов объектов общественной инфраструктуры городских округов Чувашской Республики:

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения, системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных домов;

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.);

места массового отдыха населения;

детские игровые и спортивные площадки;

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

места захоронения
	количество реализованных инициативных проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики»
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики ", всего
	123 688,8
	54 607,5
	54 525,7
	97 259,7
	330 081,7

	в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	23 685,0
	22 758,5
	21 851,3
	0,0
	68 294,8

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	167,5
	160,9
	154,5
	0,0
	482,9

	местный бюджет
	99 836,3
	31 688,1
	32 519,9
	0,0
	164 044,3

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", всего
	25 925,5
	23 019,4
	22 105,8
	0,0
	71 050,7

	в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	23 685,0
	22 758,5
	21 851,3
	0,0
	68 294,8

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	167,5
	160,9
	154,5
	0,0
	482,9

	местный бюджет
	2 073,0
	100,0
	100,0
	0,0
	2 273,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект "Содействие благоустройству муниципального образования", всего
	97 763,3
	31 588,1
	32 419,9
	97 259,7
	259 031,0

	в том числе:
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местный бюджет
	97 763,3
	31 588,1
	32 419,9
	97 259,7
	259 031,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта и муниципального ведомственного проекта, представлены в приложениях № 1 и № 4 к муниципальной программе:

Приложение № 1. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Приложение № 4. Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта "Содействие благоустройству муниципального образования".
Приложение № 1

к муниципальной программе 

"Формирование современной

городской среды на территории

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики"
Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Паспорт регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"

1. Основные положения
	Краткое наименование регионального проекта
	"Формирование комфортной городской среды "
	Срок реализации проекта
	2025 г.
	2030 г.


	Куратор регионального проекта
	Чернов В.А.
	Глава Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Петров А.Г.
	Заместитель главы администрации – начальник управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители регионального проекта
	
	Управление благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Финансовое управление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового обслуживания Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики"

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"

	Цели регионального проекта
	цель 1 увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

цель 2 увеличение количества благоустроенных общественных территорий.


Победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды — это уникальная возможность создания привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг, которую им предоставляет Минстрой России.

Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать социально-экономические, пространственные, культурные, визуальные связи.
В 2020 году в рамках проекта "Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" в номинации "Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек включительно" город Канаш победил с проектом "Двенадцать путей. Благоустройство летнего сада Городского Дворца культуры".

Проект города Канаш "Двенадцать путей" направлен на проведение работ по благоустройству центральной части города. Граница территории включает в себя городской Дворец Культуры, парк Дворца Культуры, сквер вокруг Обелиска Славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы ВОВ, а также улично-дорожную сеть, прилегающую к парку и скверу - участки улиц Карла Маркса, проспект Ленина и Чкалова.

В 2023 году город Канаш в очередной раз стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации "Малые города с численностью населения от 20 000 до 50 000 человек включительно" с проектом "Благоустройство территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап, г. Канаш, Чувашская Республика".

Реализация проекта способствует развитию местной идентичности и чувству сопричастности к истории становления города Канаш. Стимуляция развития локальных брендов, предприятий малого и среднего бизнеса, появление новых рабочих мест, а также повышение локального патриотизма и снижение темпа оттока населения поможет обеспечить устойчивый рост качества жизни населения города в целом.

Проект города Канаш "Два вокзала" направлен на проведение работ по благоустройству пешеходной зоны между двух вокзалов: железнодорожным вокзалом и автовокзалом, который будет состоять из двух этапов.

Первый этап включает в себя благоустройство территории вдоль ул. Железнодорожной - от ул. Свободы до ул. Кооперативной (от перекрестка до пешеходного перехода к МАОУ "СОШ N 3" г. Канаш ЧР). Граница территории включает в себя МБУ "Краеведческий музей" г. Канаш ЧР, Железнодорожный вокзал г. Канаш, Гостиница г. Канаш, а также улично-дорожную сеть, прилегающую к вышеуказанным территориям. В ходе выполнения работ по первому этапу появится несколько обновленных зон: Зона ожидания, Зона гостеприимства, Ярмарочная площадь, Музейная площадь, Зона отдыха.

Второй этап реализации будет включать в себя фрагменты ул. Кооперативной от пешеходного перехода до АО "Канашский автовокзал". Граница территории включает в себя Межрайонное Канашское обособленное подразделение автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, путь в МАОУ "СОШ N 3" г. Канаш ЧР, торговые центры, АО "Канашский автовокзал", а также улично-дорожную сеть, прилегающую к вышеуказанным территориям. В ходе выполнения работ по второму этапу появится несколько обновленных зон: "Путь в школу", вторая Зона отдыха, Карманный сквер, Рыночная площадь, Площадь автовокзала, Площадь торгового центра.
Перечень территорий-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
В соответствии с пунктами 2 и 4 постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 года N 1630 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предусмотрены обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с 1 января 2021 года обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО "Диалог Регионы" в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства "Умный город" создана единая федеральная платформа для онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству. Если у пользователя возникнут какие-либо вопросы или предложения по какому-либо объекту, обозначенному на платформе, то он сможет связаться с ее кураторами. Они объяснят и расскажут о том, что будет делаться в каждом муниципалитете. Также заработают "горячие линии", где можно будет получить ответы на самые распространенные вопросы.

Задача платформы - собрать мнения как можно большего количества граждан, представляющих разные группы населения, чтобы учесть их при благоустройстве. Это необходимо для формирования действительно качественной и комфортной городской среды.

На платформе каждый гражданин России в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Благодаря участию граждан внешний облик этих общественных территорий может преобразиться, став местом притяжения жителей и гостей города. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и будут благоустроены в очередном году.
В 2024 году в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" победили проекты - "Благоустройство сквера на пересечении пр. Ленина и ул. 30 лет Чувашии в городе Канаш Чувашской Республики" и «Благоустройство территории по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. М.Бикшихи, ул. Канашская, д. 80» (Детская площадка), которые будут реализованы в 2025 году.
В 2025 году в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, было проведено на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование проводилось по четырем дизайн-проектам общественных территорий в период с 21 апреля по 12 июня 2025 года. В ходе которого победителями, реализация которых запланирована на 2026 год, стали:

- Благоустройство пешеходной и парковочной зоны по ул. Ильича в городе Канаш Чувашской Республики (Вариант 1);

- Благоустройство территории по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. М.Бикшихи, ул. Канашская, д. 80 (Спортивная площадка).

Платформа стала одним из наиболее эффективных инструментов вовлечения граждан в вопросы благоустройства. Она упростила и систематизировала опрос граждан в части городской среды во всех регионах России, помогла им принимать участие в формировании облика своих городов, сделала так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями. Популярные у горожан территории стали точками роста - правильное, востребованное благоустройство повышает экономическую привлекательность территории, дает новые возможности для развития бизнеса за счет роста трафика. Благоустройство повышает стоимость недвижимости, создает предпосылки для появления новых рабочих мест в сфере услуг, повышаются отчисления в бюджет.

Кроме того, есть возможность проголосовать с помощью волонтёров, координировал их работу Центр молодёжных инициатив. В волонтёрских корпусах граждан консультируют и помогают проголосовать "на месте" с помощью приложения на техническом устройстве.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству

1. Настоящий Порядок определяет последовательность разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству.

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией Канашского муниципального округа и включает следующие этапы:

2.1. Осмотр общественных территорий, предлагаемых к благоустройству.
2.2. Разработка дизайн-проектов и визуализаций общественных территорий.
Разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией муниципального округа с привлечением проектных организаций. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть несколько дизайн-проектов одной территории либо несколько общественных территорий с одним дизайн-проектом.

2.3. Согласование дизайн-проектов с главным архитектором Чувашской Республики.
2.4. Утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении общественных территорий, включенных в список общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и в отношении которых будут проводиться работы по благоустройству, с учетом нормативного состояния территории, а также в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В составе дизайн-проекта благоустройства общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть, графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта и сметную документацию.
Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

-общая пояснительная записка,

-фотофиксация и описание существующих объектов,

-описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу.

Графическая часть включает в себя:

-схему планировочной организации земельного участка;

-ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

-план расстановки малых архитектурных форм и оборудования (при наличии);
-спецификацию МАФ и элементов (при наличии);
-план наружного освещения с указанием точки подключения (ТП) к источнику электроснабжения (при необходимости);

-план видеонаблюдения с указанием точки подключения к системе «АПК «Безопасный город» (при необходимости);
-визуализацию проекта;

-иные разделы.

Сметная документация включает в себя сводный сметный расчет стоимости строительства с локальными сметами по определённым видам работ либо единая локальная смета по всем видам работ по благоустройству.
6. Дизайн-проекты выставляются на единой платформе по объявлению Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, для определения победителя и реализации проекта в будущем. Рейтинговое голосование назначается в срок, утвержденный Минстроем России.
7. После проведения голосования подводятся итоги, которые оформляются протоколом и приложением к протоколу, в которых указано о каждом объекте, участвовавшем в голосовании, числе набранных голосов и победителях. Протокол и приложение к протоколу публикуются на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
8. После подведения итогов голосования проводится общественное обсуждение проекта благоустройства общественной территории с целью утверждения окончательного дизайн-проекта. Предложения и дополнения граждан к представленному проекту благоустройства принимаются по электронной почте администрации муниципального округа и при личном приеме. Информация о назначении общественного обсуждения и его итогах публикуется на официальном сайте администрации Канашского муниципального округа и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Показатели регионального проекта

	N 

пп
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог


	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030


	
	
	

	1.
	Цель 1 «Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

	1.1.
	Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	РП
	единиц
	0
	2024
	х
	х
	х
	х
	-
	нет

	Официальный сайт администрации Канашского муниципального округа

	2.
	Цель 2 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий»

	2.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	РП
	единиц
	2
	2024
	х
	х
	х
	х
	-
	нет


	Официальный сайт администрации Канашского муниципального округа




3. План достижения регионального проекта
	N п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на 2025-2030 годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Цель 1 «Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
	РП
	единиц
	1
	х
	х
	х

	2.
	Цель 2 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий»
	РП
	единиц
	3
	2
	2
	х


4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)


	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12

	1.
	Задача «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

	1.1.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	единиц
	0
	2024
	х
	х
	х
	х

	улучшение общего социально-экономического состояния муниципалитета;

создание новых возможностей для развития предпринимательства, туризма, сохранение и восстановление исторических территорий муниципалитета
	оказание услуг (выполнение работ)

	количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

	2.
	Задача «Реализация программ формирования современной городской среды»

	2.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	единиц
	2
	2024
	х
	х
	х
	х
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей
	оказание услуг (выполнение работ)

	количество благоустроенных общественных территорий


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	N пп
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028 - 2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

	1.1.
	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, всего
	903 05 05 А51И454240

240
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	х
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Задача «Реализация программ формирования современной городской среды»

	2.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды, всего
	903 05 03 А51И455550 240
	23 925,5
	23 019,4
	22 105,8
	0,0
	69 050,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	23 685,0
	22 758,5
	21 851,3
	0,0
	68 294,8

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	167,5
	160,9
	154,5
	0,0
	482,9

	
	местный бюджет
	
	73,0
	100,0
	100,0
	0,0
	273,0

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Итоговые объемы финансового обеспечения реализации регионального проекта
	х
	25 925,5
	23 019,4
	22 105,8
	0,0
	71 050,7


Приложение № 2
к муниципальной программе
"Формирование современной

городской среды на территории

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики"
Перечень территорий-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	№ пп
	Год объявления победителя
	Наименование проекта

	1.
	2020
	«Двенадцать путей. Благоустройство летнего сада Городского Дворца культуры»

	2.
	2023
	«Благоустройство территории между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап, г. Канаш, Чувашская Республика»


Приложение № 3
к муниципальной программе
"Формирование современной

городской среды на территории

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики"
Адресный перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	N п/п
	Адрес общественной территорий
	Плановый год реализации мероприятий по благоустройству

	1
	Сквер на пересечении пр. Ленина и ул. 30 лет Чувашии в городе Канаш Чувашской Республики
	2025

	2
	Территория по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. М.Бикшихи, ул. Канашская, д. 80 (Детская площадка)
	2025

	3
	Территория между двух вокзалов (ж/д вокзалом и автовокзалом) 1 этап, г. Канаш, Чувашская Республика
	2025

	4
	Пешеходная и парковочная зоны по ул. Ильича в городе Канаш Чувашской Республики
	2026

	5
	Территория по адресу: Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, д. М.Бикшихи, ул. Канашская, д. 80 (Спортивная площадка)
	2026


Приложение № 4
к муниципальной программе 

"Формирование современной

городской среды на территории

Канашского муниципального округа

Чувашской Республики"

Сведения о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального ведомственного проекта "Содействие благоустройству муниципального образования"

Паспорт муниципального ведомственного проекта

"Содействие благоустройству муниципального образования"
1. Основные положения
	Краткое наименование ведомственного проекта
	" Содействие благоустройству муниципального образования "
	Срок реализации проекта
	2025 г.
	2030 г.

	Куратор ведомственного проекта
	Чернов В.А.
	Глава Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель ведомственного проекта


	Петров А.Г.
	Заместитель главы администрации – начальник управления градостроительства, архитектуры, транспорта и дорожного хозяйства администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители ведомственного проекта
	
	Управление благоустройства и развития территорий администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Финансовое управление администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики;

Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового обслуживания Канашского муниципального округа Чувашской Республики»

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Канашского муниципального округа Чувашской Республики"

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"

	Цели ведомственного проекта
	цель 1 увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и тротуаров;
цель 2 увеличение индекса качества городской среды;
цель 3 увеличение количества реализованных инициативных проектов.


Мероприятия муниципального ведомственного проекта "Содействие благоустройству муниципального образования" направлены на реализацию поставленных целей и задач муниципальной программы в целом и включают в себя:
- мероприятия по благоустройству территорий:
Благоустройство города Канаш включает в себя мероприятия по улучшению санитарно-экологических условий жилой застройки, транспортного и инженерного обслуживания населения, искусственному освещению территорий и оснащению их необходимой инфраструктурой, оздоровлению окружающей среды с применением комплексного озеленения.

- организация и содержание мест захоронений:
К работам по содержанию кладбища относится систематическая уборка территории кладбища от мусора, в том числе от засохших венков и цветов с их вывозом, утилизация мусора на полигоне, очистка дорожек от снега, очистка подъездных путей и площадок от снега, выкашивание газонов, валка и вывоз деревьев, погрузка-разгрузка распиленной древесины.

- реализация инициативных проектов:
Согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 71 "О реализации на территории Чувашской Республики инициативных проектов" Минстрой Чувашии проводит отбор инициативных проектов, направленный на решение именно тех проблем, которые жители самостоятельно определяют на собраниях.

Целями конкурсного отбора являются:

-содействие в решении вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления;

-вовлечение населения в процесс местного самоуправления;

-развитие механизмов инициативного бюджетирования;

-повышение качества предоставления социальных услуг на местном уровне;

-определение проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального округа или его части, для предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов.

Критериями конкурсного отбора являются:

1) Вклад участников реализации проекта в его финансирование:

-уровень софинансирования проекта за счет средств бюджета муниципального округа;

-уровень софинансирования проекта за счет средств населения, МИГ, юридических лиц, ТОС, ТСЖ, индивидуальных предпринимателей.

Доля финансового участия в реализации на территории города Канаш инициативных проектов распространяется на правоотношения, возникшие до 01.01.2026 г. и составляет:

- с физических лиц - 15% от общей стоимости проекта;

- с юридических лиц - 25% от общей стоимости проекта;

- с физических и юридических лиц по проектам, направленным на формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, сохранения культурного наследия, чувства верности конституционному долгу, беззаветного служения Отечеству - 10% от общей стоимости проекта.

Доля финансового участия в реализации на территории города Канаш инициативных проектов распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 г. (включительно) и будет составлять 10% от общей стоимости проекта. 

2) Социальная и экономическая эффективность реализации проекта:

-доля благополучателей (группа населения, жители населенного пункта, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта) в общей численности населения населенного пункта.
3) Участие населения населенного пункта в определении проблемы, на решение которой направлен проект:

-степень участия населения населенного пункта в определении проблемы в процессе предварительного рассмотрения проектов согласно протоколу схода, собрания или конференции жителей, результатам опроса жителей и подписным листам;

-степень участия населения населенного пункта в определении проблемы в процессе предварительного рассмотрения проектов согласно результату голосования граждан за проект с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
4) Использование средств массовой информации и других средств информирования населения о реализации проекта:

-размещение соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в частности в социальных сетях.
5) Представление фотоматериалов, свидетельствующих о текущем состоянии проекта.
Проекты реализуются по следующим направлениям:

-проект "Территория спорта" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, благоустройству, обустройству, созданию объектов физической культуры и массового спорта, спортивных и игровых площадок);

-проект "Детский мир" (содержит мероприятия по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту, благоустройству, обустройству, созданию школ, детских садов, детских площадок);

-проект "Благоустройство" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, благоустройству, обустройству, созданию общественных пространств, парков, набережных, объектов благоустройства, мест массового отдыха населения, мест захоронения, благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов, устройству уличного освещения, системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных домов);

-проект "Развитие инфраструктуры" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, созданию объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объектов сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объектов уличного освещения);

-проект "Твой выбор" (содержит мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, благоустройству, обустройству, созданию учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музеев, объектов для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, эксплуатации сетей связи и сооружений связи, объектов в сфере аграрного и сельского туризма);

-проект "Удивительная вода" (содержит мероприятия по очистке водоемов, обустройству водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, обустройству водных объектов для купания);

-проект "Наши дороги" (содержит мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений на них).
2. Показатели муниципального ведомственного проекта

	N 

пп
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог


	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030


	
	
	

	1.
	Цель 1 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и тротуаров»

	1.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий и тротуаров
	РП
	единиц
	8
	2024
	х
	х
	х
	х
	-
	нет

	Официальный сайт администрации Канашского муниципального округа

	2.
	Цель 2 «Увеличение индекса качества городской среды»

	2.1.
	Индекс качества городской среды
	РП
	балл
	241
	2024
	х
	х
	х
	х
	-
	нет


	Официальный сайт администрации Канашского муниципального округа


	3.
	Цель 3 «Увеличение количества реализованных инициативных проектов»

	3.1.
	Количество реализованных инициативных проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики
	РП
	единиц
	5
	2024
	х
	х
	х
	х
	-
	нет

	Официальный сайт администрации Канашского муниципального округа


3. План достижения муниципального ведомственного проекта
	N п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на 2025-2030 годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028-2030

	1.
	Цель 1 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и тротуаров»
	РП
	единиц
	0
	х
	х
	х

	2.
	Цель 2 «Увеличение индекса качества городской среды»
	РП
	балл
	242
	243
	244
	х

	3.
	Цель 3 «Увеличение количества реализованных инициативных проектов»
	РП
	единиц
	5
	х
	х
	х


4. Мероприятия (результаты) муниципального ведомственного проекта

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Декомпозиция на муниципальные образования
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030
	
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров»

	1.1.
	Благоустройство дворовых территорий и тротуаров
	единиц
	8
	2024
	х
	х
	х
	х

	реализация проектов благоустройства с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения
	оказание услуг (выполнение работ)
	нет
	количество благоустроенных дворовых территорий и тротуаров

	2.
	Задача «Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства»

	2.1.
	Текущее содержание объектов внешнего благоустройства
	балл
	241
	2024
	х
	х
	х
	х
	реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства для повышения уровня благоустройства территорий и комфорта проживания граждан путем реализации комплекса мероприятий по таким направлениям, как: уличное освещение, озеленение, реализация мероприятий по благоустройству территории, организация и содержание мест захоронений
	оказание услуг (выполнение работ)
	нет
	индекс качества городской среды

	3.
	Задача «Реализация инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики»

	3.1.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры городских округов Чувашской Республики
	единиц
	5
	2024
	х
	х
	х
	х
	реализация инициативных проектов в целях оперативного решения острых вопросов населения городских округов путем вовлечения граждан, органов местного самоуправления и исполнительных органов
	оказание услуг (выполнение работ)
	нет
	количество реализованных инициативных проектов, отобранных в рамках конкурсного отбора инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального ведомственного проекта

	N пп
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028 - 2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача 1 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров»

	1.1.
	Благоустройство дворовых территорий и тротуаров, всего
	903 05 03 А530172710 240
	10 738,8
	0,0
	0,0
	0,0
	10 738,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	
	10 738,8
	0,0
	0,0
	0,0
	10 738,8

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Задача «Реализация мероприятий по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства»

	2.1.
	Текущее содержание объектов внешнего благоустройства, всего
	903 05 03 А530177400 240;
903 05 03 А530177410 240;

903 05 03 А530177420 240;

903 05 03 А530177430 240
	55 024,5
	31 588,1
	32 419,9
	97 259,7
	216 292,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	х
	55 024,5
	31 588,1
	32 419,9
	97 259,7
	216 292,2

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Задача 3 «Реализация инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики»

	3.1.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры городских округов Чувашской Республики, всего
	903 04 09 А5301S6570 240
	32 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32 000,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	
	32 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32 000,0

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Итоговые объемы финансового обеспечения реализации муниципального ведомственного проекта
	х
	97 763,3
	31 588,1
	32 419,9
	97 259,7
	259 031,0


