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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	ÇĚМĚРЛЕ 

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

14.08. 2026 =. 848 №

Çěмěрле хули
	
	администрация 

ШУМЕРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08. 2026 г. № 848
город Шумерля


	Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»




В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 17 февраля 2025 г. № 102 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
3. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 15 апреля 2022 г. № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 21 июня 2022 г. № 480 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 15.04.2022 № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 1 марта 2023 г. № 131 «О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 256 «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 10 июля 2023 г. № 482 «О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 1 ноября 2023 г. № 819 О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022 № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 5 марта 2024 г. № 213 О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022  № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 13 июня 2024 г. № 494 О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022  № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 30 сентября 2024 г. № 906 О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022  № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 26 декабря 2024 г. № 1175 О внесении изменения в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 15.04.2022  № 256 «О муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 17 июня 2019 г. № 708 «Об утверждении муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Шумерля доступным и комфортным жильем»»;

- постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 10 июля 2020 г. № 488 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Шумерля доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 17 июня 2019 г. № 708»»;

- постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 20 апреля 2022 г. № 321 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Шумерля доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 17 июня 2019 г. № 708»»;

- постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 31 января 2023 г. № 65 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Шумерля доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 17 июня 2019 г. № 708»»;

- постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 27 марта 2024 г. № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Обеспечение граждан в городе Шумерля доступным и комфортным жильем», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 17 июня 2019 г. № 708»».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Врип главы Шумерлинского

муниципального округа

Чувашской Республики







       О.М. Краснова
Трошина Т.А.,

2-13-15
Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского муниципального округа 

от 14.08. 2026 г. № 848
Муниципальная программа
Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»
Стратегические приоритеты
в сфере реализации муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

Основным приоритетом политики Шумерлинского муниципального округа в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Население Шумерлинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 г. составляет 32 786 человек.

По состоянию на 1 января 2025 г. число семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных и состоящих в списке очередности в администрации Шумерлинского муниципального округа, составляет 1685 семей.

На 1 января 2025 г. численность молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 117 семей. В период с 2019 по 2024 г.г. свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 165 семей. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения залога при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако эта категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере роста квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы станет основой для улучшения и стабилизации жизненных условий, поможет сформировать экономически активные слои населения, а также повлияет на улучшение демографической ситуации в округе. Задачи обеспечения жильем нуждающихся граждан будут решаться в рамках муниципального проекта настоящей программы.

Жилищный фонд Шумерлинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 г. включает в себя 23,2 тысяч жилых помещений, общей площадью 1 220,9 тыс. кв. м, из которых 629,1 тыс. кв. метров – частный жилищный фонд, 17,6 тыс. кв. метров – муниципальный, 2,6 тыс. кв. метров – государственный. Количество жилых единиц составляет 4,18 тыс., при этом средняя общая площадь жилой единицы (квартиры и индивидуального жилого дома) – 52,7 кв. метров.
Благодаря республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019 - 2023 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92 в Шумерлинском муниципальном округе были улучшены жилищные условия 327 граждан, проживающих в 147 квартирах, общей площадью 5 485,14 кв. метров. 

К аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 1 января 2025 г. отнесено 72 многоквартирных дома, где проживает 1322 граждан в 664 жилых помещениях, общей площадью 26 539,34 кв. метров. Физически устаревшие и несоответствующие санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакоблочными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо проводить программным методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов разного уровня, с учетом законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики.

Настоящая Программа позволит определить пути решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Программный метод решения данной проблемы позволит обеспечить граждан, проживающих в аварийных домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней и будет способствовать комплексной реконструкции (модернизации и развитию наряду со строительством жилых зданий инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры).

На 1 января 2025 г. в Шумерлинском муниципальном округе на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 12 многодетных семей, воспитывающих пять и более несовершеннолетних детей. В период с 2019 по 2024 г.г. жилыми помещениями обеспечены 10 многодетных семей.

По состоянию 1 января 2025 г. включено в список 54 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшиеся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе 30 в возрасте от 14 лет до 17 лет, 24 – старше 18 лет, у которых возникло, но не реализовано право на обеспечение благоустроенным жилым помещением. В период с 2019 г. по 2025 г. для данной категории было приобретено 50 жилых помещений.

Полномочия по обеспечению многодетных семей, имеющих пять и более детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями, являются государственными полномочиями Чувашской Республики. Реализация обеспечивается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Законом Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Реализация муниципальной программы позволит улучшить жилищные условия многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, молодым семьям и детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Шумерлинском муниципальном округе, а, следовательно, снизить уровень социальной напряженности в округе.

II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
 муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской 
Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.     № 1710;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г.        № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем».

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Шумерлинского муниципального округа в жилищной сфере являются обеспечение граждан Шумерлинского муниципального округа доступным и комфортным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Целью муниципальной программы являются:

1) улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа;
2) актуализация документов территориального планирования Шумерлинского муниципального округа.
Муниципальная программа рассчитана на период 2025 – 2035 годов.

III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

Взаимосвязь со стратегическими приориетами, национальными целями развития Чувашской Республики, государственной программой Чувашской Республики определена совокупностью нормативных и правовых актов: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели: комфортная и безопасная среда для жизни, предусматривающей следущие целевые показатели: обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

2) Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.     № 1710. Муниципальная программа направлена на достижение цели Государственной программы: улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году, обновления к 2030 году жилищного фонда на 20 процентов по сравнению с 2019 годом, повышения доступности жилья на первичном рынке, а также сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
3) Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г.        № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем». Муниципальная программа направлена на достижение цели Государственной Программы: создание условий для улучшения жилищных условий граждан в Чувашской Республике путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.
IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения указанной цели в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

1) предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми;

2) предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;

4) разработка схем территориального планирования муниципальных округов, генеральных планов населенных пунктов, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории;

5) обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры.
Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации государственной политики в жилищной сфере являются предусмотренные Муниципальной программой финансовые средства федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашкой Республики.

Порядок организации реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 17 февраля 2025 г. № 102. 

Реализация Муниципальной программы предусматривает взаимодействие отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Разработку, текущее управление, координацию и организацию реализации Муниципальной программы осуществляет сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Сектор жилья).

Внесение в Муниципальную программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по инициативе Сектора жилья.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется путем оценки эффективности ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы обеспечивается размещением годовых отчетов на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» 

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Курносов Валентин Вячеславович, заместитель главы администрации -  начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


	Соисполнители муниципальной программы
	Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики 
Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Участники муниципальной программы
	Отсутствуют 

	Период реализации муниципальной программы 
	2025 – 2035 годы: 

этап I: 2025 – 2030 годы; 

этап II: 2031 – 2035 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа.

Цель 2. Актуализация документов территориального планирования Шумерлинского муниципального округа.


	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации 
	Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2035 годах составляет 572 254,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 77 804,5 тыс. рублей;

в 2026 году – 191 432,7 тыс. рублей;

в 2027 году – 229 317,0 тыс. рублей;

в 2028 году – 39 282,4 тыс. рублей;

в 2029 – 2030 годах – 9 833,6 тыс. рублей;

в 2031 – 2035 годах – 24 584,0 тыс. рублей.



	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 (далее - Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года), государственной программой Чувашской Республики
	Национальная цель - комфортная и безопасная среда для жизни;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни», показатель: «обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710; цель: «обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2025 г. № 457 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025 - 2026 годы»


2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан Шумерлинского муниципального округа

	1.
	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
	«ГП»
	возрастание/ убывание
	семей
	8
	2024
	23
	11
	10
	10
	10
	15
	45
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	2.
	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	«ГП»
	возрастание/убывание
	человек
	8
	2024
	11
	13
	9
	9
	9
	9
	10
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	3.
	количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
	«ГП»
	возрастание/убывание
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	2
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	4.
	решение жилищных проблем многодетных семей
	«ГП»
	возрастание/убывание
	семей
	0
	2024
	3
	6
	1
	2
	3
	3
	5
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	5.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	«ГП»
	возрастание/убывание
	кв.м
	0
	2024
	838,85
	2002,96
	1213,75
	8968,36
	1808,7
	0
	3700,0
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	сокращение аварийного жилищного фонда
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	6.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	«ГП»
	возрастание/убывание
	граждан
	0
	2024
	33
	100
	84
	475
	86
	0
	50
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	сокращение аварийного жилищного фонда
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	7.
	количество квадратных метров введенного жилья
	«ГП»
	возрастание/убывание
	тыс. кв.м
	7,0
	2024
	9,0
	9,2
	9,6
	9,6
	9,6
	9,8
	10,0
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	увеличение объема ввода жилья 
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	8.
	протяженность построенных объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства
	«ГП»
	-
	км
	-
	2024
	-
	-
	8,6
	-
	-
	-
	-
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Цель 2. Актуализация документов территориального планирования Шумерлинского муниципального округа

	9.
	Разработка схем территориального планирования муниципальных округов, генеральных планов населенных пунктов, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории
	«ГП»
	-
	да/нет
	нет
	2024
	нет
	нет
	да
	да
	да
	да
	да
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405 «О государственной программе Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»
	Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Актуализация документов территориального планирования и внесение изменений в правила землепользования и застройки
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Показатели/задачи структурного элемента 
	Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	3.1.
	Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»

Куратор проекта Курносов Валентин Вячеславович

	3.1.1.
	Ответственный за реализацию: Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025 - 2035 годы

	3.1.2.
	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми
	решение жилищной проблемы молодых семей
	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты

	3.2.
	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Куратор проекта Курносов Валентин Вячеславович

	3.2.1.
	Ответственный за реализацию: Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025 - 2035 годы

	3.2.2.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями
приведение жилых помещений в соответствие с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям
	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями

количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет

	3.3.
	Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики»

Куратор проекта Курносов Валентин Вячеславович

	3.3.1.
	Ответственный за реализацию: Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025 - 2025 годы

	3.3.2.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

	3.4.
	Региональный проект «Жилье»

Куратор проекта Курносов Валентин Вячеславович

	3.4.1.
	Ответственный за реализацию: Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2026 - 2035 годы

	3.4.2.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

	3.5.
	Муниципальный ведомственный проект «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Куратор проекта Курносов Валентин Вячеславович

	3.5.1.
	Ответственный за реализацию: Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025 - 2035 годы

	3.5.2.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество семей, улучшивших жилищные условия

	3.5.3.
	Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры
	улучшение жилищных условий многодетных семей, получивших земельные участки
	Протяженность построенных объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства

	3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	3.6.1.
	Ответственный за реализацию: Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025 - 2035 годы

	3.6.2.
	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми
	решение жилищных проблем многодетных семей
	количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия

	3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в строительной сфере»

	3.7.1.
	Ответственный за реализацию: Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025 - 2035 годы

	3.7.2.
	Разработка схем территориального планирования муниципальных округов, генеральных планов населенных пунктов, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории
	актуализация документов территориального планирования муниципального уровня
	количество квадратных метров введенного жилья


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» (всего), в том числе:
	77804,5
	191432,7
	229317,0
	39282,4
	4916,8
	4916,8
	24584,0
	572254,2

	Федеральный бюджет
	8995,5
	4729,6
	5520,2
	5524,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24769,4

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	58383,1
	174688,3
	205982,2
	29258,3
	4916,8
	4916,8
	24584,0
	502729,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	10425,9
	12014,8
	17814,6
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44755,3

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе:
	22758,4
	14582,9
	15373,5
	15377,4
	0,0
	0,0
	0,0
	68092,2

	Федеральный бюджет
	8995,5
	4729,6
	5520,2
	5524,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24769,4

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	7575,9
	5353,3
	5353,3
	5353,3
	0,0
	0,0
	0,0
	23635,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	6187,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19687,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе:
	26594,3
	34955,7
	23898,0
	23898,8
	0,0
	0,0
	0,0
	109346,8

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	26594,3
	34955,7
	23898,0
	23898,8
	0,0
	0,0
	0,0
	109346,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:
	0,0
	101008,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	101008,4

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	94382,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	94382,3

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	6626,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6626,1

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» (всего), в том числе:
	4854,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4854,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	4417,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4417,4

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	436,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	436,9

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальный ведомственный проект «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	802,0
	0,0
	165182,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165984,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	151967,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151967,7

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	802,0
	0,0
	13214,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14016,6

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	19795,5
	39997,0
	24763,2
	6,2
	4916,8
	4916,8
	24584,0
	118979,5

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	19795,5
	39997,0
	24763,2
	6,2
	4916,8
	4916,8
	24584,0
	118979,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в строительной сфере» (всего), в том числе:
	3000,0
	888,7
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,7

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	3000,0
	888,7
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,7

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


ПАСПОРТ

муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Обеспечение жильем молодых семей»
	Срок реализации проекта
	2025
	2035

	Куратор проекта
	Курносов Валентин Вячеславович
	заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители
	Отсутствуют
	

	Участники
	Отсутствуют
	

	Руководитель проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Администратор проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

	
	
	Региональный проект 
	«Обеспечение жильем молодых семей»

	
	3.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми

	1.1.
	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
	«ГП»
	семей
	8
	2024
	23
	11
	9
	9
	9
	15
	15
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми

	1.1.
	Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
	семей
	8
	2024
	23
	11
	9
	9
	9
	15
	15
	предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья
	жилищное обеспечение молодых семей
	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе:
	А220100000
	22758,4
	14582,9
	15373,5
	15377,4
	0,0
	0,0
	0,0
	68092,2

	Федеральный бюджет
	х
	8995,5
	4729,6
	5520,2
	5524,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24769,4

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	7575,9
	5353,3
	5353,3
	5353,3
	0,0
	0,0
	0,0
	23635,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	6187,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19687,0

	«Обеспечение жильем молодых семей в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» (всего), в том числе:
	х
	22758,4
	14582,9
	15373,5
	15377,4
	0,0
	0,0
	0,0
	68092,2

	Федеральный бюджет
	932 1004 А2201L4970 320
	8995,5
	4729,6
	5520,2
	5524,1
	0,0
	0,0
	0,0
	24769,4

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 1004 А2201L4970 320
	7575,9
	5353,3
	5353,3
	5353,3
	0,0
	0,0
	0,0
	23635,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 1004 А2201L4970 320
	6187,0
	4500,0
	4500,0
	4500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19687,0


5. План реализации муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми

	Мероприятие 1. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.
	25.01.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	31.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	Мероприятие 2. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.
	26.01.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.

	Контрольная точка 2.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
	31.12.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	Мероприятие 3. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.
	25.01.2027
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.

	Контрольная точка 3.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	31.12.2027
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	Мероприятие 4. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.
	26.01.2028
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 гг.

	Контрольная точка 4.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
	31.12.2028
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет о реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»


ПАСПОРТ

муниципального проекта «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Срок реализации проекта
	2025
	2035

	Куратор проекта
	Курносов Валентин Вячеславович
	Заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители
	Отсутствуют
	

	Участники
	Отсутствуют
	

	Руководитель проекта
	Павлова Светлана Александровна
	Заведующий сектором по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Администратор проекта
	Павлова Светлана Александровна
	Заведующий сектором по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

	
	3.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	1.1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	«ГП»
	человек
	8
	2024
	11
	13
	9
	9
	9
	9
	10
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.2.
	количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
	«ГП»
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	2
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	1.1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями
	человек
	8
	2024
	11
	13
	9
	9
	9
	9
	10
	сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями
	жилищное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями

	1.2.
	количество отремонтированных жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет
	единиц
	0
	2024
	0
	0
	1
	1
	1
	3
	2
	приведение жилых помещений в соответствие с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям
	осуществление текущей деятельности
	численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальный проект «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего), в том числе:
	х
	26594,3
	34955,7
	23898,0
	23898,8
	0,0
	0,0
	0,0
	109346,8

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	26594,3
	34955,7
	23898,0
	23898,8
	0,0
	0,0
	0,0
	109346,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение в собственность жилого помещения» (всего), в том числе:
	х
	3437,8
	3413,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6850,9

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 1004 А22021А820 320
	3437,8
	3413,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6850,9

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» (всего), в том числе:
	х
	23156,5
	31542,6
	23898,0
	23898,8
	0,0
	0,0
	0,0
	102495,9

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 1004 А22021А820 120, 240, 410
	23156,5
	31542,6
	23898,0
	23898,8
	0,0
	0,0
	0,0
	102495,9

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет» (всего), в том числе:
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации муниципального проекта «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата


	1
	2
	3
	4

	Предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Мероприятие 1. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении  субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.
	10.01.2025
	Павлова Светлана Александровна
	Подписанное соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2025
	Павлова Светлана Александровна
	Приобретенные жилые помещения для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены в муниципальную собственность и переданы лицам указанной категории граждан

	Контрольная точка 1.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа оформлены и выданы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2025
	Павлова Светлана Александровна
	Оформлены, выданы и реализованы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Контрольная точка 1.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2025
	Павлова Светлана Александровна
	Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Мероприятие 2. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении  субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.
	10.01.2026
	Павлова Светлана Александровна
	Подписанное соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.

	Контрольная точка 2.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	31.12.2026
	Павлова Светлана Александровна
	Приобретенные жилые помещения для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены в муниципальную собственность и переданы лицам указанной категории граждан

	Контрольная точка 2.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа оформлены и выданы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2026
	Павлова Светлана Александровна
	Оформлены, выданы и реализованы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Контрольная точка 2.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2026
	Павлова Светлана Александровна
	 Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Мероприятие 3. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении  субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.
	10.01.2027
	Павлова Светлана Александровна
	Подписанное соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.

	Контрольная точка 3.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2027
	Павлова Светлана Александровна
	Приобретенные жилые помещения для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены в муниципальную собственность и переданы лицам указанной категории граждан

	Контрольная точка 3.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа оформлены и выданы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2027
	Павлова Светлана Александровна
	Оформлены, выданы и реализованы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Контрольная точка 3.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2027
	Павлова Светлана Александровна
	Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Мероприятие 4. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении  субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа для осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.
	10.01.2028
	Павлова Светлана Александровна
	Подписанное соглашение о предоставлении субвенции из республиканского бюджета на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2025 г. и плановом периоде 2026 – 2027 г.г.

	Контрольная точка 4.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
	31.12.2028
	Павлова Светлана Александровна
	Приобретенные жилые помещения для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформлены в муниципальную собственность и переданы лицам указанной категории граждан

	Контрольная точка 4.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа оформлены и выданы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2028
	Павлова Светлана Александровна
	Оформлены, выданы и реализованы сертификаты о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	Контрольная точка 4.3. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме достигнуты предусмотренные соответствующим соглашением результаты использования субсидии на реализацию мероприятия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	31.12.2028
	Павлова Светлана Александровна
	 Отчет о реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


ПАСПОРТ

муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики»
	Срок реализации проекта
	2025
	2025

	Куратор проекта
	Курносов Валентин Вячеславович
	заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители
	Отсутствуют
	

	Участники
	Отсутствуют
	

	Руководитель проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Администратор проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025 - 2026 годы»

	
	3.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;
	«ГП»
	кв.м
	0
	2024
	838,85
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.2.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	«ГП»
	граждан
	0
	2024
	33
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.3.
	количество введенного объема жилья
	«ГП»
	тыс.кв.м
	7,0
	2024
	9,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	кв.м
	0
	2024
	838,85
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

	1.2.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	граждан
	0
	2024
	33
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

	1.3.
	количество введенного объема жилья
	тыс.кв.м
	7,0
	2024
	9,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	количество введенного объема жилья
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество введенного объема жилья


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» (всего), в том числе:
	А210200000
	4854,3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4854,3

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	4417,4
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4417,4

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	436,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	436,9

	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представляющего угрозу жизни и здоровью граждан» (всего), в том числе:
	
	4854,3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4854,3

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 0501 А2102S8320 410
	4417,4
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4417,4

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 0501 А2102S8320 410
	436,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	436,9


5. План реализации муниципального проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории Чувашской Республики»»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	Мероприятие 1. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	07.10.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
	09.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, с использованием при расчетах счетов эскроу.

	Контрольная точка 1.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме освоены денежные средства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	31.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет об освоении денежных средств, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы


ПАСПОРТ

регионального проекта «Жилье»

1. Основные положения

	Краткое наименование проекта
	«Жилье»
	Срок реализации проекта
	2026
	2035

	Куратор проекта
	Курносов Валентин Вячеславович
	Заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Соисполнители
	Отсутствуют
	

	Участники
	Отсутствуют
	

	Руководитель проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Администратор проекта
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Российской Федерации
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025 - 2026 годы»

	
	3.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели проекта 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;
	«ГП»
	кв.м
	0
	2024
	х
	2002,96
	1213,75
	8968,36
	1808,70
	0
	3700,0
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.2.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	«ГП»
	граждан
	0
	2024
	х
	100
	84
	475
	86
	0
	50
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.3.
	количество введенного объема жилья
	«ГП»
	тыс.кв.м
	9,0
	2025
	х
	9,2
	9,6
	9,8
	9,8
	9,8
	10,0
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Мероприятия (результаты) проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	кв.м
	0
	2024
	х
	2002,96
	1213,75
	8968,36
	1808,70
	0
	3700,0
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

	1.2.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	граждан
	0
	2024
	х
	100
	84
	475
	86
	0
	50
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

	1.3.
	количество введенного объема жилья
	тыс.кв.м
	9,0
	2025
	х
	9,2
	9,6
	9,8
	9,8
	9,8
	10,0
	количество введенного объема жилья
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество введенного объема жилья


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе:
	А21И200000
	х
	101008,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	101008,4

	Федеральный бюджет
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	х
	94382,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	94382,3

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	х
	6626,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6626,1

	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» (всего), в том числе:
	
	х
	18262,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18262,5

	Федеральный бюджет
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 0501 А21И267483 410
	х
	18262,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18262,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 0501 А21И267483 410
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2022 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» (всего), в том числе:
	932 0501 А21И267484 410 850
	х
	82746,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	82746,0

	Федеральный бюджет
	х
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 0501 А21И267484
	х
	76119,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	76119,9

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 0501 А21И267484
	х
	6626,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6626,1


5. План реализации регионального проекта «Жилье»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	Мероприятие 2. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о сотрудничестве (взаимодействии) в 2026 – 2027 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2030 годы
	01.04.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное дополнительное соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) в 2026 – 2027 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2030 годы

	Контрольная точка 2.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
	31.12.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, с использованием при расчетах счетов эскроу.

	Контрольная точка 2.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме освоены денежные средства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2026 – 2027 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2030 годы
	31.12.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет об освоении денежных средств, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2026 – 2027 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2030 годы


ПАСПОРТ

муниципального ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

1. Основные положения
	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Курносов Валентин Вячеславович, заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Трошина Татьяна Алексеевна, заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели муниципального ведомственного проекта
	№ п/п
	Показатели проекта 
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;
	«ГП»
	кв.м
	0
	2024
	838,85
	2002,96
	1213,75
	8968,36
	1808,70
	0
	3700,0
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.2.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	«ГП»
	граждан
	0
	2024
	33
	100
	84
	475
	86
	0
	50
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	1.3.
	количество введенного объема жилья
	«ГП»
	тыс.кв.м
	7,0
	2024
	9,0
	9,2
	9,6
	9,8
	9,8
	9,8
	10,0
	возрастание/убывание
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	2.
	Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры

	2.4.
	протяженность построенных объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства
	«ГП»
	км
	-
	2024
	-
	-
	8,6
	-
	-
	-
	-
	-
	нет
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Мероприятия (результаты) муниципального ведомственного проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	1.1.
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	кв.м
	0
	2024
	838,85
	2002,96
	1213,75
	8968,36
	1808,70
	0
	3700,0
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

	1.2.
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	граждан
	0
	2024
	33
	100
	84
	475
	86
	0
	50
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда

	1.3.
	количество введенного объема жилья
	тыс.кв.м
	7,0
	2024
	9,0
	9,2
	9,6
	9,8
	9,8
	9,8
	10,0
	количество введенного объема жилья
	решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
	количество введенного объема жилья

	2.
	Обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры

	2.4.
	протяженность построенных объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства
	км
	-
	2024
	-
	-
	8,6
	-
	-
	-
	-
	протяженность построенных объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства
	улучшение жилищных условий многодетных семей, получивших земельные участки
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для целей жилищного строительства


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего (тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальный проект «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	А230100000
	802,0
	0,0
	165182,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165984,3

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	151967,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151967,7

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	802,0
	0,0
	13214,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14016,6

	«Проведение обследования технического состояния строительных конструкций жилых многоквартирных домов на предмет их признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (всего), в том числе:
	х
	802,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	802,0

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 0501 А230176680240
	802,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	802,0

	«Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства» (всего), в том числе:
	х
	0,0
	0,0
	165182,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	165182,3

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 0502 А2301S4920
	0,0
	0,0
	151967,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151967,7

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 0502 А2301S4920
	0,0
	0,0
	13214,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13214,6


5. План реализации муниципального ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в объеме, позволяющем обеспечить сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

	Мероприятие 1. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	07.10.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
	09.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, с использованием при расчетах счетов эскроу.

	Контрольная точка 1.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме освоены денежные средства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	31.12.2025
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет об освоении денежных средств, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы

	Мероприятие 1. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	07.10.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
	09.12.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, с использованием при расчетах счетов эскроу.

	Контрольная точка 1.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме освоены денежные средства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	31.12.2026
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет об освоении денежных средств, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы

	Мероприятие 1. Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шумерлинского муниципального округа о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	07.10.2027
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Подписанное соглашение о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы

	Контрольная точка 1.1. Администрацией Шумерлинского муниципального округа заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.
	09.12.2027
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, с использованием при расчетах счетов эскроу.

	Контрольная точка 1.2. Администрацией Шумерлинского муниципального округа в полном объеме освоены денежные средства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы
	31.12.2027
	Трошина Татьяна Алексеевна
	Отчет об освоении денежных средств, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве (взаимодействии) в 2025 – 2026 годах по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025-2026 годы


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Курносов Валентин Вячеславович, заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Трошина Татьяна Алексеевна, заведующий сектором учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми

	1.1.
	количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия
	возрастание/убывание
	«ГП»
	семей
	0
	2024
	3
	6
	1
	2
	3
	3
	5
	Сектор учета и распределения жилья управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми

	1.
	Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
	иные мероприятия (результаты)
	решение жилищных проблем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	семей
	0
	2024
	3
	6
	1
	2
	3
	3
	5

	2.
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	иные мероприятия (результаты)
	осуществлены мероприятия по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
	единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	А240100000
	19795,5
	39997,0
	24763,2
	6,2
	4916,8
	4916,8
	24584,0
	118979,5

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	19795,5
	39997,0
	24763,2
	6,2
	4916,8
	4916,8
	24584,0
	118979,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (всего), в том числе:
	х
	19791,0
	39991,2
	24757,2
	0,0
	4912,0
	4912,0
	24560,0
	118923,4

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 0505 А240112940 120 240

932 1004 А240112940 120 240
	19791,0
	39991,2
	24757,2
	0,0
	4912,0
	4912,0
	24560,0
	118923,4

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	«Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (всего), в том числе:
	х
	4,5
	5,8
	6,0
	6,2
	4,8
	4,8
	24,0
	56,1

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	932 0104 А240112980 240
	4,5
	5,8
	6,0
	6,2
	4,8
	4,8
	24,0
	56,1

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в строительной сфере»

1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Курносов Валентин Вячеславович, заместитель главы администрации - начальник управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Бажайкин Павел Николаевич, заместитель начальника управления строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Муниципальная программа «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Разработка схем территориального планирования муниципальных округов, генеральных планов населенных пунктов, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории

	1.1.
	Обеспеченность территории Шумерлинского муниципального округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности
	-
	«ГП»
	да/нет
	нет
	2024
	нет
	нет
	да
	да
	да
	да
	да
	Управление строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского муниципального округа
	официальный сайт Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Разработка схем территориального планирования муниципальных округов, генеральных планов населенных пунктов, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории

	1.
	Обеспеченность территории Шумерлинского муниципального округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности
	иные мероприятия (результаты)
	актуализация документов территориального планирования муниципального уровня
	да/нет
	нет
	2024
	нет
	нет
	да
	да
	да
	да
	да


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в строительной сфере» (всего), в том числе:
	А240200000
	3000,0
	888,70
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,7

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	х
	3000,0
	888,7
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,7

	Разработка схем территориального планирования муниципальных округов, генеральных планов населенных пунктов, генеральных планов городских округов, а также проектов планировки территории» (всего), в том числе:
	х
	3000,0
	888,7
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,7

	Федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	932 0113 А240277220 240
	3000,0
	888,7
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3988,7


Приложение № 1

к муниципальной программе Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

Перечень

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на 2025-2030 годы
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2026 г.
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	год
	дата
	площадь, кв.м
	количество 

человек
	дата

	1.
	г. Шумерля, ул. Кирова, д. 75
	1977
	29.12.2017
	224,70
	6
	31.12.2026

	2.
	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 1
	1936
	29.12.2017
	106,90
	6
	31.12.2026

	3.
	г. Шумерля, ул. Красноармейская, д. 17
	1958
	03.07.2017
	295,80
	12
	31.12.2026

	4.
	г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 23
	1953
	01.09.2017
	692,70
	32
	31.12.2026

	5.
	г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 92
	1985
	03.07.2017
	52,30
	4
	31.12.2026

	6.
	г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 92а
	1985
	03.07.2017
	52,73
	6
	31.12.2026

	7.
	г. Шумерля, ул. Свердлова, д. 105
	1965
	29.12.2017
	82,70
	5
	31.12.2026

	8.
	г. Шумерля, ул. Стройучасток, д. 9
	1965
	03.07.2017
	59,63
	5
	31.12.2026

	9.
	г. Шумерля, ул. Тургенева, д. 17
	1961
	29.12.2017
	106,90
	9
	31.12.2026

	10
	г. Шумерля, ул. Угольник, д. 5
	1954
	03.07.2017
	41,10
	2
	31.12.2026

	11
	г. Шумерля, ул. Францева, д. 1а
	1961
	29.12.2017
	287,50
	13
	31.12.2026

	12
	г. Шумерля, ул. Ленина, д. 72
	1949
	05.12.2018
	256,85
	8
	31.12.2027

	13
	г. Шумерля, ул. Стройучасток, д. 17
	1965
	15.05.2018
	105,70
	12
	31.12.2027

	14
	д. Шумерля, пер. Почтовый, д. 4
	1960
	11.11.2017
	44,55
	2
	31.12.2027

	15
	п. Кабаново, ул. Набережная, д. 18
	1957
	22.11.2017
	48,10
	2
	31.12.2027

	16
	г. Шумерля, ул. Достоевского, д. 9
	1952
	29.12.2017
	83,69
	4
	31.12.2027

	17
	г. Шумерля, ул. Крылова, д. 24
	1971
	29.12.2017
	52,70
	7
	31.12.2027

	18
	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 8б
	1960
	18.06.2018
	280,26
	22
	31.12.2027

	19
	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 25
	1959
	03.09.2021
	261,70
	15
	31.12.2027

	20
	г. Шумерля, ул. Стройучасток, д. 13
	1965
	29.12.2017
	80,20
	12
	31.12.2027

	21
	г. Шумерля, ул. Дзержинского, д. 2
	1985
	29.12.2017
	796,42
	38
	31.12.2028

	22
	г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 27
	1985
	29.12.2017
	681,20
	29
	31.12.2028

	23
	г. Шумерля, пер. Банковский, д. 6
	1958
	29.12.2017
	277,90
	17
	31.12.2028

	24
	г. Шумерля, ул. Грибоедова, д. 16
	1987
	18.06.2018
	446,80
	20
	31.12.2028

	25
	г. Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 17а
	1958
	07.03.2018
	276,70
	14
	31.12.2028

	26
	г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 4
	1958
	07.03.2018
	272,80
	15
	31.12.2028

	27
	г. Шумерля, проезд. Мебельщиков, д. 6б
	1972
	29.12.2017
	232,70
	13
	31.12.2028

	28
	г. Шумерля, ул. Мира, д. 30
	1983
	10.07.2018
	714,90
	42
	31.12.2028

	29
	г. Шумерля, ул. Мира, д. 33
	1976
	29.12.2017
	568,50
	25
	31.12.2028

	30
	г. Шумерля, ул. Мира, д. 40
	1984
	29.12.2017
	660,35
	34
	31.12.2028

	31
	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 10
	1960
	10.07.2018
	246,20
	13
	31.12.2028

	32
	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 10а
	1960
	18.06.2018
	275,10
	16
	31.12.2028

	33
	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 12
	1960
	18.06.2018
	275,30
	17
	31.12.2028

	34
	г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 12а
	1960
	18.06.2018
	276,60
	15
	31.12.2028

	35
	г. Шумерля, ул. Сеченова, д. 44
	1975
	18.06.2018
	173,70
	9
	31.12.2028

	36
	г. Шумерля, ул. Суворова, д. 13
	1958
	29.12.2017
	147,90
	12
	31.12.2028

	37
	г. Шумерля, проезд Сурский, д. 13
	1956
	10.07.2018
	110,30
	17
	31.12.2028

	38
	г. Шумерля, ул. Сурская, д. 42
	1989
	18.06.2018
	703,39
	28
	31.12.2028

	39
	г. Шумерля, ул. Халтурина, д. 62
	1975
	29.12.2017
	892,90
	50
	31.12.2028

	40
	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 59
	1970
	29.12.2017
	470,90
	24
	31.12.2028

	41
	г. Шумерля, ул. Чкалова, д. 63
	1970
	29.12.2017
	467,80
	27
	31.12.2028

	42
	г. Шумерля, пер. Банковский, д. 4
	1958
	11.12.2019
	276,10
	15
	31.12.2029

	43
	г. Шумерля, ул. Мира, д. 26
	1985
	19.10.2018
	705,90
	35
	31.12.2029

	44
	г. Шумерля, ул. Мира, д. 28
	1989
	22.10.2018
	655,70
	26
	31.12.2029

	45
	г. Шумерля, ул. Стройучасток, д. 2
	1970
	05.04.2019
	33,90
	2
	31.12.2029

	46
	г. Шумерля, ул. Урицкого, д. 22
	1982
	14.11.2019
	137,10
	8
	31.12.2029
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