**Перечень дворовых и общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Дата заключения муниципального контракта** | **Исполнитель работ по контракту** | **Дата начала работ по контракту** | **Дата завершения работ по контракту** | **Работы завершены/**  **не завершены** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ***в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы*** | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство сквера по проспекту Ленина в с. Янтиково Янтиковского муниципального округа (3 этап) | 31.10.2022 | ООО «Герса» | 01.05.2023 | 01.08.2023 | - |
| ***в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», Указа Главы Чувашской Республики от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»*** | | | | | | | |
| 2 | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. д. 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 (устройство тротуаров) | 19.12.2022 | ООО «ИСИГНИС» | 01.05.2023 | 01.07.2023 | - |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 31, 33, 35, 37, 39 по проспекту Ленина в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | 13.03.2023 | ООО «ИСИГНИС» | 01.05.2023 | 31.08.2023 | - |