**Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2025 годах**

*(общественные территории)*

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением администрации Янтиковского района от 25.12.2017 № 621 утверждена муниципальная программа Янтиковского района «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы.

По состоянию на 1 января 2023 г. в указанную муниципальную программу внесены изменения 5 раза: 29.03.2019 № 129, 18.11.2019 № 587, 30.03.2020 № 159, 29.03.2021 № 169, 30.12.2022 № 495.

В связи с преобразованием Янтиковского района в Янтиковский муниципальный округ разработана и принята новая муниципальная программа (постановление администрации Янтиковского муниципального округа от 12.07.2023 № 597 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского муниципального округа».

**Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году**

В 2018 году проведены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №№ 20, 22 по ул. Кооперативная с. Янтиково Янтиковского района ЧР.

04.07.2018 г. между администрацией Янтиковского сельского поселения и К(Ф)Х Макаров А.Н.  заключен муниципальный контракт № 9 на благоустройство дворовой территории на сумму 3746,49 тыс. рублей

Работы по благоустройству завершены 01.10.2018г. - в установленный по муниципальному контракту срок.

Основные виды работ по благоустройству двора:

- Асфальтобетонное покрытие проездов;

- Асфальтобетонное покрытие тротуаров;

- Плиточное покрытие;

- Песочное покрытие;

- Оборудование детских площадок;

- Наружное освещение;

- Установка скамеек и урн.

**Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году**

В 2019 году проведены работы по благоустройству сквера по ул.Советская в с.Турмыши Турмышского сельского поселения Янтиковского района ЧР.

Сметная стоимость объекта - 3909,71 тыс. рублей.

01.07.2019 г. между администрацией Турмышского сельского поселения и ИП Федоровым Д.И. заключен муниципальный контракт № 2 на благоустройство сквера по ул.Советская в с.Турмыши на сумму 3479,642 тыс. рублей (Снижение цены по результатам электронного аукциона – 11%).

Работы по благоустройству завершены 9 октября 2019 г.

Экономия средств в размере 367,884 тыс. рублей. (федеральный бюджет – 365,062 тыс. рублей, республиканский бюджет – 2,6 тыс. рублей, местный бюджет 0,22 тыс. руб.) направлена на земляные работы по благоустройству сквера.

Основные виды работ по благоустройству сквера по ул.Советская в с.Турмыши:

- санитарная вырубка существующих зеленых насаждений;

- устройство центральной дорожки с площадью отдыха и прогулочных дорожек из брусчатки, летняя эстрада;

- установка малых архитектурных форм: парковых светильников, скамеек, урн;

- выполнение работ по озеленению: разбивка газонов, посадка деревьев и кустарников с разбивкой цветников;

- устройство ограждения с северной и восточной стороны.

В 2019 году начаты работы по благоустройству сквера по пр. Ленина в с. Янтиково Янтиковский район ЧР, работы выполнены на общую сумму 5826,64 тыс. рублей.

Между администрацией Янтиковского сельского поселения Янтиковского района ЧР заключены 2 муниципальных контракта:

1) с подрядчиком ИП Грабовенко С.В. на сумму 4847,57 тыс. рублей. Основные виды работ: демонтажные работы, наружный водопровод, наружное освещение, покрытие площадок из брусчатки.

2) с подрядчиком ООО СК «Стройтранс» на сумму 979,07 тыс. рублей. Основные виды работ: дорожные покрытия из асфальтобетона.

**Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году**

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству сквера по пр. Ленина в с. Янтиково Янтиковского района ЧР на общую сумму 3 502 ,11 тыс. рублей,в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 3 467, 089 тыс. рублей;

- за счет средств республиканского бюджета – 24, 514 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 10, 506 тыс. рублей.

29.04.2020 г. между администрацией Янтиковского сельского поселения и ООО «КРАСНОВ» заключен муниципальный контракт № 1.

Основные виды работ по благоустройству сквера:

- покрытие проезда, парковки и площади сквера,

- установка малых форм (скамья, урна металлическая, уличная концертная сцена 10,0\*6,0)

- стела «Янтиково»,

- велопарковка,

- устройство фонтана диаметром 4м.

Работы по благоустройству сквера завершены 04 сентября 2020 г.

**Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году**

**В 2021г. проведены работы по благоустройству площади перед Домом культуры с. Яншихово-Норваши Янтиковского района ЧР.** Площадь перед Домом культуры благоустроена в рамках реализации федеральной целевой программы «Формирование комфортной городской среды».

19.10.2021г. между администрацией Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района ЧР и ИП Николаева А.Ю. заключен муниципальный контракт № 4 на благоустройство дворовой территории на сумму 2896,4 тыс. рублей. Также были заключены муниципальный контракт с ИП Васильевым А.Г. на сумму 367,0 тыс. рублей по озелению.

Работы по благоустройству завершены 01.09.2021г. - в установленный по муниципальному контракту срок.

Основные виды работ по благоустройству:

- Устройство тротуара из тротуарной плитки,

- Устройство ограждения,

- Установка бортовых камней на тротуарах,

- Устройство фонтана,

- Установка малых архитектурных сооружений (скамейки, урны),

- Наружное освещение,

- Устройство газона,

- Озеленение.

Главным украшением территории стал фонтан с подсветкой, и стела «Я люблю Яншихово-Норваши».

**Об итогах реализации на территории Янтиковского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году**

В 2022г. проведены работы по реализации проекта «Благоустройство территории перед Домом культуры по улице Советская в селе Турмыши Янтиковского района ЧР».

Данный проект стал лидером по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021г.

Администрацией Турмышского сельского поселения заключены муниципальные контракты (№ 1 от 11.02.2022 г., № 2 от 21.03.2022 г.) на общую сумму 3 193 984 руб. 47 коп.

Подрядная организация ООО «Авангард».

Основные виды работ по благоустройству сквера по ул. Советская в с. Турмыши:

- устройство тротуаров из брусчатки,

- устройство малых архитектурных форм (установка скамеек, урн),

- устройство металлического ограждения,

- озеленение.

Подрядная организация приступила к работам 26.05.2022, работы завершила 30.06.2022.

**Об итогах реализации на территории Янтиковского муниципального округа проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году**

На основании Закона Чувашской Республики от 29 марта 2022 г. N 32 «О преобразовании муниципальных образований Янтиковского района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» и преобразованием в Янтиковский муниципальный округ утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Янтиковского муниципального округа» постановлением администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 12 июля 2023 г. N 597.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в **2023 г. выполнены работы** по благоустройству сквера по пр. Ленина,3 в с. Янтиково Янтиковского района ЧР (3 этап).

Данный проект стал лидером по итогам проведения рейтингового голосования в 2022г. за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году.

Для реализации объекта заключен с ООО «ГЕРСА» муниципальный контракт № 10 от 31.10.2022г. Сумма контракта 3 194 041 руб. Работы выполнены.

Основные виды работ по благоустройству:

- демонтажные работы,

- устройство покрытий площадок и дорожек из брусчатки и асфальтобетонной смеси.

Сроки выполнения работ с 01 мая 2023г. по 01 августа 2023 г.

**Для реализации на территории Янтиковского муниципального округа проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году**

В 2024 г. проведены работы по благоустройству территории возле памятника В.И. Ленина в селе Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики.

Для реализации проекта заключен муниципальный контракт № 66 от 13.10.2023 с ООО «Инсигнис», на сумму 5 915,25 тыс. руб. Сроки выполнения работ с 13.10.2023г. по 10.06.2024 г.

Основные виды работ по благоустройству:

- ремонт местного проезда,

- организация площадок для гостевых парковок,

- перепланировка сквера с организацией новых тротуаров, пешеходных дорожек и мест отдыха,

- установка скамеек и урн,

- установка светильников,

- организация новых цветников,

- посадка новой древесно-кустарниковой растительности,

- санитарная чистка кустарников и вырубка старых деревьев.

К работам подрядчик приступил в 2023 г. завершила 06.06.2024 г. и выполнила в полном объеме.

**Для реализации на территории Янтиковского муниципального округа проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году**

На 2025г. запланированы работы по реализации проекта ***«***Благоустройство общественной территории возле памятника З.А. Космодемьянской в с. Янтиково Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики».

Данный проект стал лидером по итогам проведения рейтингового голосования за выбор общественных территорий, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024г.