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о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования"
Отчетный период: 2025 г.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования" (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год <45>
	Фактическое значение показателя за отчетный период <46>
	Процент достижения <47>
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования"

	1.
	Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Алатырского округа
	%
	100
	100
	100
	

	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

	2.
	Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	Кв.м.
	33
	84
	25
	

	33.
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат
	%
	[bookmark: _GoBack]0,2
	9.1
	10
	

	
	Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях)
	единиц
	0
	4
	100
	

	Муниципальный ведомственный проект  "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"

	
	Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения
	Кв.м.
	0
	0
	0
	

	
	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
	единиц
	10
	10
	100
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Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования"
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	90 466,27
	90 466,27
	65 731,13
	

	
	
	Федеральный бюджет
	933,72
	933,72
	933,72
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	6 602,06
	6 602,06
	15 380,51
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2,83
	2,83
	2,82
	

	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	

	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	943,15
	943,15
	943,15
	

	
	
	Федеральный бюджет
	933,72
	933,72
	6,6
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	6,6
	6,6
	6,6
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	2,8
	2,8
	2,83
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Муниципальный ведомственный проект  "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	89 523,12
	89 523,12
	64 787,97
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	16 586,68
	16 586,68
	15 373,91
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	72 936,44
	72 936,44
	49 414,06
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	Реализация инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики

	Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства
	Всего:
	13632,73
	
	11513,51
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	6816,4
	
	5756,76
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	6816,3
	
	5756,76
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	



