Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________

График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по строительству КЛ-6 кВ от ТП-108 и от ТП-679 и до ТП-1102, строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1102 до многоквартирного жилого дома по Президентскому бульвару, д. 23, г. Чебоксары, в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:020103:88/чзу1 площадью 229 кв.м,
- 21:01:020103:89/чзу1 площадью 18 кв.м,
- 21:01:020103:71/чзу1 площадью 58 кв.м,
- 21:01:020103:5/чзу1 площадью 167 кв.м,
- 21:01:020103:77/чзу1 площадью 339 кв.м,
- 21:01:020103:70/чзу1 площадью 46 кв.м,
- 21:01:020103:4/чзу1 площадью 91 кв.м,
- 21:01:020103:94/чзу1 площадью 204 кв.м, 
- 21:01:020103:838/чзу1 площадью 2475 кв.м
	Август 2026 – ноябрь 2026 *

	2
	Эксплуатация объекта «КЛ-6 кВ от ТП-108 и от ТП-679 до ТП-1102, прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-1102 до многоквартирного жилого дома по Президентскому бульвару, д. 23 (земельный участок с кадастровым номером 21:01:020103:838), г. Чебоксары»
	Ноябрь 2026 - август 2036 


* Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

