Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» за 2024 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского МО Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском МО на 2023-2025 годы и на период до 2035 года Основное мероприятие 1 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях Основное мероприятие 2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Основное мероприятие 3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре Основное мероприятие 4 Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Основное мероприятие 5 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе Основное мероприятие 6 Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы Основное мероприятие 7 Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения Основное мероприятие 8 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено | Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты Результаты достигнуты |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. | Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 4. | Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | кВтч/м2 | 2023 | 28,88 | 28,88 | 28,88 |  | 28,531 |
| 6. | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 524,74 | 524,74 | 524,74 |  | 521,366 |
| 7. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | Гкал/м2 | 2023 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  | 0,034 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | кВтч/м2 | 2023 | 3,479 | 3,479 | 3,479 |  | 3,479 |
| 9. | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 434,945 | 434,945 | 434,945 |  | 431,877 |
| 10. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | кВтч/м2 | 2023 | 10,565 | 10,565 | 10,565 |  | 10,565 |
| 11. | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 366,366 | 366,366 | 366,366 |  | 363,927 |
| 12. | Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации Алатырского МО | кВтч/м2 | 2023 | 23,931 | 23,931 | 23,931 |  | 23,577 |
| 13. | Удельный расход холодной воды на снабжение администрации Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 18,982 | 18,982 | 18,982 |  | 18,557 |
| 14. | Удельный расход природного газа на снабжение администрации Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 407,445 | 407,445 | 407,445 |  | 405,985 |
| 15. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО | Гкал/м2 | 2023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  | 0,023 |
| 16. | Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО | кВтч/м2 | 2023 | 23,788 | 23,788 | 23,788 |  | 23,499 |
| 17. | Удельный расход холодной воды на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 15,932 | 15,932 | 15,932 |  | 15,575 |
| 18. | Удельный расход природного газа на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 494,684 | 494,684 | 494,684 |  | 491,672 |
| 19. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 20. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 21. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 22. | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 23. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 24. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 25. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 26. | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 27. | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | 2023 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 1,4 |
| 28. | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Алатырского МО | % | 2023 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |  | 25 |
| 29. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | Гкал/м2 | 2023 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |
| 30. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО | кВтч/м2 | 2023 | 66,679 | 66,679 | 66,679 |  | 66,674 |
| 31. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО | м3/чел. | 2023 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  | 13,4 |
| 32. | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Алатырского МО | % | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 33. | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Алатырского МО | т у.т./млн. кВтч | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 34. | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Алатырского МО | т у.т./тыс. Гкал | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 35. | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Алатырского МО | т у.т./тыс. Гкал | 2023 | 160,34 | 160,34 | 160,34 |  | 159,97 |
| 36. | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Алатырского МО | % | 2023 | 11,38 | 11,38 | 11,38 |  | 11,36 |
| 37. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Алатырского МО | % | 2023 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |  | 18,8 |
| 38. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Алатырского МО | % | 2023 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |  | 16,5 |
| 39. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Алатырского МО | % | 2023 | 74 | 74 | 74 |  | 76,6 |
| 40. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Алатырского МО | % | 2023 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  | 99,6 |
| 41. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Алатырского МО | % | 2023 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |  | 91,8 |
| 42. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Алатырского МО | % | 2023 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 43. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Алатырского МО | ед. | 2023 | 3 | 3 | 3 |  | 4 |
| 44. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Алатырского МО с которыми заключены энергосервисные договора (контракты) | % | 2023 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  | 10,3 |
| 45. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры) | кг у.т./ед. продукции | 2023 | 12,357 | 12,357 | 12,357 |  | 12,357 |
| 46. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры) | кг у.т./ед. продукции | 2023 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |  | 11,985 |
| 47. | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (продукция деревообработки) | кг у.т./ед. продукции | 2023 | 29,252 | 29,252 | 29,252 |  | 29,252 |
| 48. | Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алатырского МО | % | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 49. | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Алатырского МО (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | МВт | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 50. | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Алатырского МО | % | 2023 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |  | 97,1 |
| 51. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырского МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 52. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырского МО | ед. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 53. | Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 2023 | 18 | 18 | 18 |  | 22 |
| 54. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО | ед. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 55. | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алатырского МО | ед. | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение N 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского МО | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском МО на 2023-2025 годы и на период до 2035 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | » Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6 | Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7 | Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 8 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»  за счет всех источников финансирования за 2024  год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному* | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | % | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | % | 94,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | % | 92,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | % | 92,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, кВтч/м2 | x | x | x | x | x | x | кВтч/м2 | 29,052 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,88 | 28,531 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | м3/чел. | 526,454 | 524,74 | 524,74 | 524,74 | 524,74 | 521,366 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, Гкал/м2 | x | x | x | x | x | x | Гкал/м2 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, кВтч/м2 | x | x | x | x | x | x | кВтч/м2 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 | 3,479 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | м3/чел. | 436,785 | 434,945 | 434,945 | 434,945 | 434,945 | 431,877 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, кВтч/м2 | x | x | x | x | x | x | кВтч/м2 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 | 10,565 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | м3/чел. | 367,585 | 366,366 | 366,366 | 366,366 | 366,366 | 363,927 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации Алатырского МО, кВтч/м2 | x | x | x | x | x | x | кВтч/м2 | 24,115 | 23,931 | 23,931 | 23,931 | 23,931 | 23,577 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход холодной воды на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | м3/чел. | 19,195 | 18,982 | 18,982 | 18,982 | 18,982 | 18,557 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход природного газа на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | м3/чел. | 408,175 | 407,445 | 407,445 | 407,445 | 407,445 | 405,985 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход тепловой энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО, Гкал/м2 | x | x | x | x | x | x | % | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО, кВтч/м2 | x | x | x | x | x | x | % | 23,932 | 23,788 | 23,788 | 23,788 | 23,788 | 23,499 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход холодной воды на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | % | 16,11 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,932 | 15,575 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход природного газа на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | % | 496,19 | 494,684 | 494,684 | 494,684 | 494,684 | 491,672 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше, % | x | x | x | x | x | x | x | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 25 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО, Гкал/м2 | x | x | x | x | x | x | x | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО, кВтч/м2 | x | x | x | x | x | x | x | 66,679 | 66,679 | 66,679 | 66,679 | 66,679 | 66,674 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО, м3/чел. | x | x | x | x | x | x | x | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Алатырского МО, т у.т./млн. кВтч | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Алатырского МО, т у.т./тыс. Гкал | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Алатырского МО, т у.т./тыс. Гкал | x | x | x | x | x | x | x | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 160,34 | 159,97 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,38 | 11,36 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,5 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76,6 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 91,8 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Алатырского МО, ед. | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Алатырского МО, с которыми заключены энергосервисные договора (контракты), % | x | x | x | x | x | x | x | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,3 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры), кг у.т./ед. продукции | x | x | x | x | x | x | x | 12,357 | 12,357 | 12,357 | 12,357 | 12,357 | 12,357 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры), кг у.т./ед. продукции | x | x | x | x | x | x | x | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 11,985 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (продукция деревообработки), кг у.т./ед. продукции | x | x | x | x | x | x | x | 29,252 | 29,252 | 29,252 | 29,252 | 29,252 | 29,252 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алатырского МО, % | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Алатырского МО (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Алатырского МО, % | х | х | х | х | х | х | х | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 97,1 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырском МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, ед. | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырском МО, ед. | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед. | х | х | х | х | х | х | х | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО, ед. | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алатырского МО, ед. | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.