
Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» за 2024 год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского МО Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском МО на 2023-2025 годы и на период до 2035 года

Основное мероприятие 1 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях


Основное мероприятие 2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде


Основное мероприятие 3 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре


Основное мероприятие 4 Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности


Основное мероприятие 5 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе


Основное мероприятие 6 Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы 

Основное мероприятие 7 Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения 


Основное мероприятие 8 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
	выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
выполнено
	Результаты достигнуты

Результаты достигнуты
Результаты достигнуты
Результаты достигнуты
Результаты достигнуты
Результаты достигнуты
Результаты достигнуты
Результаты достигнуты
Результаты достигнуты



[bookmark: sub_111111]
 (1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
[bookmark: sub_111222](2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.




Приложение N 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)

[bookmark: _GoBack]
	N пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа»

	
	

	1.
	Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	2.
	Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	3.
	Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	4.
	Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	5.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	кВтч/м2
	2023
	28,88
	28,88
	28,88
	
	28,531

	6.
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	524,74
	524,74
	524,74
	
	521,366

	7.
	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	Гкал/м2
	2023
	0,034
	0,034
	0,034
	
	0,034

	8.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	кВтч/м2
	2023
	3,479
	3,479
	3,479
	
	3,479

	9.
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	434,945
	434,945
	434,945
	
	431,877

	10.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	кВтч/м2
	2023
	10,565
	10,565
	10,565
	
	10,565

	11.
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	366,366
	366,366
	366,366
	
	363,927

	12.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации Алатырского МО
	кВтч/м2
	2023
	23,931
	23,931
	23,931
	
	23,577

	13.
	Удельный расход холодной воды на снабжение администрации Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	18,982
	18,982
	18,982
	
	18,557

	14.
	Удельный расход природного газа на снабжение администрации Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	407,445
	407,445
	407,445
	
	405,985

	15.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО
	Гкал/м2
	2023
	0,023
	0,023
	0,023
	
	0,023

	16.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО
	кВтч/м2
	2023
	23,788
	23,788
	23,788
	
	23,499

	17.
	Удельный расход холодной воды на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	15,932
	15,932
	15,932
	
	15,575

	18.
	Удельный расход природного газа на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	494,684
	494,684
	494,684
	
	491,672

	19.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	20.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	21.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	22.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	23.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	24.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	25.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	26.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	27.
	Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше
	%
	2023
	0,4
	0,4
	0,4
	
	1,4

	28.
	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Алатырского МО
	%
	2023
	16,7
	16,7
	16,7
	
	25

	29.
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	Гкал/м2
	2023
	0,14
	0,14
	0,14
	
	0,14

	30.
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО
	кВтч/м2
	2023
	66,679
	66,679
	66,679
	
	66,674

	31.
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО
	м3/чел.
	2023
	13,4
	13,4
	13,4
	
	13,4

	32.
	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Алатырского МО
	%
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	33.
	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Алатырского МО
	т у.т./млн. кВтч
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	34.
	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Алатырского МО
	т у.т./тыс. Гкал
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	35.
	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Алатырского МО
	т у.т./тыс. Гкал
	2023
	160,34
	160,34
	160,34
	
	159,97

	36.
	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Алатырского МО
	%
	2023
	11,38
	11,38
	11,38
	
	11,36

	37.
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Алатырского МО
	%
	2023
	18,9
	18,9
	18,9
	
	18,8

	38.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Алатырского МО
	%
	2023
	16,6
	16,6
	16,6
	
	16,5

	39.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории  Алатырского МО
	%
	2023
	74
	74
	74
	
	76,6

	40.
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  Алатырского МО
	%
	2023
	99,5
	99,5
	99,5
	
	99,6

	41.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории  Алатырского МО
	%
	2023
	90,9
	90,9
	90,9
	
	91,8

	42.
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории  Алатырского МО
	%
	2023
	100
	100
	100
	
	100

	43.
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Алатырского МО
	ед.
	2023
	3
	3
	3
	
	4

	44.
	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Алатырского МО с которыми заключены энергосервисные договора (контракты)
	%
	2023
	7,7
	7,7
	7,7
	
	10,3

	45.
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры)
	кг у.т./ед. продукции
	2023
	12,357
	12,357
	12,357
	
	12,357

	46.
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры)
	кг у.т./ед. продукции
	2023
	12,75
	12,75
	12,75
	
	11,985

	47.
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (продукция деревообработки)
	кг у.т./ед. продукции
	2023
	29,252
	29,252
	29,252
	
	29,252

	48.
	Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алатырского МО
	%
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	49.
	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Алатырского МО (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
	МВт
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	50.
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Алатырского МО
	%
	2023
	96,8
	96,8
	96,8
	
	97,1

	51.
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырского МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	ед.
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	52.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырского МО
	ед.
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	53.
	Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	ед.
	2023
	18
	18
	18
	
	22

	54.
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО
	ед.
	2023
	0
	0
	0
	
	0

	55.
	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алатырского МО
	ед.
	2023
	0
	0
	0
	
	0



[bookmark: sub_7777]* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.


Приложение N 11
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа





		Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)

	Муниципальная программа Алатырского МО 
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском МО на 2023-2025 годы и на период до 2035 года
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1 
	» Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 2 
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 3 
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 4 
	Информационное и правовое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 5	

	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленном секторе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6	

	Внедрение технологий, использующих возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 7	
	
	Увеличение использования энергоэффективных источников наружного освещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 8	
	

	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00











Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие строительного комплекса и архитектуры»  за счет всех источников финансирования за 2024  год


	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора)
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному*
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план**
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт***
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	51
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	94,1
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	92,1
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	92,3
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, кВтч/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	кВтч/м2
	29,052
	28,88
	28,88
	28,88
	28,88
	28,531

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	м3/чел.
	526,454
	524,74
	524,74
	524,74
	524,74
	521,366

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, Гкал/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Гкал/м2
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, кВтч/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	кВтч/м2
	3,479
	3,479
	3,479
	3,479
	3,479
	3,479

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	м3/чел.
	436,785
	434,945
	434,945
	434,945
	434,945
	431,877

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, кВтч/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	кВтч/м2
	10,565
	10,565
	10,565
	10,565
	10,565
	10,565

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении администрации Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	м3/чел.
	367,585
	366,366
	366,366
	366,366
	366,366
	363,927

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации Алатырского МО, кВтч/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	кВтч/м2
	24,115
	23,931
	23,931
	23,931
	23,931
	23,577

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход холодной воды на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	м3/чел.
	19,195
	18,982
	18,982
	18,982
	18,982
	18,557

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход природного газа на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	м3/чел.
	408,175
	407,445
	407,445
	407,445
	407,445
	405,985

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО, Гкал/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход электрической энергии на снабжение администрации и муниципальных учреждений Алатырского МО, кВтч/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	23,932
	23,788
	23,788
	23,788
	23,788
	23,499

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход холодной воды на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	16,11
	15,932
	15,932
	15,932
	15,932
	15,575

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход природного газа на снабжение администрации Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	%
	496,19
	494,684
	494,684
	494,684
	494,684
	491,672

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Алатырского МО, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	1,4

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	25

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО, Гкал/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО, кВтч/м2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	66,679
	66,679
	66,679
	66,679
	66,679
	66,674

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории Алатырского МО, м3/чел.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Алатырского МО, т у.т./млн. кВтч
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Алатырского МО, т у.т./тыс. Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Алатырского МО, т у.т./тыс. Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	160,34
	160,34
	160,34
	160,34
	160,34
	159,97

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,36

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,9
	18,8

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,5

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории  Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	74
	74
	74
	74
	74
	76,6

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории  Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,5
	99,6

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории  Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	90,9
	91,8

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории  Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями Алатырского МО, ед.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	3
	3
	3
	3
	3
	4

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков Алатырского МО, с которыми заключены энергосервисные договора (контракты), %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	10,3

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры), кг у.т./ед. продукции
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	12,357
	12,357
	12,357
	12,357
	12,357
	12,357

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (зерновые культуры), кг у.т./ед. продукции
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	12,75
	11,985

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Алатырского МО в сфере промышленного производства (продукция деревообработки), кг у.т./ед. продукции
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	29,252
	29,252
	29,252
	29,252
	29,252
	29,252

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Алатырского МО, %
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Алатырского МО (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), МВт
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Алатырского МО, %
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	96,8
	96,8
	96,8
	96,8
	96,8
	97,1

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырском МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией, ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в Алатырском МО, ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	Количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	18
	18
	18
	18
	18
	22

	
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Алатырского МО, ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории Алатырского МО, ед.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0


──────────────────────────────
[bookmark: sub_7111634]* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).
[bookmark: sub_711624]** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

