Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-357 до оборудования базовой станции сотовой связи на опоре двойного назначения в Новоюжном районе, 
г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровыми номерами:
- 21:01:030405:308/чзу1 площадью 2кв.м,
- 21:01:030405:232/чзу1 площадью 8кв.м,
- 21:01:030405:234/чзу1 площадью 92кв.м,
- 21:01:030405:260/чзу1 площадью 7кв.м, 
- 21:01:030405:236/чзу1 площадью 148кв.м, 
- 21:01:030405:328/чзу1 площадью 130кв.м
	июль 2025 – август2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-357 до оборудования базовой станции сотовой связи на опоре двойного назначения с координатами 56.098715, 47.283965 в Новоюжном районе, 
г. Чебоксары»
	август 2025 - июнь 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

