Приложение № 2 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-357 до оборудования базовой станции сотовой связи на опоре двойного назначения в Новоюжном районе, г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровыми номерами: - 21:01:030405:308/чзу1 площадью 2кв.м, - 21:01:030405:232/чзу1 площадью 8кв.м, - 21:01:030405:234/чзу1 площадью 92кв.м, - 21:01:030405:260/чзу1 площадью 7кв.м, - 21:01:030405:236/чзу1 площадью 148кв.м, - 21:01:030405:328/чзу1 площадью 130кв.м | июль 2025 – август2025 * |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-357 до оборудования базовой станции сотовой связи на опоре двойного назначения с координатами 56.098715, 47.283965 в Новоюжном районе, г. Чебоксары» | август 2025 - июнь 2035 |

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.