Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-490 до торгового павильона по пр. Тракторостроителей (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030407:47),
г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровыми номерами:
- 21:01:030407:105/чзу1 площадью 40 кв.м;
- 21:01:030407:102/чзу1 площадью 69 кв.м;
- 21:01:030407:83/чзу1 площадью 9 кв.м;
- 21:01:030407:81/чзу1 площадью 49 кв.м;
- 21:01:030407:83/чзу2 площадью 8 кв.м;
- в кадастровом квартале 21:01:030407:ЗУ1 площадью 13 кв.м, 21:01:030407:ЗУ2 площадью 7 кв.м
	Октябрь 2025 – июль2026 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-490 до торгового павильона по пр. Тракторостроителей (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030407:47),г. Чебоксары»
	Июль2026 - Сентябрь 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 10 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

