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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Чувашской Республики «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Чувашской Республики «О гражданской обороне 
в Чувашской Республике»

Реализация Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 8 Закона Чувашской Республики «О гражданской обороне в Чувашской Республике» предусматривает проведение работ по реконструкции (развитию) систем оповещения населения в соответствии с поэтапным Планом мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения, утвержденным Главой Чувашской Республики 10 марта 2020 года. Поэтапная реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) рассчитана на период до 2028 года. Финансирование мероприятий проекта планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. 
В настоящее время проведена экспертиза проектной части проектно-сметной документации на реконструкцию РАСЦО, получено положительное научно обоснованное заключение. Разработчиком проекта – филиалом в Чувашской Республики публичного акционерного общества «Ростелеком» актуализирован сводный сметный расчет проектно-сметной документации РАСЦО, который прошел проверку в автономном учреждении Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии в части правильности применения расценок сметной стоимости проектной документации РАСЦО.
[bookmark: _GoBack]На первом этапе (в 2023 году) на реконструкцию РАСЦО из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 46 млн. рублей. Указанные средства планируется направить на приобретение, монтаж пультов управления П-166М и пуско-наладочные работы в 25 единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Чувашской Республики, на запасном пункте управления и на 5 станциях филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики». Проектом модернизации РАСЦО предусмотрено использование существующих в действующей системе оповещения исправных электрических сирен С-40 в количестве 66 штук. 
Протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике с участием глав муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в режиме видеоконференцсвязи от 25 октября 2022 г. № 7 главам администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики рекомендовано предусмотреть на 2023 год средства для финансирования мероприятий, направленных на приобретение по одному комплексу оконечного оборудования УКБ СГС-22 МЕ 400Н с четырьмя рупорными громкоговорителями, необходимыми для сопряжения с новыми пультами управления, а также мероприятий, направленных на создание, развитие, реконструкцию и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
Дальнейшие расходы на финансирование мероприятий по реконструкции систем оповещения населения будут определяться в соответствии с порядком создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, который должен быть разработан на федеральном уровне.
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