ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту закона Чувашской Республики «О внесении изменений

в статью 8 Закона Чувашской Республики «О гражданской обороне 
в Чувашской Республике»

Реализация Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в статью 8 Закона Чувашской Республики «О гражданской обороне в Чувашской Республике» предусматривает проведение работ по реконструкции (развитию) систем оповещения населения в соответствии с поэтапным Планом мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения, утвержденным Главой Чувашской Республики 10 марта 2020 года. Поэтапная реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) рассчитана на период до 2028 года. Финансирование мероприятий проекта планируется осуществить за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

В настоящее время проведена экспертиза проектной части проектно-сметной документации на реконструкцию РАСЦО, получено положительное научно обоснованное заключение. Разработчиком проекта – филиалом в Чувашской Республики публичного акционерного общества «Ростелеком» актуализирован сводный сметный расчет проектно-сметной документации РАСЦО, который прошел проверку в автономном учреждении Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии в части правильности применения расценок сметной стоимости проектной документации РАСЦО.

На первом этапе (в 2023 году) на реконструкцию РАСЦО из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 46 млн. рублей. Указанные средства планируется направить на приобретение, монтаж пультов управления П-166М и пуско-наладочные работы в 25 единых дежурно-диспетчерских службах муниципальных образований Чувашской Республики, на запасном пункте управления и на 5 станциях филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики». Проектом модернизации РАСЦО предусмотрено использование существующих в действующей системе оповещения исправных электрических сирен С-40 в количестве 66 штук.

Протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике с участием глав муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики в режиме видеоконференцсвязи от 25 октября 2022 г. № 7 главам администраций муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики рекомендовано предусмотреть на 2023 год средства для финансирования мероприятий, направленных на приобретение по одному комплексу оконечного оборудования УКБ СГС-22 МЕ 400Н с четырьмя рупорными громкоговорителями, необходимыми для сопряжения с новыми пультами управления, а также мероприятий, направленных на создание, развитие, реконструкцию и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Дальнейшие расходы на финансирование мероприятий по реконструкции систем оповещения населения будут определяться в соответствии с порядком создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, который должен быть разработан на федеральном уровне.

| Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | С.Г. Павлов |
| --- | --- |