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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН
КОМСОМОЛЬСКИ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН
	АДМИНИСТРАЦИЙĔ
                     
                   ЙЫШẰНУ
13.02.2026 ç.  № 95
Комсомольски ялĕ


	




	АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМСОМОЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
      ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          
              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2026 г. № 95
село Комсомольское

	Об утверждении   краткосрочного плана реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории     Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе



В целях реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы администрация Комсомольского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» на 2027-2029 годы в Комсомольском муниципальном округе.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.



Глава Комсомольского 
муниципального округа                                                                Н.Н. Раськин



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1 к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №95

	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых в 2027 -2029 годах  планируется проведение  капитального ремонта общего имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	№ 
пп
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Мате-
риал стен
	Коли-чество этажей в 
много-
квар-
тир-
ном доме
	Коли-чество подъез-
дов в много-
квар-
тир-
ном доме
	Общая площадь многоквар-тирного дома
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир-
ном доме 
на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы
	Вид ремонта общего имущества 
в много-
квартирном доме
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома
	Предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадрат-
ного метра общей площади помещений в много-квартир-
ном доме
	Способ формиро-
вания фонда капиталь-
ного ремонта
	Мини-
маль-ный размер фонда капи-таль-
ного ремонта  (для домов, выбрав-
ших спец-
счет)
	Год проведения капитальног ремонта

	 
	
	ввода в 
экс-
плуата-
цию много-квар-
тирного дома
	завер-шения послед-него 
капи-
таль-
ного ремон-
та в много-
квартир-
ном доме
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящих-
ся в соб-
ственности 
граждан
	
	
	всего
	за счет средств государствен-
ной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства
	за счет средств государственной и муниципальной поддержки
	за счет средств собствен-
ников помещений 
в многоквар-тирном доме 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашской Республики  
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чел.
	 
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв. м  
	рублей/кв. м 
	 
	рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Комсомольский муниципальный округ

	2027

	1
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3
	1993
	 
	кирпич
	3
	2
	1385,22
	1246,83
	1246,83
	34
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру)
	2 704 395,00
	 
	 
	 
	2 704 395,00
	2169,02
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4
	1996
	 
	паннель
	3
	3
	1495,91
	1307,74
	1307,74
	34
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения
	4 691 725,87
	 
	 
	 
	4 691 725,87
	3587,66
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2027

	 
	Итого: 2 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	2881,13
	2554,57
	2554,57
	68
	 
	7 396 120,87
	 
	 
	 
	7 396 120,87
	2 895,25
	 
	 
	 
	 

	2028

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1
	1977
	2019
	кирпич
	2
	3
	944,43
	829,52
	829,52
	33
	ремонт системы электроснабжения
	1 092 705,51
	 
	 
	 
	1 092 705,51
	1317,27
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	2
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11
	1987
	2025
	кирпич
	2
	3
	986,95
	873,87
	873,87
	40
	ремонт системы холодного водоснабжения
	584 274,40
	 
	 
	 
	584 274,40
	668,61
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	3
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12
	1988
	2022
	кирпич
	2
	3
	991,68
	840,02
	840,02
	43
	ремонт системы холодного водоснабжения
	587 074,56
	 
	 
	 
	587 074,56
	698,88
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	4
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14
	1989
	2023
	кирпич
	2
	2
	608,38
	553,82
	553,82
	35
	ремонт системы холодного водоснабжения
	360 160,96
	 
	 
	 
	360 160,96
	650,32
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	5
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5
	1980
	2009
	кирпич
	2
	3
	1007,27
	845,99
	845,99
	34
	ремонт системы водоотведения
	832 005,02
	 
	 
	 
	832 005,02
	983,47
	24561,90
	на спецсчете
	13,03
	2028

	6
	с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2
	1963
	2013
	кирпич
	2
	3
	636,54
	571,84
	571,84
	25
	ремонт системы электроснабжения
	736 476,78
	 
	 
	 
	736 476,78
	1287,91
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	7
	с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2
	1986
	2024
	кирпич
	3
	3
	2 061,08
	1 844,48
	1 844,48
	106
	ремонт системы электроснабжения
	2 384 669,56
	 
	 
	 
	2 384 669,56
	1292,87
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	8
	с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119
	2000
	 
	кирпич
	3
	2
	930,1
	780,5
	780,5
	37
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру)
	2 299 627,50
	 
	 
	 
	2 299 627,50
	2946,35
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2028

	 
	Итого: 8 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	8166,43
	7140,04
	7140,04
	353
	 
	8 876 994,29
	 
	 
	 
	8 876 994,29
	1 243,27
	 
	 
	 
	 

	2029

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3
	1982
	2009
	кирпич
	2
	3
	966,32
	844,93
	844,93
	34
	ремонт системы электроснабжения
	1 118 032,24
	 
	 
	 
	1 118 032,24
	1323,22
	24561,90
	на спецсчете
	13,03
	2029

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1
	1991
	 
	паннель
	3
	2
	1084,26
	880
	880
	41
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
	4 809 282,00
	 
	 
	 
	4 809 282,00
	5465,09
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	3
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7
	2004
	 
	кирпич
	3
	2
	984,7
	897,4
	897,4
	39
	ремонт крыши (скатная утепление по периметру), системы электроснабжения
	3 461 153,90
	 
	 
	 
	3 461 153,90
	3856,87
	24561,90
	на счете рег. оператора
	13,03
	2029

	 
	Итого: 3 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	3035,28
	2622,33
	2622,33
	114
	 
	9 388 468,14
	 
	 
	 
	9 388 468,14
	3 580,20
	 
	 
	 
	 

	 
	И т о г о : 13 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	14 082,84
	12 316,94
	12 316,94
	535
	 
	25 661 583,30
	 
	 
	 
	25 661 583,30
	2 083,44
	 
	 
	 
	 





	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение № 2 к постановлению
администрации Комсомольского
муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №95                                                                                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Р Е Е С Т Р
многоквартирных домов, расположенных на территории Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
пп
	Адрес многоквартирного дома 
	Cтоимость капиталь-
ного 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме – всего
	Ремонт  внутри-
домо-
вых 
инже-
нер-
ных систем
	Замена коллек-
тивных (обще-
домо-
вых) ПУ и УУ
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома 
	Ремонт фундамента   многоквартирного дома
	Энергетическое обследование многоквартирного дома
	Проектные работы
	Технический надзор

	 
	улица, № дома
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	ед.
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	куб. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Комсомольский муниципальный округ

	2027

	1
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 3
	2 704 395,00
	 
	 
	621,70
	2 511 301,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135 219,75
	57 874,05

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 4
	4 691 725,87
	1 607 191,04
	 
	680,68
	2 749 545,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	234 586,29
	100 402,93

	 
	Итого по району
	7 396 120,87
	1 607 191,04
	 
	1 302,38
	5 260 846,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369 806,04
	158 276,98

	2028

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 1
	1 092 705,51
	1 014 686,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 635,28
	23 383,90

	2
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 11
	584 274,40
	542 557,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 213,72
	12 503,47

	3
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 12
	587 074,56
	545 157,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 353,73
	12 563,40

	4
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 14
	360 160,96
	334 445,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 008,05
	7 707,44

	5
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 5
	832 005,02
	772 599,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 600,25
	17 804,91

	6
	с. Комсомольское, тер. РТП, д. 2
	736 476,78
	683 892,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 823,84
	15 760,60

	7
	с. Комсомольское, ул. 70 лет Октября, д. 2
	2 384 669,56
	2 214 404,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119 233,48
	51 031,93

	8
	с. Комсомольское, ул. Центральная, д. 119
	2 299 627,50
	 
	 
	528,65
	2 135 434,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114 981,38
	49 212,03

	 
	Итого по району
	8 876 994,29
	6 107 742,81
	 
	528,65
	2 135 434,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443 849,71
	189 967,68

	2029

	1
	с.Комсомольское, мкр К. Антонова, д. 3
	1 118 032,24
	1 038 204,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 901,61
	23 925,89

	2
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 1
	4 809 282,00
	2 592 622,88
	 
	463,75
	1 873 276,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240 464,10
	102 918,63

	3
	с. Комсомольское, мкр. Кабалина, д. 7
	3 461 153,90
	1 057 952,03
	 
	533,76
	2 156 075,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173 057,70
	74 068,69

	 
	Итого по району
	9 388 468,14
	4 688 779,65
	 
	997,51
	4 029 351,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	469 423,41
	200 913,21





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение № 3 к постановлению
администрации Комсомольского муниципального округа
Чувашской Республики
от 13.02.2026 №95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	,
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	IV квартал 2027 г.
	IV квартал 2028 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего
	IV квартал 2027 г.
	IV квартал 2028 г.
	IV квартал 2029 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14

	 
	 
	2027

	 
	Комсомольский муниципальный округ
	2 881,13
	68
	2
	 
	 
	2
	7 396 120,87
	 
	 
	7 396 120,87

	 
	
	2028

	 
	
	8 166,43
	353
	 
	8
	 
	8
	 
	8 876 994,29
	 
	8 876 994,29

	 
	
	2029

	 
	
	3 035,28
	114
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	9 388 468,14
	9 388 468,14

	 
	Итого
	14 082,84
	535
	2
	8
	3
	13
	7 396 120,87
	8 876 994,29
	9 388 468,14
	25 661 583,30
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АДМИНИСТРАЦИЯ


 


КОМСОМОЛЬСКОГО 


 


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


 


      


ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          


 


              


 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 


13


.


0


2


.202


6


 


г. №


 


95


 


село Комсомольское


 


Об утверждении   краткосрочного плана 


реализации «Республиканской программы 


капитального ремонта общего имущества в 


многоквартирных домах, расположенных на 


территории     Чувашской


 


Республики, 


на


 


2014


-


20


55


 


годы» на 202


7


-


202


9


 


годы в Комсомольском 


муниципальном округе


 


 


В целях реализации 


Республиканской программы капитального ремонта 


общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории


 


Чувашской Республики, на 2014


–


2


0


55


 


годы


 


а


дминистрация Комсомольского 


муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:


 


 


1.


 


Утвердить прилагаемый краткосрочный план


 


реализации 


«Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в 


многоквартирных домах, расположенных на территории


 


Чувашской Республики, на 


2014


-


20


55


 


годы» на 202


7


-


202


9


 


годы в Комсомольском 


муниципальном округе


.


 


2.


 


Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.


 


 


 


 


Глава Комсомольского 


 


муниципального округа


                                                                


Н


.Н. 


Раськин


 


 


 




   

Ч Ă ВАШ РЕСПУБЛИКИН   КОМСОМОЛЬСКИ    МУНИЦИПАЛЛ Ă   ОКРУГ E Н     АДМИНИСТРАЦИЙ E                                                ЙЫШ ? НУ   13 . 0 2 .202 6   ç .    №   95   Комсомольски ял e               АДМИНИСТРАЦИЯ   КОМСОМОЛЬСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА          ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ   13 . 0 2 .202 6   г. №   95   село Комсомольское  

Об утверждении   краткосрочного плана  реализации «Республиканской программы  капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на  территории     Чувашской   Республики,  на   2014 - 20 55   годы» на 202 7 - 202 9   годы в Комсомольском  муниципальном округе    

В целях реализации  Республиканской программы капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории   Чувашской Республики, на 2014 – 2 0 55   годы   а дминистрация Комсомольского  муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:     1.   Утвердить прилагаемый краткосрочный план   реализации  «Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах, расположенных на территории   Чувашской Республики, на  2014 - 20 55   годы» на 202 7 - 202 9   годы в Комсомольском  муниципальном округе .   2.   Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.         Глава Комсомольского    муниципального округа                                                                  Н .Н.  Раськин      

