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	ЙЫШĂНУ
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Патăрьел ялě
	
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2025 г. № 1750
село Батырево




	О внесении изменений в постановление администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 26.06.2023 г. № 684 «Об утверждении муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»











В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.08.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, Решением Собрания депутатов Батыревского муниципального округа Чувашской Республики  от 29.10.2025  № 40/4 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Батыревского муниципального округа  Чувашской Республики  от 12.12.2024 №34/2 «О бюджете Батыревского муниципального округа  Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Решением Собрания депутатов Батыревского муниципального округа от 05.12.2025  № 42/2  «О бюджете Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 14.02.2023  № 84  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики», администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 26.06.2023 № 684 (с изменениями, внесенными постановлением от 21.12.2023 № 1560, от 13.12.2024 № 1743/1, от 12.02.2025 № 225, от 01.11.2025 № 1452), изложив в редакции согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Батыревского муниципального округа - начальника отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 


Глава Батыревского 
муниципального округа                 						Р.В. Селиванов


[bookmark: _Hlk192317076]Приложение
к постановлению администрации Батыревского муниципального округа
 Чувашской Республики
от 30.12.2025 № 1750

Муниципальная программа
Батыревского муниципального округа Чувашской Республики                    "Формирование современной городской среды"
(с изменениями, внесенными постановлениями от 21.12.2023 № 1560, от 13.12.2024 №1743/1, от 12.02.2025 № 225, от 01.11.2025 № 1452)

	Ответственный исполнитель:
	
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики 

	Дата составления проекта муниципальной программы -
	
	4 февраля 2023 года

	Непосредственный исполнитель муниципальной программы
	 
	Заведующий сектором строительства и архитектуры отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Ижедеров В.В. (тел. 8(83532)6-15-49, e-mail: construc10-batyr@cap.ru)




[bookmark: sub_100]I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на 2023 - 2030 годы" (далее также - муниципальная программа)

[bookmark: sub_101]I. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние общественных территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских и спортивно-игровых площадок и зон отдыха во дворах, нехватка парковочных мест - все это негативно влияет на качество жизни населения Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.
Проведенный анализ состояния благоустройства территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики показал необходимость системного решения проблемы благоустройства территорий округа.
Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.
Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека позволит не только удовлетворить жилищные потребности, но и обеспечит высокое качество жизни в целом.
Таким образом, работа по формированию современной комфортной городской среды на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется по следующим основным направлениям:
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан за счет создания новых и развития существующих озелененных территорий общего пользования, систем наружного и архитектурно-художественного освещения;
привлечение населения к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, прогулкам на свежем воздухе через развитие уличной детской игровой, спортивной, велосипедной и пешеходной инфраструктур;
обеспечение комфортных условий для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья, прогулок и иной рекреационной деятельности граждан за счет развития и модернизации существующих парков культуры и отдыха;
обеспечение и улучшение эстетического состояния территорий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики путем формирования архитектурно-художественного облика территорий общего пользования муниципальных образований Батыревского муниципального округа Чувашской Республики;
вовлечение жителей в мероприятия по формированию современной комфортной среды.
С 2017 по 2023 год на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" благоустроены 8 общественных территорий (набережные,  пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) и 27 дворовых территорий. 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, приведен в Приложении № 1 к программе.

II. Стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
паспорт федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3);
Закон Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года";
Указ Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. N 139 "О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики".
Целью Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий.
Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков).

[bookmark: sub_102]III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Чувашской Республики

Муниципальная  программа направлена на достижение цели Государственной программы Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. N 343 - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий Батыревского муниципального округа, которая оценивается достижением следующих показателей:
количество благоустроенных общественных территорий;
доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы благоустройства современной городской среды;
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

[bookmark: sub_103]IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Достижение цели программы осуществляется путем реализации задач по созданию механизмов развития комфортной городской среды.
Мероприятия программы направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации путем решения следующих основных задач:
создание механизмов развития комфортной городской среды;
повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и дворовых территорий муниципальных образований;
улучшение архитектурного облика муниципальных образований, создание пешеходных и туристических маршрутов, условий для рекреации и занятий спортом;
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
создание и обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

[bookmark: sub_110]Паспорт
муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на 2023 - 2030 годы"

	[bookmark: sub_1002]Куратор муниципальной программы
	отдел экономики, сельского хозяйства и инвестиционной деятельности администрации Батыревского муниципального округа

	[bookmark: sub_1101]Ответственный исполнитель муниципальной программы
	отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа 

	Соисполнители государственной программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

	[bookmark: sub_1102]Участники муниципальной программы
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют

	[bookmark: sub_111]Цели муниципальной программы
	к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
цель 1 – увеличение количества благоустроенных общественных территорий – до 10 единиц;
цель 2 - обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ благоустройства современной городской среды, 90 процентов;
цель 3 - обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, 30 процентов;
к 2030 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
цель 4 - увеличение с 2025 года количества благоустроенных общественных территорий до 12 единиц.

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
	2023 - 2030 годы:
I этап - 2023 - 2024 годы;
II этап - 2025 - 2030 годы

	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации  
	прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2023 - 2030 годах составляет 129336,70 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 42 026,3 тыс. рублей;		
в 2024 году – 22 915,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 29261,83 тыс. рублей;
в 2026 году – 22525,28 тыс. рублей;
в 2027 году – 6268,95 тыс. рублей;
в 2028 году – 6339,24 тыс. рублей;
в 2029 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»




2. Показатели муниципальной программы

	N
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029- 2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель 1 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий к 2025 году до 10 единиц

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	возрастающий
	единиц
	8
	2023
	10
	х
	х
	х
	х
	х
	нет
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства  администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 2 - обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ благоустройства современной городской среды к 2025 году 90 процентов

	2.
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы современной городской среды
	ГП
	возрастающий
	процентов
	90
	2023
	90
	х
	х
	х
	х
	х
	нет
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства  администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 3 - обеспечение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к 2025 году 30 процентов

	3.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	ГП
	возрастающий
	процентов
	25
	2023
	30
	х
	х
	х
	х
	х
	нет
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства  администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"

	Цель 4 - увеличение с 2025 года количества благоустроенных общественных территорий к 2030 году до 12 единиц

	4.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ГП
	возрастающий
	единиц
	0
	2023
	х
	2
	4
	6
	8
	12
	нет
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства  администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	индекс качества городской среды
	ГИС "Электронный бюджет"
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	N
п/п
	Задачи структурного элемента
	Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

	
	Ответственный за реализацию:
Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации - 2023-2030 

	1.1.
	Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств в населенных пунктах
	улучшаются условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей
	количество благоустроенных общественных территорий

	2.
	Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"

	
	Ответственный за реализацию:
Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации - 2025 - 2030 

	2.1.
	Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	2.2.
	Уличное освещение
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	2.3. 
	Реализация мероприятий по благоустройству территории
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	2.4.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	2.5.
	Организация и содержание мест захоронений
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	2.6.
	Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	2.7.
	Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов
	закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
	-

	3.
	Муниципальный ведомственный проект "Обустройство мест массового отдыха населения"

	
	Ответственный за реализацию:
Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации - 2025 - 2030 

	3.1.
	Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
	проведение смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 
	Количество участников смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство

	
	Ответственный за реализацию:
Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	

	3.2.
	Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики
	благоустроенные территории улучшают жизнь людей, делают ее более комфортной, стимулируют развитие бизнеса и туризма
	количество благоустроенных общественных территорий
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4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды"
	42026,3
	22915,1
	29261,83
	22525,28
	6268,95
	6339,24
	0,0
	129336,70

	федеральный бюджет
	6719,1
	6216,0
	6792,79
	6463,70
	6206,30
	6275,80
	0,0
	38673,69

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	22318,9
	3952,0
	48,03
	45,70
	43,90
	44,40
	0,0
	26452,93

	местные бюджеты
	12988,3
	12747,1
	22421,01
	16015,88
	18,75
	19,04
	0,0
	64210,08

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00

	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	6787,0
	6278,8
	6861,40
	6528,99
	6268,95
	6339,24
	0,00
	39064,38

	федеральный бюджет
	6719,1
	6216,0
	6792,79
	6463,70
	6206,30
	6275,80
	0,00
	38673,69

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	47,5
	44,0
	48,03
	45,70
	43,90
	44,40
	0,00
	273,53

	местные бюджеты
	20,4
	18,8
	20,58
	19,59
	18,75
	19,04
	0,00
	117,16

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	35024,5
	16566,8
	19395,44
	15356,29
	0,0
	0,0
	0,0
	86343,03

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	22271,4
	3908,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	26179,40

	местный бюджет
	12753,1
	12658,8
	19395,44
	15356,29
	0,0
	0,0
	0,0
	60163,63

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	Муниципальный ведомственный проект "Обустройство мест массового отдыха населения"
	214,80
	69,50
	3004,99
	640,00
	0,0
	0,0
	0,0
	3929,29

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	местный бюджет
	214,8
	69,5
	3004,99
	640,00
	0,0
	0,0
	0,0
	3929,29

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00





[bookmark: sub_10]Паспорт
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

1. [bookmark: sub_1010]Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Формирование комфортной городской среды
	Срок реализации проекта
	2023
	2030

	Куратор проекта
	Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа

	Руководитель проекта
	Заместитель главы - начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа 

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Чувашской Республики (далее - государственные программы) и с муниципальными программами муниципального образования
	1.
	Государственная программа РФ
	"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

	
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"

	
	3.
	Муниципальная программа Батыревского муниципального округа
	"Формирование современной городской среды"







 



[bookmark: sub_1020]2. Показатели проекта "Формирование комфортной городской среды"

	N пп
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания / убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	13
	14
	15

	1.
	
	Задача – Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств в населенных пунктах

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	РП
	единиц
	8
	2023
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	х
	возрастание
	да
	ГИС "Электронный бюджет"






[bookmark: sub_1030]3. Мероприятия (результаты) проекта "Формирование комфортной городской среды"
	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств в населенных пунктах»

	1.1.
	Благоустройство общественных территорий
	единиц
	8
	2023
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	х
	реализация проектов благоустройства общественных территорий
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество благоустроенных общественных территорий






[bookmark: sub_1040]4. Финансовое обеспечение реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029- 2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача «Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств в населенных пунктах»
	

	1.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды, 
в том числе
	А51И455550
	6787,0
	6278,8
	6861,40
	6528,99
	6268,95
	6339,24
	0,00
	39064,38

	
	федеральный бюджет
	х
	6719,1
	6216,0
	6792,79
	6463,70
	6206,30
	6275,80
	0,00
	38673,69

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	47,5
	44,0
	48,03
	45,70
	43,90
	44,40
	0,00
	273,53

	
	местный бюджет
	х
	20,4
	18,8
	20,58
	19,59
	18,75
	19,04
	0,00
	117,16

	
	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	

	Итого по проекту,
в том числе:
	х
	6787,0
	6278,8
	6861,40
	6528,99
	6268,95
	6339,24
	0,00
	39064,38

	федеральный бюджет
	х
	6719,1
	6216,0
	6792,79
	6463,70
	6206,30
	6275,80
	0,00
	38673,69

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	47,5
	44,0
	48,03
	45,70
	43,90
	44,40
	0,00
	273,53

	местный бюджет
	х
	20,4
	18,8
	20,58
	19,59
	18,75
	19,04
	0,00
	117,16

	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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муниципального ведомственного проекта "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"

[bookmark: sub_201]1. Основные положения

	Краткое наименование ведомственного  проекта
	Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования 
	Срок реализации проекта
	2023
	2030

	Куратор проекта
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа 

	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа 

	Связь с государственной программой Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
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2. Показатели ведомственного проекта "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"

	N
п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	Год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача - Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий

	1.1.
	Комплекс мероприятий по озеленению  
	ВП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	2.
	Задача - Уличное освещение

	2.2.
	Комплекс мероприятий по   содержанию уличного освещения 
	ВП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	3.
	Задача - Реализация мероприятий по благоустройству территории

	3.1.
	Комплекс мероприятий по благоустройству территории
	ВП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	4.
	Задача - Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров

	4.1.
	Количество дворовых территорий и тротуаров
	ВП
	единиц
	27
	2023
	27
	38
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	5.
	Задача - Организация и содержание мест захоронений

	5.1.
	Комплекс мероприятий по организации и содержанию мест захоронений 
	ВП
	единиц
	1
	2023
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	6.
	Задача - Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории

	6.1.
	Комплекс мероприятий по осуществлению строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории
	ВП
	единиц
	1
	2023
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	7.
	Задача - Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов

	7.1.
	Комплекс мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов
	ВП
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО






[bookmark: sub_203]3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача "Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий"

	1.1.
	Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	финансирование из местного бюджета расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по озеленению в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	2.
	Задача - Уличное освещение

	2.1.
	Уличное освещение
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	финансирование из местного бюджета текущих расходов на уличное освещение
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	3.
	Задача - Реализация мероприятий по благоустройству территории

	3.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству территории
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	финансирование из местного бюджета расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по благоустройству территорий
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	4.
	Задача - Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров

	4.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров
	единиц
	27
	2023
	27
	38
	х
	х
	х
	х
	х
	благоустройство дворовых территорий и тротуаров 
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	5.
	Задача - Организация и содержание мест захоронений

	5.1.
	Организация и содержание мест захоронений
	единиц
	1
	2023
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	финансирование из местного бюджета расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по организации и содержанию мест захоронений 
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	6.
	Задача - Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории

	6.1.
	Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории 
	единиц
	1
	2023
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	финансирование из местного бюджета расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по осуществлению строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	7.
	Задача - Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов

	7.1.
	Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	финансирование из местного бюджета расходных обязательств, предусматривающих мероприятия по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов
	оказание услуг (выполнение работ)
	-






[bookmark: sub_204]4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования"
	N
п/п

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача "Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий"

	1.1.
	Озеленение в рамках исполнения плана природоохранных мероприятий, всего
	A510277410, A53017333Э
	161,7
	172,6
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0
	734,30

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	
	местные бюджеты
	х
	161,7
	172,6
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0
	734,30

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	2
	Задача "Уличное освещение"

	2.1.
	Уличное освещение, всего
	А530177400
	5126,5
	5587,0
	7054,61
	8459,69
	0,00
	0,00
	0
	26227,80

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	
	местные бюджеты
	х
	5126,5
	5587,0
	7054,61
	8459,69
	0,00
	0,00
	
	26227,80

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00

	3.
	Задача "Реализация мероприятий по благоустройству территории"

	3.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству территории, всего
	A530177420
	4278,4
	5405,00
	12140,83
	6696,60
	0,00
	0,00
	0
	28520,83

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0

	
	местные бюджеты
	х
	4278,4
	5405,0
	12140,83
	6696,60
	0,00
	0,00
	0
	28520,83

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0

	4.
	Задача "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров"

	4.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, всего
	A510272710,  A5102S2710
	24164,8
	4202,2
	х
	х
	х
	х
	х
	28367

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	22271,4
	3908,0
	х
	х
	х
	х
	х
	26179,4

	
	местные бюджеты
	х
	1893,4
	294,2
	х
	х
	х
	х
	х
	2187,6

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	5.
	Задача "Организация и содержание мест захоронений"

	5.1.
	Организация и содержание мест захоронений, всего
	A510272710,  A5102S2710
	220,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	220,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	местные бюджеты
	х
	220,0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	220,0

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	6.
	Задача "Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории"

	6.1.
	Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории, всего
	A510277470
	362,3
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	362,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	местные бюджеты
	х
	362,3
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	362,3

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	7.
	Задача "Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов"

	7.1.
	Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов, всего
	A510277470
	710,8
	1200,0
	х
	х
	х
	х
	х
	1910,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0,0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	
	местные бюджеты
	х
	710,8
	1200,0
	х
	х
	х
	х
	х
	1910,8

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	х
	0

	Итого по проекту
	х
	35024,5
	16566,8
	19395,4
	15356,3
	0,0
	0,0
	0,0
	86343,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	22271,4
	3908,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26179,4

	местные бюджеты
	х
	12753,1
	12658,8
	19395,4
	15356,3
	0,0
	0,0
	0,0
	60163,6

	внебюджетные источники
	х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0







Паспорт
муниципального ведомственного проекта "Обустройство мест массового отдыха населения"

1. Основные положения

	Краткое наименование ведомственного  проекта
	Обустройство мест массового отдыха населения 
	Срок реализации проекта
	2023
	2030

	Куратор проекта
	Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа; 


	Руководитель проекта
	Первый заместитель главы - начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Батыревского муниципального округа 

	Связь с государственной программой Чувашской Республики
	1.
	Государственная программа Чувашской Республики
	"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"






2. Показатели ведомственного проекта "Обустройство мест массового отдыха населения"

	N
п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача - Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство

	1.1.
	Количество участников смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
	ВП
	единиц
	13
	2023
	13
	13
	15
	15
	15
	15
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО

	2.
	Задача - Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики

	2.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ВП
	единиц
	х 
	2023
	х
	х
	1
	1
	х
	х
	х
	-
	-
	Официальный сайт администрации Батыревского МО





3. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта "Обустройство мест массового отдыха населения"

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача - Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство

	1.1.
	Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	х
	Ежегодное проведение районного смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство
	оказание услуг (выполнение работ)
	-

	2.
	Задача - Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики

	2.1.
	Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики
	единиц
	х
	2023
	х
	х
	1
	1
	х
	х
	х
	финансирование из местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий
	оказание услуг (выполнение работ)
	-






4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта "Обустройство мест массового отдыха населения"

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-
2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача "Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство"

	1.1.
	Поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство, всего
	A530270370
	69,5
	69,5
	64,50
	100,00
	0
	0
	0
	303,5

	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты
	х
	69,5
	69,5
	64,50
	100,00
	0
	0
	0
	303,5

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	2.
	Задача "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики"

	2.1.
	Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики, всего
	A530275550
	145,3
	0
	2940,49
	540,00
	0
	0
	0
	3625,79

	
	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	местные бюджеты
	х
	145,3
	0
	2940,49
	540,00
	0
	0
	0
	3625,79

	
	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	 0
	0

	Итого по проекту
	х
	214,8
	69,5
	3004,99
	640,00
	0
	0
	0
	3929,3

	в том числе:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	федеральный бюджет
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местные бюджеты
	х
	214,8
	69,5
	3004,99
	640
	0
	0
	0
	3929,3

	внебюджетные источники
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0







Приложение №1
к муниципальной программе 
Батыревского муниципального округа 
Чувашской Республики «Формирование
современной городской среды»

I. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
расположенных на территории Батыревского муниципального округа 
Чувашской Республики

	N
пп
	Наименование населенного пункта
	Адрес дворовой территории

	1
	2
	3

	2023

	1.
	с. Батырево

	ул. Советская, д. 172, 173, 174 в с. Батырево

	2.
	с. Батырево

	ул. Ленина, д. 10, 14, 18 в с. Батырево

	3.
	с. Первомайское
	ул. Лесная с. Первомайское

	2024

	1.
	с. Батырево
	ул. Мичурина, д. 1, 3, 3А

	2.
	с. Батырево
	ул. Мичурина, д. 5

	3.
	с. Батырево
	пр. Ленина, д. 3

	4.
	с. Батырево
	пр. Ленина, д. 6

	5.
	с. Батырево
	пр. Ленина, д. 19

	6.
	с. Батырево
	пр. Ленина, д. 21

	7.
	с. Батырево
	ул. П.Яковлева, д. 6

	8.
	с. Батырево
	ул. Ленина, д. 26

	9.
	с. Батырево
	ул. Комарова, д. 20, ул. Кирова, д. 14

	10.
	с. Батырево
	ул. Кирова, д. 22, ул. Комарова, д. 19

	11.
	с. Батырево
	ул. Ленина, д. 34, 34/2, ул.Кирова, д. 1Б



II. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории Батыревского муниципального округа 
Чувашской Республики

	N
пп
	Наименование населенного пункта
	Адрес общественной территории

	1
	2
	3

	2023

	1.
	с. Батырево

	зона массового отдыха населения по пр. Ленина 

	2024

	2.
	д. Татарские Сугуты
	сквер Победы по ул. Центральная

	3.
	с. Батырево
	зона массового отдыха населения по пр. Ленина (2, 3 этап)

	2025

	4.
	с. Батырево
	зона массового отдыха населения (4, 5 этап)

	2026

	5.
	с. Батырево
	тротуар по проспекту Ленина (1 этап)
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