**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики**

**«Формирование современной городской среды» за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник управления по благоустройству и развитию территорий В.В. Долгов**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта: krarm\_stroitel@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды» за 2022 год**

Муниципальная программа Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Красноармейского муниципального округа от 02.03.2022 № 145, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Красноармейского муниципального округа № 476 от 12.05.2022, № 112 от 25.01.2023.

В программу входят подпрограммы:

 - «Благоустройство дворовых и общественных территорий»;

- «Обустройство мест массового отдыха населения (парков)».

Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрен в сумме 33937,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 21603,1 тыс. руб. или 63,7%, в т.ч.

расходы произведены по подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий» предусмотрено 33937,7 тыс. руб., освоено на 21603,1 тыс. руб. или 63,7 %, в т.ч.:

Основное мероприятие 1 «Содействие благоустройству населенных пунктов» - запланировано 30106,1 тыс. руб. освоение средств 17771,4 тыс. руб. или 59%. Низкий процент исполнения по мероприятиям уличного освещения  - 827,3 тыс. рублей. Наблюдается низкий процент исполнения в связи с тем, что в декабре 2022 года поступили субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, дворовых территорий и тротуаров в сумме 11507,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - запланировано 3831,6 тыс. руб. освоение средств 3831,6 тыс. руб. или 100%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа «Формирование современной городской среды», подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского муниципального округа (программы) **текущий год (план)** |
| год, предшествующий отчетному\* | **отчетный год** | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед | 4 | 4 | 4 | 5 | выполнено | 4 |
|  | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 0 | 90 | 90 | 100 | выполнено | 90 |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 1 | 1 | 1 | 1 | выполнено | 1 |
| **Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (парков)»** | | | | | | | | |
|  | Количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков) | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | выполнено | 0,1 |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Красноармейского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» за счет всех источников финансирования за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| **Муниципальная программа** | **«Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»** | Всего | **33937,7** | **21543,0** | **63,66** | **Переход объектов на 2023 год** |  |
| Федеральный бюджет | 3793,3 | 3793,3 |
| Республиканский бюджет | 9044,6 | 9044,6 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 11922,9 | 8705,1 |
| **Подпрограмма** | **"Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"** | Всего | **33937,7** | **21543,0** | **63,66** | **Переход объектов на 2023 год** |  |
| Федеральный бюджет | 3793,3 | 3793,3 |
| Республиканский бюджет | 9044,6 | 9044,6 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 11922,9 | 8705,1 |
| **Основное мероприятие** | **"Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики** | **Всего** | **30106,0** | **17711,4** | **59,03** | **Переход объекта на 2023 год.** | Низкий процент исполнения по мероприятии в связи с тем, что в декабре 2022 года поступили субсидии по благоустройству территорий, дворовых территорий и тротуаров в сумме 11507,4 тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 17416,8 | 9017,8 |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | 12689,2 | 8693.6 |
| **Основное мероприятие** | **Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **Всего** | **3831,6** | **3831,6** | **100** | **выполнено** |  |
| Федеральный бюджет | **3793,3** | **3793,3** |
| Республиканский бюджет | **26,8** | **26,8** |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | **11,5** | **11,5** |
| **Подпрограмма** | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | **Всего** | **0** | **0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **0** | **0** |
| Республиканский бюджет | **0** | **0** |
| Бюджет Красноармейского муниципального округа | **0** | **0** |