| АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ ___.02.2024 г. № ___ г. Алатырь; УЛАТӐР МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН Проект ЙЫШĂНУ ___.02.2024 г. № ___ Улатӑр г.. |  |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 222 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2022 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа», администрация Алатырского муниципального округа

постановляет:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 28.02.2023 № 222.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Алатырского

муниципального округа                                                                                     Н. И. Шпилевая

Приложение

к постановлению администрации

Алатырского муниципального округа

от __.02.2024 № ___

Изменения,

вносимые в муниципальную программу Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

- В паспорте муниципальной программы:

- позицию «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Срок и этапы реализации Муниципальной программы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2026 годы; 2 этап - 2027 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы»; |
| --- | --- | --- |

- позицию «Объемы финансирования программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования программы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 1 103 125 473,88 рублей, в том числе: в 2023 году – 78 306 529,59 рублей; в 2024 году – 55 633 775,54 рублей; в 2025 году – 57 567 130,00 рублей; в 2026 году – 73 354 850,00 рублей в 2027- 2030 годах – 329 867 949,39 рублей; в 2031-2035 годах – 508 395 239,36 рублей, из них средства: республиканского бюджета – 829 957 101,44 рублей, в том числе: в 2023 году – 63 292 935,00 рублей; в 2024 году – 43 330 100,00 рублей; в 2025 году – 43 330 100,00 рублей; в 2026 году – 54 063 400,00 рублей; в 2027-2030 годах – 244 671 142,16 рублей; в 2031-2035 годах – 381 269 424,28 рублей; бюджет Алатырского муниципального округа – 273 168 372,44 рублей, в том числе: в 2023 году – 15 013 594,59 рублей; в 2024 году – 12 303 675,54 рублей; в 2025 году – 14 237 030,00 рублей; в 2026 году – 19 291 450,00 рублей; в 2026-2030 годах – 85 196 807,23 рублей; - в 2031-2035 годах – 127 125 815,08 рублей.». |
| --- | --- | --- |

3) в Разделе I муниципальной программы абзац пятый изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа будет реализовываться в 2023 - 2035 годах в три этапа:

- 1 этап - 2023 - 2026 годы;

- 2 этап - 2027 - 2030 годы;

- 3 этап - 2031 - 2035 годы.».

4) в Разделе III муниципальной программы абзац второй и таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023-2035годах составляет 1 103 125 473,88 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 0,0 рублей, республиканского бюджета – 829 957 101,44 рублей, бюджет Алатырского муниципального округа – 273 168 372,44 рублей, внебюджетных источников - 0,0 рублей (табл. 1).

Таблица 1

| Этапы и годы реализации Муниципальной программы | Источники финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | Бюджет Алатырского муниципального округа | внебюджетные источники |
| Всего 2023-2035годы, в том числе: | 1103 125 473,88 | 0,00 | 829 957 101,44 | 273 168 372,44 | 0,00 |
| I этап 2023-2026 годы, из них: | 264 862 285,13 | 0,00 | 204 016 535,00 | 60 845 750,13 | 0,00 |
| 2023 год | 78 306 529,59 | 0,00 | 63 292 935,00 | 15 013 594,59 | 0,00 |
| 2024 год | 55 633 775,54 | 0,00 | 43 330 100,00 | 12 303 675,54 | 0,00 |
| 2025 год | 57 567 130,00 | 0,00 | 43 330 100,00 | 14 237 030,00 | 0,00 |
| 2026 год | 73 354 850,00 | 0,00 | 54 063 400,00 | 19 291 450,00 |  |
| II этап 2027-2030 годы | 329 867 949,39 | 0,00 | 244 671 142,16 | 85 196 807,23 | 0,00 |
| III этап 2031-2035 годы | 508 395 239,36 | 0,00 | 381 269 424,28 | 127 125 815,08 | 0,00 |

»;

5) Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

- В приложении № 3 к муниципальной программе:

- в паспорте подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

а) позицию «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Срок и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2026 годы; 2 этап - 2027 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы»; |
| --- | --- | --- |

- б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | - общий объем финансирования подпрограммы составит 1 102 449 473,88 рублей, в том числе: в 2023 году – 78 230 529,59 рублей; - в 2024 году – 55 583 775,54 рублей; - в 2025 году – 57 517 130,00 рублей; - в 2026 году – 73 304 850,00 рублей; - в 2027 - 2030 годах – 329 667 949,39 рублей; - в 2031 - 2035 годах – 508 145 239,36 рублей, из них средства: - республиканского бюджета – 829 957 101,44 рублей, в том числе: - в 2023 году – 63 292 935,00 рублей; - в 2024 году – 43 330 100,00 рублей; - в 2025 году – 43 330 100,00 рублей; - в 2026 году – 54 063 400,00 рублей; - в 2027 - 2030 годах – 244 671 142,16 рублей; - в 2031 - 2035 годах – 381 269 424,28 рублей; - бюджета Алатырского муниципального округа – 272 492 372,44 рублей, в том числе: - в 2023 году – 14 937 594,59 рублей; - в 2024 году – 12 253 675,54 рублей; - в 2025 году – 14 187 030,00 рублей; - в 2026 году – 19 241 450,00 рублей; - в 2027 - 2030 годах – 84 996 807,23 рублей; - в 2031 - 2035 годах – 126 875 815,08 рублей. - Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- | --- |

- Раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Алатырского муниципального округа.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2035 годах составит 1 102 449 473,55 рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 829 957 101,44 рублей, бюджета Алатырского муниципального округа – 272 492 372,44 рублей.

Прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы составят 1 102 449 473,55  рублей, в том числе:

в 2023 году – 78 230 529,59 рублей;

в 2024 году – 55 583 775,54 рублей;

в 2025 году – 57 517 130,00 рублей;

в 2026 году – 73 304 850,00 рублей;

в 2027 - 2030 годах – 329 667 949,06 рублей;

в 2031 - 2035 годах – 508 145 239,36 рублей, из них средства:

республиканского бюджета – 829 957 101,44 рублей, в том числе:

в 2023 году – 63 292 935,00 рублей;

в 2024 году – 43 330 100,00 рублей;

в 2025 году – 43 330 100,00 рублей;

в 2026 году – 54 063 400,00 рублей;

в 2027 - 2030 годах – 244 671 142,16 рублей;

в 2031 - 2035 годах – 381 269 424,28 рублей;

бюджета Алатырского муниципального округа – 272 492 372,44 рублей, в том числе:

в 2023 году – 14 937 594,59 рублей;

в 2024 году – 12 253 675,54 рублей;

в 2025 году – 14 187 030,00 рублей;

в 2026 году – 19 241 450,00 рублей;

в 2027 - 2030 годах – 84 996 807,23 рублей;

в 2031 - 2035 годах – 126 875 815,08 рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2023 - 2035 годах приведено в приложении к настоящей подпрограмме.».

- Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

- В приложении № 4 к муниципальной программе:

- в паспорте подпрограммы «Безопасность дорожного движения»:

а) позицию «Срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Срок и этапы реализации подпрограммы | - | 2023 - 2035 годы: 1 этап - 2023 - 2026 годы; 2 этап - 2027 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы»; |
| --- | --- | --- |

- б) позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | - общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 676 000 рублей, в том числе: - 1 этап (в 2023 - 2026 годах) – 226 000 рублей, из них: - в 2023 году - 76 000 рублей; - в 2024 году - 50 000 рублей; - в 2025 году - 50 000 рублей; - в 2026 году - 50 000 рублей; - 2 этап (в 2027 - 2030 годах) - 200 000 рублей; - 3 этап (в 2031 - 2035 годах) - 250 000 рублей; - из них средства: - республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 рублей (0,0 процента), в том числе: - 1 этап (в 2023 - 2026 годах) - 0,0 рублей, из них: - в 2023 году - 0,0 рублей; - в 2024 году - 0,0 рублей; - в 2025 году - 0,0. рублей; - в 2026 году - 0,0. рублей; - 2 этап (в 2027 - 2030 годах) - 0,0 рублей; - 3 этап (в 2031 - 2035 годах) - 0,0 рублей; - бюджета Алатырского района – 676 000 рублей, в том числе: - 1 этап (в 2023 - 2026 годах) – 226 000 рублей, из них: - в 2023 году - 76 000 рублей; - в 2024 году - 50 000 рублей; - в 2025 году - 50 000 рублей; - в 2026 году - 50 000 рублей; - 2 этап (в 2027 - 2030 годах) - 200 000 рублей; - 3 этап (в 2031 - 2035 годах) - 250 000 рублей. - Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- | --- |

- Раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Алатырского муниципального округа.

Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы составляет 676 000 рублей, в том числе:

1 этап (в 2023 - 2026 годах) – 226 000 рублей, из них:

в 2023 году - 76 000 рублей;

в 2024 году - 50 000 рублей;

в 2025 году - 50 000 рублей;

в 2026 году - 50 000 рублей;

2 этап (в 2027 - 2030 годах) - 200 000 рублей;

3 этап (в 2031 - 2035 годах) - 250 000 рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 рублей (0,0 процента), в том числе:

1 этап (в 2023 - 2026 годах) - 0,0 рублей, из них:

в 2023 году - 0,0 рублей;

в 2024 году - 0,0 рублей;

в 2025 году - 0,0 рублей;

в 2026 году - 0,0 рублей;

2 этап (в 2027 - 2030 годах) - 0,0 рублей;

3 этап (в 2031 - 2035 годах) - 0,0 рублей;

бюджета Алатырского района – 676 000 рублей, в том числе:

1 этап (в 2023 - 2026 годах) – 226 000 рублей, из них:

в 2023 году - 76 000 рублей;

в 2024 году - 50 000 рублей;

в 2025 году - 50 000 рублей;

в 2026 году - 50 000 рублей;

2 этап (в 2027 - 2030 годах) - 200 000 рублей;

3 этап (в 2031 - 2035 годах) - 250 000 рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Алатырского муниципального округа.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2023 - 2035 годах приведено в приложении к настоящей подпрограмме.».

- Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

Приложение № 1

к настоящим изменениям

«Приложение № 2

к муниципальной программе

Алатырского муниципального округа

«Развитие транспортной системы

Алатырского муниципального округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ЦСР |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | "Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа" | 994 | Ч200000000 | всего | 78 306 529,59 | 55 633 775,54 |  | 57 567 130,00 | 73 354 850,00 | 329 867 949,39 | 508 395 239,36 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 63 292 935,00 | 43 330 100,00 |  | 43 330 100,00 | 54 063 400,00 | 244 671 142,16 | 381 269 424,28 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 15013594,59 | 12303675,54 |  | 14237030,00 | 19291450,00 | 85196807,23 | 127125815,08 |
| Подпрограмма | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 994 | Ч210000000 | всего | 78 230 529,59 | 55 583 775,54 |  | 57 517 130,00 | 73 304 850,00 | 329 667 949,39 | 508 145 239,36 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 63 292 935,00 | 43 330 100,00 |  | 43 330 100,00 | 54 063 400,00 | 244 671 142,16 | 381 269 424,28 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 14 937 594,59 | 12 253 675,54 |  | 14 187 030,00 | 19 241 450,00 | 84996807,23 | 126875815,08 |
| Основное мероприятие | "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 994 | Ч210300000 | всего | 78 230 529,59 | 55 583 775,54 |  | 57 517 130,00 | 73 304 850,00 | 329 667 949,39 | 508 145 239,36 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 63 292 935,00 | 43 330 100,00 |  | 43 330 100,00 | 54 063 400,00 | 244 671 142,16 | 381 269 424,28 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 14 937 594,59 | 12 253 675,54 |  | 14 187 030,00 | 19 241 450,00 | 84996807,23 | 126875815,08 |
| Подпрограмма | "Безопасность дорожного движения" | 994 | Ч230000000 | всего | 76 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 200000,00 | 250000,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 76 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 200000,00 | 250000,00 |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | 994 | Ч230100000 | всего | 76 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 200000,00 | 250000,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | бюджет Алатырского муниципального округа | 76 000,00 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 200000,00 | 250000,00 |

»;

Приложение № 2

к настоящим изменениям

«Приложение

к подпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РП | ЦСР | ГВР |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027–2030 |  | 2031–2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | Ч210000000 | x | всего | 78 230 529,59 | 55 583775,54 | 57 517 130,00 | 73 304 850,00 |  | 329 667 949,39 |  | 508 145 239,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210000000 | x | республиканский бюджет | 63 292 935,00 | 43 330 100,00 | 43 330 100,00 | 54 063 400,00 |  | 244 671 142,16 |  | 381 269 424,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210000000 | x | бюджет Алатырского муниципального округа | 14 937 594,59 | 12 253 675,54 | 14 187 030,00 | 19 241 450,00 |  | 84 996 807,23 |  | 126 875 815,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | Ч210300000 | x | всего | 78 230 529,59 | 55 583 775,54 | 57 517 130,00 | 73 304 850,00 |  | 329 667 949,39 |  | 508 145 239,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210300000 | x | республиканский бюджет | 63 292 935,00 | 43 330 100,00 | 43 330 100,00 | 54 063 400,00 |  | 244 671 142,16 |  | 381 269 424,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | Ч210300000 | x | бюджет Алатырского муниципального округа | 14 937 594,59 | 12 253 675,54 | 14 187 030,00 | 19 241 450,00 |  | 84 996 807,23 |  | 126 875 815,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности |  |  |  |  |  |  | процентов | 36 | 38 | 40 | 45 |  | 50 |  | 60 |  |  |  | 14695831,40 | 12515000,00 | 12901400,00 | 72698600,00 | 88492200,00 |
|  | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |  |  |  |  |  |  | км | 31 | 32 | 33 | 35 |  | 38 |  | 43 |  |  |  | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 |
|  | снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Алатырского муниципального округа |  |  |  |  |  |  | процентов | 29,1 | 30,7 | 32,4 | 35 |  | 40,4 |  | 48,5 |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 38 | 43 |
|  | общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики |  |  |  |  |  |  | км | 11 | 11,4 | 11,8 | 12,5 |  | 13,5 |  | 15,3 |  |  |  | 29,1 | 30,7 | 32,4 | 40,4 | 48,5 |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 904 842,00 | 601 157,89 | 601 157,89 |  | 601 157,89 |  | 76 789 600,00 |  | 92 421 029,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | республиканский бюджет | 859 600,00 | 571 100,00 | 571 100,00 |  | 571 100,00 |  | 56 766 600,00 |  | 69 000 157,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 45 242,00 | 30 057,89 | 30 057,89 |  | 30 057,89 |  | 20 023 000,00 |  | 23 420 872,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 39 623 368,58 | 19 326 512,39 | 18 732 287,90 |  | 28 426 189,91 |  | 80 430 450,00 |  | 96 809 872,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | республиканский бюджет | 36 141 200,00 | 16 295 700,00 | 16 295 700,00 |  | 22 322 900,00 |  | 59 604 930,00 |  | 72 450 164,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 1 902 168,58 | 857 668,42 | 857 668,42 |  | 1 174 889,47 |  | 20 825 520,00 |  | 24 359 707,17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374181 | 240 |  | 1 580 000,00 | 2 173 143,97 | 1 578 919,48 |  | 4 928 400,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 15 359 679,89 | 14 079 789,47 | 16 079 789,47 |  | 17 079 789,47 |  | 84 245 317,30 |  | 101 408 768,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | республиканский бюджет | 11 470 400,00 | 11 475 800,00 | 11 475 800,00 |  | 11 475 800,00 |  | 62 585 176,50 |  | 76 072 673,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 603 705,30 | 603 989,47 | 603 989,47 |  | 603 989,47 |  | 21 660 140,80 |  | 25 336 095,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374182 |  |  | 3 285 574,59 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | x | x | x | x | всего | 14 325 076,99 | 14 758 842,11 | 15 558 842,11 |  | 20 512 631,58 |  | 48 242 000,76 |  | 106 227 846,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | республиканский бюджет | 10 805 735,00 | 10 980 900,00 | 10 980 900,00 |  | 15 687 000,00 |  | 35 714 000,33 |  | 79 876 306,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 568 731,28 | 577 942,11 | 577 942,11 |  | 825 631,58 |  | 12 528 000,43 |  | 26 351 539,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374191 |  |  | 2 950 610,71 | 3 200 000,00 | 4 000 000,00 |  | 4 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения |  | Отдел строительства, архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  | x | x | x | всего | 8 017 562,13 | 6 817 473,68 | 6 545 052,63 |  | 6 685 081,15 |  | 39 960 581,33 |  | 111 277 723,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4192 | 240 | республиканский бюджет | 4 016 000,00 | 4 006 600,00 | 4 006 600,00 |  | 4 006 600,00 |  | 30 000 435,33 |  | 83 870 122,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4192 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 211 368,40 | 210 873,68 | 210 873,68 |  | 210 873,68 |  | 9 960 146,00 |  | 27 407 600,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0409 | Ч210374192 |  |  | 3 790 193,73 | 2 600 000,00 | 2 327 578,95 |  | 2 467 607,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение № 2

к настоящим изменениям

Приложение
к подпрограмме
"Безопасность дорожного движения"
муниципальной программы
Алатырского муниципального округа

Ресурсное обеспечение

Реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма | "Безопасность дорожного движения" | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | 994 | 0409 | Ч230175070 | 240 | всего | 76 000 | 50 000 | 50 000 | 50000 | 200 000 | 250 000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч230175070 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 76 000 | 50 000 | 50 000 | 50000 | 200 000 | 250 000 |
| Цель "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | 994 | 0409 | Ч230175070 | 240 | всего | 76 000 | 50 000 | 50 000 | 50000 | 200 000 | 250 000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч230175070 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 76 000 | 50 000 | 50 000 | 50000 | 200 000 | 250 000 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |
|  | число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Пропаганда безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасного поведения участников дорожного движения |  | 994 | 0409 | Ч230175070 | 240 | всего | 76 000 | 50 000 | 50 000 | 50000 | 200 000 | 250 000 |
|  |  |  |  | x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 994 | 0409 | Ч230100000 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | 76 000 | 50 000 | 50 000 | 50000 | 200 000 | 250 000 |

».