Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Чебоксары
от _______________ № __________

График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП-10кВ согласно проектной документации «Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-562 и РП-20 до проектируемой ТП-10 кВ, размещение ТП-10 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10 кВ до группы жилых домов (поз. 1, поз.8) по ул. Ашмарина, г. Чебоксары», в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:030503:1055/чзу1 площадью 211 кв.м, 
- 21:01:030503:1056/чзу1 площадью 8 кв.м, 
- 21:01:030503:1603/чзу1 площадью 41 кв.м,
- 21:01:030503:1603/чзу2 площадью 38 кв.м, 
- 21:01:030503:1603/чзу3 площадью 3 кв.м, 
- 21:01:030503:1602/чзу1 площадью 161 кв.м, 
- 21:01:030503:1594/чзу1 площадью 85 кв.м,
- 21:01:030503:137/чзу1 площадью 61 кв.м, 
- 21:01:030503:135/чзу1 площадью 43 кв.м, 
- 21:01:030503:109/чзу1 площадью 35 кв.м, 
- 21:01:030507:69/чзу1 площадью 223 кв.м,
- 21:01:030507:69/чзу2 площадью 933 кв.м,
- 21:01:030507:1028/чзу1 площадью 72 кв.м, 
- 21:01:030510:106/чзу1 площадью 59 кв.м,
- 21:01:030510:88/чзу1 площадью 11 кв.м,
- 21:01:030510:90/чзу1 площадью 21 кв.м,
- 21:01:030510:51/чзу1 площадью 7 кв.м,
- 21:01:030510:51/чзу2 площадью 6 кв.м,
- 21:01:030510:45/чзу1 площадью 39 кв.м,
- 21:01:030510:46/чзу1 площадью 180 кв.м,
- 21:01:030510:69/чзу1 площадью 20 кв.м,
- 21:01:030510:99/чзу1 площадью 78 кв.м,
- и в кадастровом квартале 21:01:030503 площадью 67 кв.м
	май 2026 – сентябрь 2026 *

	2
	Эксплуатация объекта «КЛ-10 кВ от ТП-562 и РП-20 до проектируемой ТП-10 кВ, размещение ТП-10 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10 кВ до группы жилых домов (поз. 1, поз.8) по ул. Ашмарина, г. Чебоксары»
	октябрь 2026 - апрель 2036


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 5 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.
