Приложение № 2 к постановлению

администрации города Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Реконструкция тепловых сетей квартала ЦТП-3 контура котельной 5-С» - в части земельного участка 21:01:010307:68/чзу1: площадь 104 кв.м. - в части земельного участка 21:01:010302:126/чзу1: площадь 71 кв.м. | Январь 2026 – Март 2026 * |
| 2 | Эксплуатация тепловых сетей после реконструкции: - в части земельного участка 21:01:010307:68/чзу1: площадь 104 кв.м. - в части земельного участка 21:01:010302:126/чзу1: площадь 71 кв.м. | Март 2026 — Декабрь 2035 (10 лет) |

*Срок, в течение которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешённым использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, составляет 3 месяца (период проведения реконструкции).