Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчето реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем "

#  за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района), отраслевой целевой программы Порецкого района, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Порецкого района Чувашской Республики " Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 Поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. | выполнено | предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | выполнено | увеличение объемов жилищного строительства и его доступности для жителей Порецкого района |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение жилищного строительства земельными участками. | выполнено |
|  | [Подпрограмма 2 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"](#sub_1400) | выполнено |  |
| 9813.1 | Основное мероприятие 1 ["Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"](#sub_1400) | выполнено | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого района «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем ", подпрограмм

# муниципальной программы Порецкого района (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
|  | Муниципальная программа Порецкого района |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | Тыс. кв. м. | 1,43 | 3,0 | 3,0 | 1,4 | - | 3,0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 15 | 14 | 14 | 14 | - | 14 |
| 2. | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на 1 чел. | 33,6 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | - | 36,5 |
| 4. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв. м | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого района на реализацию муниципальной программы Порецкого района «Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы Порецкого района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого района | Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | 11224,5 | 11224,5 | 91823,5 | 91823,5 |
| Подпрограмма 1  | Поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики | 8015,0 | 8015,0 | 78120,9 | 78120,9 |
| Подпрограмма 2  | [Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей](#sub_1400) | 3209,5 | 3209,5 | 13702,6 | 13702,6 |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого района | Обеспечение граждан Порецкого района Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | всего | 11224,5 | 11224,5 |
| федеральный бюджет | 6016,1 | 6016,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4377,2 | 4377,2 |
| местные бюджеты | 831,2 | 831,2 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  | Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики | всего | 8015,0 | 8015,0 |
| федеральный бюджет | 5120,5 | 5120,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2063,3 | 2063,3 |
| местные бюджеты | 831,2 | 831,2 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 3209,5 | 3209,5 |
| федеральный бюджет | 895,6 | 895,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2313,9 | 2313,9 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого района

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого района и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого района за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого района, от-раслевых целевых прог-рамм Порецкого района, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Государственная поддержка строительства жилья в Порецком районе Чувашской Республики | Администрация Порецкого района | 832 | x |  | x | всего | тыс. рублей | 8998,0 | 8015,0 | 9810,6 | 8015,0 | 8015,0 | 8428,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 6373,3 | 5120,5 | 6812,1 | 5120,5 | 5120,5 | 5444,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 1870,4 | 2063,3 | 2198,5 | 2063,3 | 2063,3 | 2184,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 754,3 | 831,2 | 800,0 | 754,3 | 754,3 | 800,0 |
| x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Жилище» |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 8998,0 | 8015,0 | 9810,6 | 8015,0 | 8015,0 | 8428,7 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 6373,3 | 5120,5 | 6812,1 | 5120,5 | 5120,5 | 5444,2 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 1870,4 | 2063,3 | 2198,5 | 2063,3 | 2063,3 | 2184,5 |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 754,3 | 831,2 | 800,0 | 831,2 | 831,2 | 800,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 14 | x | x | 14 | 14 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) 2. | Количество обеспеченных жильем семей граждан в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации, семей | x | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на 1 чел. | x | x | x | x | x | x | x | 33,6 | 35,6 | x | x | 35,6 | 35,6 |
| Основное мероприятие 2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, кв.м. | x | x | x | x | x | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3. | Обеспечение жилищного строительства земельными участками. | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) 1. | Подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования, единиц | x | x | x | x | x | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 4833,7 | 3209,5 | 1404,6 | 3209,5 | 3209,5 | 1483,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1046,1 | 895,6 | 1390,6 | 895,6 | 895,6 | 1468,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 3787,6 | 2313,9 | 14,0 | 2313,9 | 2313,9 | 14,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | [Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей](file:///C%3A%5CUsers%5Cporezk_stroitel3%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2028.02.2019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.doc#sub_1400) | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 4833,7 | 3209,5 | 1404,6 | 3209,5 | 3209,5 | 1483,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1046,1 | 895,6 | 1390,6 | 895,6 | 895,6 | 1468,5 |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 3787,6 | 2313,9 | 14,0 | 2313,9 | 2313,9 | 14,8 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, человек | x | x | x | x | x |  |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников