|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чăваш Республикин Сĕнтĕрвăрримуниципаллă округĕн администрацийĕ |  | Управление по благоустройству и развитию территорий администрацииМариинско-Посадского муниципального округаЧувашской РеспубликиПРОТОКОЛот 31.07.2024 № 2 |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель комиссии для координации работ по повышению безопасности дорожного движения –Глава Мариинско-Посадского муниципального округа - Петров В.В.

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Тихонова О.И.Антонов С.Л.Сырцов Н.А.Мартьянова О.Н.Антонова Л.В. |  | И.о. начальника отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округаЗаведующий сектором дорожного хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округаНачальник Мариинско-Посадского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округаИ.о. начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Мариинско-Посадского муниципального округаВрио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по «Мариинско-Посадский» |
| Приглашенные:Дивлекеев С.А.Иванов В.Д. |  | Представитель ИП Метелева Л.В.Руководитель ИП Иванов В.Д. |

**1. Состояние аварийности на автомобильных дорогах Мариинско-Посадского муниципального округа за 2 квартал 2024 гада.**

Выступила: Антонова Л.В. Врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по «Мариинско-Посадский» о состоянии аварийности на автомобильных дорогах Мариинско-Посадского муниципального округа.

**Решили:**

1.1. Информацию Антоновой Л.В. принять к сведению.

1.2. Во исполнении указаний Управления Госавтоинспекции Управлению по благоустройству и развитию территорий Мариинско-Посадского муниципального округа принять в работу по обустройству искусственных неровностей:

- возле образовательного учреждения Лицей №1 по адресу ул. Николаева д. 35 г. Мариинский Посад;

- возле образовательного учреждения школы им. Ушинского по адресу ул. Курчатова д.16 г. Мариинский Посад;

- на пешеходном переходе по ул. Николаева д. 89.

1.3 Подрядной организации ИП Метелева Л.В. произвести ямочный ремонт:

 - на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Сутчево-Ящерино»;

- по ул. Ленинская, Липовая в г. Мариинский Посад;

- на автомобильной дороге «Марпосад-Денисово».

Срок до 14 августа 2024.

**2. О проведении работ по весенне-летнему содержанию автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в Мариинско-Посадском муниципальном округе.**

Выступил: Заведующий сектором дорожного хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Антонов С.Л; представитель ИП Метелева Л.В. Дивлекеев С.А.; руководитель ИП Иванов В.Д.

**Решили:**

2.1. Доклад представителя ИП Метелева Л.В. Дивлекеева С.А. и ИП Иванова В.Д. принять к сведению. Подрядным организациям своевременно производить покос трав, уборку мусора на остановочных павильонов и на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,

2.2 Доклад Антонова С.Л. принять к сведению. В кратчайшие сроки организовать работы по устранению выявленных нарушений указанных в предписании №11 от 9 июля 2024.

**3. О проводимой работе и запланированных мероприятиях, направленных на приведение в нормативное эксплуатационное состояние автодорог общего пользования местного значения.**

Выступил: Заведующий сектором дорожного хозяйства Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Антонов С.Л., И.о. начальника отдела образования, молодежной политики и спорта администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Мартьянова О.Н.

**Решили:**

3.1. Доклад Антонова С.Л. принять к сведению. Подрядным организациям Мариинско-Посадского муниципального округа особое внимание уделить опасным участкам автомобильных дорог общего пользования местного значения и республиканского значения.

3.2. Произвести проверку на обзор видимости и состояние дорожных знаков по всей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

Срок до 14 августа 2024.

3.3. Доклад Мартьяновой О.Н. принять к сведению. Отделу образования, молодежной политики и спорта администрации Мариинско-Посадского муниципального округа совместно с сектором дорожного хозяйства, сотрудниками Госавтоинспекции организовать выездной осмотр автодорог школьных маршрутов в границах муниципального округа;

Срок до 14 августа 2024.

Организовать стоянку в нерабочее время школьных автобусов в гаражных боксах.

Срок постоянно.

**4. Разное.**

3.3. Подрядной организации ИП Иванов В.Д. на автодороге «Марпосад-Аксарино»-Новое Байгулово» в кратчайшие сроки произвести срезку кустарников с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом.

3.4. Подрядной организации ИП Метелева Л.В. по г. Мариинский Посад:

- произвести покос травы по ул. Московская (в сторону РДК), Ленинская (напротив нежилых домов), Кузнечная;

- уборка наносного грунта по ул. Горького;

Срок до 14 августа 2024.

- восстановить водоотводной лоток ливневой канализации напротив д. 35 по ул. Николаева;

- восстановить боковую стенку автобусного павильона по ул. Николаева 47 (напротив администрации);

- установит урну на площадке автобусного павильона по ул. Ленинская напротив д. 51;

- демонтировать искусственную неровность и восстановить дорожное полотно по ул. Ленинская напротив д. 51.

Срок до 01 сентября 2024.

Председатель комиссии для координации работ

по повышению безопасности дорожного движения -

Глава Мариинско-Посадского

 муниципального округа В.В. Петров

Секретарь комиссии С.Л. Антонов