
Приложение 
к постановлению администрации 
Вурнарского муниципального округа 
Чувашской Республики
                                                                                                                   от  06.05.2026  № 458    

План 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года по Вурнарскому муниципальному округу

	№
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности муниципального   округа к работе в осенне-зимний период 2026/27 года
	до 15 августа
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа 

	2
	Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей 
	до 10 сентября 
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа,
МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	3
	Обеспечение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/27 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии)
	до 15 сентября 
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа,
Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры по делам национальностей, физической культуры и спорта, ООО «Максимум», ООО «Вик», ТСЖ «Зеленый», ТСЖ «Залив», ТСЖ «Северный», ТСЖ «Уют»

	4
	Обеспечение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций

	до 01 ноября 
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии


	5

	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/27 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2026/27 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N2234 :
потребителей тепловой энергии
	до 15 сентября 
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа 
организации и учреждения и бюджетной сферы

	6
	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/27 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2026/27 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234:
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	до 1 ноября 2026г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа,
МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	7
	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025/26 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 
	до 15 ноября 
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа 

	8
	Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах	до 30 сентября 2026 г.	исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления

	до 30 сентября 
2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа,
МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	9
	Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным
	постоянно
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа,
МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	10
	Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	с 30 сентября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа

	11
	Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций
	до 30 сентября 2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа

	12
	Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолодания

	до 1 октября 2026 г.
	МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии 

	13
	Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов
	до 1 октября 2026 г.
	ООО «Максимум», ООО «Вик», ТСЖ «Зеленый», ТСЖ «Залив», ТСЖ «Северный», ТСЖ «Уют»

	14
	Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства
	постоянно


	МУП «Тепловодоканал», 
БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, 
ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии

	15
	Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	до 15 ноября 2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа 

	16
	Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/27 года:
в Минстрой Чувашии

	еженедельно в период
с 1 июля по
30 сентября 2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа

	17
	Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/27 года:
в Госжилинспекцию Чувашской Республики
	еженедельно
в период
с 1 августа по 30 сентября 2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа

	17
	Своевременное представление в Минстрой Чувашии информации о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме N 1-ЖКХ (зима) срочная
	ежемесячно
1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по
1 ноября 2026 г.
	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа

	18
	Обеспечение ежедневного представления в Минстрой Чувашии информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда 
	со дня начала  отопительного сезона до полного подключения объектов

	Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа












































