Приложение

к постановлению администрации

Вурнарского муниципального округа

Чувашской Республики

от  06.05.2026  № 458

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года по Вурнарскому муниципальному округу

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссий и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026/27 года | до 15 августа 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 2 | Обеспечение выполнения установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 10 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа, МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 3 | Обеспечение выполнения основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/27 года потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии) | до 15 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа, Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры по делам национальностей, физической культуры и спорта, ООО «Максимум», ООО «Вик», ТСЖ «Зеленый», ТСЖ «Залив», ТСЖ «Северный», ТСЖ «Уют» |
| 4 | Обеспечение выполнения основных мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 01 ноября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 5 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/27 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2026/27 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N2234 : потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа организации и учреждения и бюджетной сферы |
| 6 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/27 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2026/27 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234: теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2026г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа, МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 7 | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025/26 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | до 15 ноября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 8 | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах до 30 сентября 2026 г. исполнительные органы Чувашской Республики, органы местного самоуправления | до 30 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа, МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 9 | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | постоянно | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа, МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 10 | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2026 г. по 30 апреля 2027 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 11 | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 30 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 12 | Подготовка источников теплоснабжения к работе на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолодания | до 1 октября 2026 г. | МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 13 | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2026 г. | ООО «Максимум», ООО «Вик», ТСЖ «Зеленый», ТСЖ «Залив», ТСЖ «Северный», ТСЖ «Уют» |
| 14 | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | МУП «Тепловодоканал», БУ«Калининский дом-интернат» Минтруда Чувашии, ГУП«Чувашгаз» Минстроя Чувашии |
| 15 | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 16 | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/27 года: в Минстрой Чувашии | еженедельно в период с 1 июля по 30 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 17 | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2026/27 года: в Госжилинспекцию Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 августа по 30 сентября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 17 | Своевременное представление в Минстрой Чувашии информации о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме N 1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2026 г. | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |
| 18 | Обеспечение ежедневного представления в Минстрой Чувашии информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Управление по благоустройству и развитию территории администрации Вурнарского муниципального округа |