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	ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН

КОМСОМОЛЬСКИ 

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШẰНУ

04.05.2026 ç. №320
Комсомольски ялĕ


	
	АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

      ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2026 г. №320
село Комсомольское


Об обеспечении устойчивой работы  жилищно-коммунального  хозяйства   и социальной сферы в осенне-зимний период 2026/2027 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2026/2027 года администрация Комсомольского  муниципального  округа  Чувашской  Республики  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики.
Глава Комсомольского 
муниципального округа                                                                 Н.Н. Раськин
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Комсомольского муниципального округа 

Чувашской Республики 

от 04.05.2026 года №320
ПЛАН 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года

	№ п/п
	Мероприятия 
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Заключить поставку каменного угля с организациями
	До 1 августа 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел культуры, туризма и архивного дела

	2
	Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	 До 1 сентября 2026 года
	Отдел специальных программ, ГО и ЧС

	3
	Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей
	До 15 сентября 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*,
Отдел образования,
Отдел культуры, туризма и архивного дела

	4
	Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях
	До 15 сентября 2026 года
	Территориальные отделы*, управляющие компании*,

Отдел образования, Отдел культуры, туризма и архивного дела

	5
	Завершить комиссионную проверку готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года организаций, участвующих в производстве, распределении и потреблении тепловой 
	 До 15 сентября 2026 года
	ООО «Мой дом»*


	6
	Создать запасы твердого топлива в утвержденных объемах
	 До 1 октября 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, 
Отдел образования, 

Отдел культуры, туризма и архивного дела 

	7
	Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы
	Постоянно
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, 
Отдел образования, 

Отдел культуры, туризма и архивного дела 

	8
	Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
	До 1 октября 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, 
Отдел образования, 

Отдел культуры, туризма и архивного дела 

	9
	Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных ситуаций 
	До 1 октября 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, 
Отдел образования, 

Отдел культуры, туризма и архивного дела 

	10
	Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий
	До 1 октября 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, 
Отдел образования

	11
	Возобновить работу на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства
	С 1 октября 2026 года
	Территориальные отделы*, ООО «Мой дом»*, Отдел образования, 

Отдел культуры, туризма и архивного дела 

	12
	Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду:
	
	

	12.1
	потребителей тепловой энергии
	До 15 сентября 2026 года
	Согласно комиссии

администрации Комсомольского муниципального округа 

	12.2
	теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	До 1 ноября 2026 года
	Согласно комиссии

администрации Комсомольского муниципального округа

	13
	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026/2027 года и представление его копии в Минстрой Чувашии
	До 20 ноября 2026 года
	Администрация Комсомольского муниципального округа 


*- по согласованию
