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Приложение № 7
к Комплексной программе
социально-экономического развития
Чувашской Республики 
на 2025–2030 годы

Мегапроекты Чувашской Республики

	№
	Мегапроект/подпроект/меро​приятия
	Короткое уникальное название проекта/мероприятия
	Муниципальные 
образования 
	Начало срока реализации
	Окончание срока реализации
	Общая стоимость проекта, млн. рублей
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет Чувашской Республики 
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
	Социально-экономические эффекты


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Развитие и расширение ОЭЗ ППТ «Новочебоксарск»
	городской округ город Новочебоксарск Чувашской Республики 
	2026
	2030
	3700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3700,00
	2500 млн. рублей в год – объем выручки; 550 млн. рублей в год – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; более 1,1 млн. – количество благополучатетей; 220 – количество рабочих мест; рост реальной среднемесячной зарплаты и реального среднедушевого дохода населения

	2
	Мегапроект 2
	Национальный туристический маршрут
	 
	2025
	2030
	30965,89
	5973,98
	851,78
	61,70
	24078,43
	1107 млрд. рублей в год – объем выручки; 565,4 млн. рублей в год – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 248682 – количество благополучателей; 2620 – количество новых рабочих мест; развитие регионального бренда Чувашии как одного из древнейших историко-культурных центров России

	 
	Проект № 1 в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики
	Создание туристического кластера в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	443,50
	0,00
	0,00
	0,00
	413,50
	 

	 
	Подпроект 1.1
	Реставрация объекта культурного наследия «Жилой дом постройки 1898 г.» по адресу: 
ул. Ленина, 7, с переоборудованием здания под гостиницу
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	7,50
	0,00
	0,00
	0,00
	7,50
	 

	 
	Подпроект 1.2
	Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Изумрудный»
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2030
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	Подпроект 1.3
	Создание ТИЦ города и  реконструкция парка отдыха (мангальные зоны, аттракционы, инфраструктура общественного питания) города Алатырь
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2028
	124,50
	0,00
	0,00
	0,00
	124,50
	 

	 
	Подпроект 1.4
	Строительство туристического комплекса (туристическая база) с устройством лодочной станции в мкр. Стрелка на набережной реки Сура в г. Алатыре Чувашской Республики
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	 

	 
	Подпроект 1.5
	Строительство современной круглогодичной базы семейного отдыха в с. Чуварлеи (инвестиционный проект)
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2027
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	 

	 
	Подпроект 1.6
	 Благоустройство детской площадки для игры в лазертаг на базе отдыха «Оазис»
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	 

	 
	Подпроект 1.7
	Строительство туристической инфраструктуры базы «Зеленая долина»
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2029
	8,50
	0,00
	0,00
	0,00
	8,50
	 

	 
	Проект № 2 в Ибресинском муниципальном округе 
	Строительство лесного парка «Ибресинский» с зонами глэмпинга и кемпинга
	Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2027
	2030
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	 

	 
	Проект № 3 в Козловском муниципальном округе 
	Создание территориального туристического кластера в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	847,09
	494,46
	15,36
	0,27
	337,00
	 

	 
	Подпроект 3.1
	Благоустройство набережной реки Волга в г. Козловке со строительством причальной стенки
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	420,09
	415,89
	4,20
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.2
	Развитие спортивно-оздоровительного, туристического комплекса «Птичий полет» возле д. Новородионовка
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2029
	44,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	 

	 
	Подпроект 3.3
	Создание экофермы «Радуга» в зоне туристического маршрута на «Птичий полет»
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2028
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	Подпроект 3.4
	 Реконструкция здания гостиницы и кафе «Волна» в г. Козловка
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2028
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	 

	 
	Подпроект 3.5
	Благоустройство базы отдыха на горе Ленкина в г. Козловка
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2028
	28,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00
	 

	 
	Подпроект 3.6
	Строительство кемпинга рядом с мемориалом строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	Подпроект 3.7
	Разработка ПСД и строительство двух гостевых парковок с санитарными зонами и знаками навигации для стоянки туристических автобусов на территории Козловского муниципального округа Чувашской республики в рамках автомаршрута «Неизведанная Чувашия»
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	40,00
	34,92
	5,08
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.8
	 Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры для объектов придорожного сервиса возле мемориала «Строителям безмолвных рубежей» (санитарная зона, кафе, кемпинг)
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	50,00
	43,65
	6,08
	0,27
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.9
	Благоустройство городского пляжа в г. Козловке
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2027
	2027
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	 

	 
	Подпроект 3.10
	Благоустройство смотровой площадки «Птичий полет» в д. Новородионовка
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2026
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	 

	 
	Проект № 4 в Красноармейском муниципальном округе
	Создание туристического кластера в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	493,00
	134,77
	146,98
	31,15
	180,10
	 

	 
	Подпроект 4.1
	Строительство этнопарка «Путь в Волжскую Булгарию»
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	50,00
	0,00
	40,00
	7,50
	2,50
	 

	 
	Подпроект 4.2
	Проектирование и ремонт водяной мельницы в д. Яманаки
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	40,00
	0,00
	0,00
	6,00
	34,00
	 

	 
	Подпроект 4.3
	Обустройство туристического маршрута «Кедровый край – Трак Ен»
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	20,00
	0,00
	16,00
	3,00
	1,00
	 

	 
	Подпроект 4.4
	Создание пляжа на ГТС Пшонги
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2026
	20,00
	0,00
	16,00
	3,00
	1,00
	 

	 
	Подпроект 4.5
	Обустройство туристического маршрута «По следам Упи Паттаре»
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	10,00
	0,00
	8,00
	1,50
	0,50
	 

	 
	Подпроект 4.6
	Строительство инженерной и туристической инфраструктуры базы отдыха «Хана Щурче»
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	Подпроект 4.7
	Строительство инженерной и туристической инфраструктуры базы отдыха с усадьбой чувашского крестьянина 19 века
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	 

	 
	Подпроект 4.8
	Открытие гостиницы в с. Красноармейское
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	 

	 
	Подпроект 4.9
	Строительство природно-этнографического парка в с. Красноармейское
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	30,00
	0,00
	24,00
	4,50
	1,50
	 

	 
	Подпроект 4.10
	Разработка ПСД, строительство инженерной  инфраструктуры природно-этнографичес​ко​го парка в с. Красноармейское
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	133,00
	119,31
	12,95
	0,74
	0,00
	 

	 
	Подпроект 4.11
	Создание пляжа в д. Юпрямы
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	20,00
	0,00
	16,00
	3,00
	1,00
	 

	 
	Подпроект 4.12
	Разработка ПСД, строительство одной гостевой парковки с санитарной зоной и знаками навигации для стоянки туристических автобусов на территории Красноармейского муниципального округа в рамках автомаршрута «Неизведанная Чувашия»      
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	20,00
	15,46
	4,43
	0,11
	0,00
	 

	 
	Подпроект 4.13
	Создание туристического маршрута «Путешествие в козью ферму»   
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2027
	2027
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	 

	 
	Подпроект 4.14
	Подпроект 4.15. Строительство дома ремесел   
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	12,00
	0,00
	9,60
	1,80
	0,60
	 

	 
	Проект № 5 в Маринско-Посадском муниципальном округе 
	Создание туристического кластера в Маринско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	4678,54
	751,89
	35,87
	1,38
	3889,40
	 

	 
	Подпроект 5.1
	Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в  г. Мариинский Посад (1 этап)
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2027
	2027
	154,37
	152,83
	1,54
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 5.2
	Строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в  г. Мариинский Посад (2 этап)
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	378,77
	374,98
	3,79
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 5.3
	Разработка ПСД  для строительства инженерной инфраструктуры территории  комплекса «Тропа Андриана» (инженерная инфраструктура, автопарковка, туалеты)
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	20,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 5.4
	Строительство инженерной инфраструктуры территории комплекса «Тропа Андриана» (кемпинги, заведения общественного питания, сувенирные магазины, автопарковки, туалеты)
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	231,00
	224,08
	5,54
	1,38
	0,00
	 

	 
	Подпроект 5.5
	 Строительство туристической инфраструктуры комплекса «Тропа Андриана» (гостиница, кэмпинг, магазины, заведения общественного питания и т.д.)
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	1500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	 

	 
	Подпроект 5.6
	Строительство зип-лайна полет «СОКОЛ» (новый проект)
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	 

	 
	Подпроект 5.7
	Проектирование и строительство кемпинговой площадки «Каскад прудов»
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2029
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	 

	 
	Подпроект 5.8
	Проектирование и строительство туристической инфраструктуры горнолыжного комплекса в районе д. Ураково 
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	1500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1500,00
	 

	 
	Подпроект 5.9
	Проектирование и строительство кемпинговой площадки базы отдыха «Парк-отель «Нерядово»
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	64,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,00
	 

	 
	Подпроект 5.10
	Проектирование и строительство инженерной туристической инфраструктуры для яхт-клуба на набережной г. Маринский Посад
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	70,40
	0,00
	0,00
	0,00
	70,40
	 

	 
	Подпроект 5.11
	Создание парка-отеля Нерядово
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700,00
	 

	 
	Подпроект 5.12
	Создание городского пляжа
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2028
	10,00
	0,00
	5,00
	0,00
	5,00
	 

	 
	Проект № 6 в Моргаушском муниципальном округе 
	Развитие туристического кластера на побережье Волги в районе 
с. Ильинка и выселок Васильевка
	Моргаушский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2035
	3700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3700,00
	 

	 
	Проект № 7 в Чебоксарском муниципаль​ном округе 
	Создание санаторно-курортного комплекса
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	5501,50
	0,00
	0,00
	0,00
	5501,50
	 

	 
	Проект № 8 в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики
	«Развитие туризма и создание инфраструктуры активного отдыха»
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	680,80
	34,90
	12,42
	0,68
	632,80
	 

	 
	Подпроект 8.1
	Создание глэмпинговой зоны  на территории базы отдыха «Сурские зори»
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	 

	 
	Подпроект 8.2
	Обустройство пляжа на территории базы отдыха «Сурские зори»
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	6,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6,80
	 

	 
	Подпроект 8.3
	Активный отдых на реке Сура – Плавучий глэмпинг-отель с речными туристическими маршрутами по реке Сура и притокам
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	95,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,00
	 

	 
	Подпроект 8.4
	Строительство туристической базы отдыха
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	 

	 
	Подпроект 8.5
	Строительство базы отдыха
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	 

	 
	Подпроект 8.6
	Строительство гостевого дома
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,00
	 

	 
	Подпроект 8.7
	Многофункциональный торгово-гостиничный комплекс
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	195,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,00
	 

	 
	Подпроект 8.8
	Обновление фасада передней пристройки Торгового дома Ядрин и организация пристройки кафе на площади
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	 

	 
	Подпроект 8.9
	Строительство комплекса придорожного сервиса на 585 км+
+860 км трассы на М-7 «Волга»
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	 

	 
	Подпроект 8.10
	Реконструкция помещения под объект общественного питания (кафе)
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	 

	 
	Подпроект 8.11
	Разработка ПСД и строительство двух гостевых парковок с санитарными зонами и знаками навигации для стоянки туристических автобусов на территории Ядринского муниципального округа в рамках автомаршрута «Неизведанная Чувашия»
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	40,00
	34,90
	4,90
	0,20
	0,00
	 

	 
	Подпроект 8.12
	Разработка ПСД и строительство смотровой площадки Ильина гора
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	8,00
	0,00
	7,52
	0,48
	0,00
	 

	 
	Проект № 9 в Чебоксарском городском округе – Заволжская территория
	Многофункциональная территория в Заволжье
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2030
	14606,46
	4557,96
	641,15
	28,22
	9379,13
	 

	 
	Подпроект 9.1
	Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	707,80
	617,91
	86,07
	3,82
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.2
	Создание модульных некапитальных средств размещения в парк- отель «Лента». Кадастровые номера участков: 21:01:040401:34; 21:01:040401:590
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2026
	220,20
	0,00
	0,00
	0,00
	220,20
	 

	 
	Подпроект 9.3
	Создание модульных некапитальных средств размещения на территории базы отдыха «Кувшинка». Кадастровый номер 21:01:040401:122
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2026
	129,70
	0,00
	0,00
	0,00
	129,70
	 

	 
	Подпроект 9.4
	Строительство гостиницы на 20 мест на территории базы отдыха «Волжская деревня»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2026
	50,40
	0,00
	0,00
	0,00
	50,40
	 

	 
	Подпроект 9.5
	Организация круглогодичного плавательного бассейна в загородном отеле «Ради леса»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2026
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	 

	 
	Подпроект 9.6
	Создание модульных некапитальных средств размещения туристического комплекса «Четыре сезона» на территории бывшей базы отдыха «Буревестник»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2026
	168,40
	0,00
	0,00
	0,00
	168,40
	 

	 
	Подпроект 9.7
	Создание модульных некапитальных средств размещения на территории базы отдыха  «Аван»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2025
	67,50
	0,00
	0,00
	0,00
	67,50
	 

	 
	Подпроект 9.8
	Разработка ПСД и строительство «Волжской марины» и объектов туристской инфраструктуры на левобережной территории города Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2030
	3900,00
	3395,00
	484,00
	21,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.9
	Строительство комплекса ИЖС с туристической инфраструктурой в п. Сосновка
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2030
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	 

	 
	Подпроект 9.10
	Приобретение туристического оборудования (снегоболотоходы) для базы отдыха «Нартаван»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2026
	9,40
	0,00
	0,00
	0,00
	9,40
	 

	 
	Подпроект 9.11
	Обустройство пляжа на территории базы отдыха «Нартаван»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2026
	11,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	 

	 
	Подпроект 9.12
	Создание модульных некапитальных средств размещения на территории базы отдыха «Нартаван»
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2026
	47,50
	0,00
	0,00
	0,00
	47,50
	 

	 
	Подпроект 9.13
	Создание парковой зоны базы отдыха «Нартаван» на запрашиваемом участке 28 га
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2024
	2030
	390,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390,00
	 

	 
	Подпроект 9.14
	Строительство комплекса «Роса в лесу» с туристической инфраструктурой в п. Сосновка 
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2030
	2000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2000,00
	 

	 
	Подпроект 9.15
	Строительство туристического комплекса «Дом на воде», Заволжская территория г. Чебоксары (новый объект)
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2030
	165,03
	0,00
	0,00
	0,00
	165,03
	 

	 
	Подпроект 9.16
	Строительство комплекса апартаментов гостиничного типа в Заволжье
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2030
	2900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2900,00
	 

	 
	Подпроект 9.17
	Строительство гостиницы с видовым рестораном и СПА-комплек​сом в Заволжье
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2030
	1200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1200,00
	 

	 
	Подпроект 9.18
	Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры (дорога 2,2 км и газификация 1,2 км) к базе отдыха «Усадьба Жемчужная», г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	52,50
	46,56
	5,65
	0,29
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.19
	Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры (дорога 1,8 км) к базе отдыха «Нартаван», г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	44,00
	38,80
	4,96
	0,24
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.20
	Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры (дорога 2 км) к базе отдыха «Волжская деревня», г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	62,00
	60,14
	1,49
	0,37
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.21
	Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры (дорога 6 км) к базе отдыха «Аван», г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2030
	120,00
	106,70
	12,64
	0,66
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.22
	Разработка ПСД и строительство двух гостевых парковок с санитарными зонами для стоянки туристических автобусов на Заволжской территории г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	36,00
	30,92
	4,86
	0,22
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.23
	Строительство набережной пассажирских причалов  и объектов туристической инфраструктуры на левобережных остановочных пунктах Сосновка и Пляж г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	40,00
	34,92
	4,86
	0,22
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.24
	Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры для комплекса «Роса в лесу» на территории Заволжья г. Чебоксары
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2029
	100,00
	87,30
	12,16
	0,54
	0,00
	 

	 
	Подпроект 9.25
	Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры для туристического комплекса «Дом на воде» Заволжская территория г. Чебоксары (новый объект)
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2028
	2030
	165,03
	139,71
	24,46
	0,86
	0,00
	 

	3
	Мегапроект 3
	Формирование региональной сети логистических центров
	Цивильский, Шумерлинский, Канашский, Комсомольский, Чебоксарский муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	16840,38
	0,00
	0,00
	0,00
	16840,38
	3830 млн. рублей – объем выручки; 263 млн. рублей в год – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 1,3 млн. – количество благополучателей; 524 – количество новых рабочих мест; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель

	 
	Подпроект 3.1
	Создание транспортно-логистического центра «Канаш» мощностью 
50 тыс. TEU в год (с перспективой до 100 тыс. TEU в год)
	Канашский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	1300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1300,00
	 

	 
	Подпроект 3.2
	Строительство логистического комплекса на транспортной развязке М-12 со складскими и производственно-торговыми площадями
	Комсомольский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	290,38
	0,00
	0,00
	0,00
	290,38
	 

	 
	Подпроект 3.3
	Строительство логистического центра 
	Цивильский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	1250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1250,00
	 

	 
	Подпроект 3.4
	Строительство придорожного комплекса  оптовой торговли и логистического центра вдоль дороги «Вятка» 
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	4000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4000,00
	 

	 
	Подпроект 3.5
	Создание агрологистического хаба полного цикла для отгрузки готовой к употреблению пищевой продукции
	Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2029
	10000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10000,00
	 

	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Развитие хмелеводства
	 
	2025
	2030
	9000,02
	1746,30
	17,55
	0,00
	7236,16
	7190,9 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 3330 млн. рублей в год – объем выручки; 600 – количество новых рабочих мест; повышение уровня жизни сельского населения

	 
	Подпроект 1.1
	Расширение площадей хмеленасаждений. Увеличение валового сбора хмеля
	 
	2025
	2030
	6731,96
	1339,70
	13,46
	0,00
	5378,80
	 

	 
	Проект-драйвер
	Выращивание и переработка хмеля в Вурнарском муниципальном округе Чувашской Республики
	Вурнарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	1646,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1646,00
	 

	 
	Проект-драйвер
	Развитие отрасли хмелеводства на территории Ядринского муниципального округа Чувашской Республики 
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2028
	400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	 

	 
	Подпроект 1.2
	Техническое и технологическое обновление хмелеводства
	 
	2025
	2028
	2043,10
	406,60
	4,09
	0,00
	1632,40
	 

	 
	Проект-драйвер
	Развитие хмелеводства 
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	160,00
	94,50
	0,90
	0,00
	64,60
	 

	 
	Проект-драйвер
	Возрождение производства хмеля 
	Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2030
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	 

	 
	Подпроект 1.3
	Совершенствование деятельности Центра компетенций «Чувашия – центр производства хмеля»
	 
	2025
	2030
	224,96
	0,00
	0,00
	0,00
	224,96
	 

	2
	Мегапроект 2
	Развитие птицеводства
	муниципальные округа и городские округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	3091,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3091,70
	764,9 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 16,4 млрд. рублей в год – объем выручки; 130 – количество новых рабочих мест; повышение привлекательности территории для бизнеса

	 
	Подпроект 2.1
	Модернизация птицеводческого комплекса с увеличением производственных мощностей по содержанию поголовья молодняка и промышленной несушки (ООО «ППЗ «Канашский»)
	Канашский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2030
	458,10
	0,00
	0,00
	0,00
	458,10
	 

	 
	Подпроект 2.2
	Реконструкция двух площадок – Хурынлых и Лапсары (модернизация). Полное восстановление 12 корпусов с наполнением (ООО «МагаЮрма»)
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	1251,90
	0,00
	0,00
	0,00
	1251,90
	 

	 
	Подпроект 2.3
	Реконструкция площадки выращивания бройлерного стада на территории Чувашской Республики (ООО «Тамбовский бройлер» ОП «Чувашское»)
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	1381,70
	0,00
	0,00
	0,00
	1381,70
	 

	3
	Мегапроект 3
	Фабрика Готовой еды
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2026
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 100 млн. рублей в год – объем выручки; 50 – количество новых рабочих мест; 5000 – количество благополучателей; рост производства мясопродуктов на 34%, молочных продуктов – на 17%

	 
	Подпроект 3.1
	Производство заготовок, полуфабрикатов и готовой кулинарии – замороженной и охлажденной на базе ООО «Чебомилк»
	 
	
	
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	 

	4
	Мегапроект 4
	Агромаркет ПЕХЕТ
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2025
	510,00
	0,00
	210,00
	0,00
	300,00
	300 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 100 млн. рублей – объем выручки; 6,36 млн. рублей в год – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 13500 – количество посетителей в день; 107 – новых торговых мест

	 
	Подпроект 4.1
	Создание современной инфраструктуры для организации торговли фермерской продукцией в целях обеспечения максимальной доступности товаров для населения
	Городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2025
	510,00
	0,00
	0,00
	0,00
	510,00
	 


696 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 418 тыс. – количество благополучателей

; сохранение 9 тыс. рабочих мест 

в сельхозорганизациях; 

	повышение привлекательности сельской местности для жизни

	 
	Мероприятие 5.1
	Реализация мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Комплек​сное развитие сельских территорий Чувашской Республики»
	городские округа и муниципальные округа Чу​вашской Республики
	2025
	2030
	12779,90
	3541,70
	7231,00
	1311,20
	696,00
	 

	 
	Мероприятие 5.2
	Проведение событийных мероприятий
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 5.3
	Оказание грантовой поддержки малым формам хозяйствования
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 5.4
	Оказание государственной поддержки «самозанятым» гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 5.5
	Создание системы непрерывного аграрного образования
	городские округа и муниципальные округа Чу​вашской Республики
	2025
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Создание Центра водных видов спорта
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2028
	2 105,97
	1 309,23
	796,74
	0,00
	0,00
	увеличение доли населения республики, систематически занимающегося спортом, не менее чем на 2% восполняет критические дефициты в социальной сфере

	 
	Подпроект 1.1
	Строительство спортивно-оздоровительно​го комплекса с бассейном БУ «СШОР № 9 по плаванию» Минспорта Чувашии
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2027
	2 105,97
	1 309,23
	796,74
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 1.2
	Оснащение объекта спортивно-техноло​ги​чес​ким оборудованием и инвентарем
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2027
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 1.3 
	Проведение Всероссийских соревнований и массовых физкультурных мероприятий
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 1.4
	Создание Центра компетенций по развитию водных видов спорта
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2
	Мегапроект 2
	Создание многопрофильного центра зимних видов спорта
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	1 092,00
	108,90
	783,10
	0,00
	200,00
	повышение привлекательности территории для жизни; увеличение доли населения республики, систематически занимающегося спортом, не менее, чем на 2,5% 

	 
	Подпроект 2.1
	Техническое оснащение биатлонного центра 
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2025
	142,00
	0,00
	142,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 2.2
	Создание гостиничного комплекса для спортсменов
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2026
	250,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 2.3
	Создание модульного спортивного зала
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2027
	2028
	200,00
	108,90
	91,10
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 2.4
	Создание Центра фристайла и горнолыжного комплекса
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2030
	500,00
	0,00
	300,00
	0,00
	200,00
	 

	 
	Мероприятие 2.5
	Создание Центра компетенций по развитию зимних видов спорта
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3
	Мегапроект 3
	Создание многопрофильного Дворца единоборств и игровых видов спорта 
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2031
	3 630,00
	3 564,00
	36,00
	0,00
	30,00
	реализация мегапроекта обес​печит увеличение доли населения республики, систематически занимающегося спортом, не менее чем на 3%; повышение привлекательности территории для жизни

	 
	Подпроект 3.1
	Разработка ПСД, определение подрядной организации
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2026
	2026
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	 

	 
	Подпроект 3.2
	Строительство и оснащение Дворца единоборств и игровых видов спорта спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2030
	3 600,00
	3 564,00
	36,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 3.3 
	Проведение Всероссийских соревнований и массовых физкультурных мероприятий
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 3.4
	Создание Центра компетенций по развитию единоборств и игровых видов спорта
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Модернизация инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в Чувашской Республике
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2024
	2028
	1600,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,8
	1600,8 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций; 412 млн. рублей в год – объем выручки в год; 62 млн. рублей в год – количество налоговых и страховых поступлений; 132 – количество новых рабочих мест; 1,167 тыс. человек – количество благополучателей

	 
	Подпроект 1.1
	Строительство  мусоросортировочного комплекса мощностью 30 тыс. тонн в год в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики (далее – МСК в Канашском МО)
	Канашский, Урмарский, Янтиковский муниципальные округа Чувашской Республики
	2024
	2025
	700,47
	0,00
	0,00
	0,00
	700,47
	 

	 
	Подпроект 1.2
	Строительство мусоросортировочных комплексов в  Моргаушском и Батыревском муниципальных округах Чувашской Республики мощностью 30 тыс. тонн в год каждый (далее – МСК в Батыревском МО, МСК в Моргаушском МО)
	Батыревский, Ибресинский, Комсомольский, Шемуршинский, Яльчикский, Алатырский, Моргаушский, Красночетайский, Ядринский муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2026
	405,69
	0,00
	0,00
	0,00
	405,69
	 

	 
	Подпроект 1.3
	Строительство участка компостирования органических отходов на территории полигона ТБО в г. Новочебоксарске
	городские округа город Чебоксары, Новочебоксарск Чувашской Республики, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Козловский муниципальные округа Чувашской Республики
	2027
	2028
	494,6
	0,0
	0,0
	0,0
	494,6
	 

	Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Центр обработки данных
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2024
	2030
	1050,00
	0,00
	1050,00
	0,00
	0,00
	1,167 тыс. человек – количество благополучателей; повышение уровня удовлетворенности граждан качеством оказания государственных и муниципальных услуг

	 
	Мероприятие 1.1
	Модернизация Республиканского центра обработки данных
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2
	Мегапроект 2
	Региональное хранилище данных
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2024
	2026
	108,00
	13,10
	94,90
	0,00
	0,00
	1,167 тыс. человек – количество благополучателей; 19 – количество новых рабочих мест; создание базы для оптимизации предоставления государственных  и муниципальных услуг (проактивность, оперативность, умень​шение количества документов, необходимых для предоставления госуслуг)

	 
	Мероприятие 2.1
	Формирование единой информационной и нормативной инфраструктуры хранения и обработки данных
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 2.2
	Запуск аналитических центров при Главе Чувашии
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 2.3
	Совершенствование работы с данными
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3
	Мегапроект 3
	Управление проектной деятельностью
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2028
	2030
	48,00
	0,00
	48,00
	0,00
	0,00
	1,167 тыс. человек – количество благополучателей; 6 – количество новых рабочих мест; повышение прозрачности деятельности перед населением

	 
	Мероприятие 3.1
	Модернизация ГИС СЭД в части разработки подсистемы «Управление проектной деятельностью Чувашской Республики», обучение пользователей
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 3.2
	Модернизация ГИС СЭД в части создания мобильного приложения подсистемы «Управление проектной деятельностью Чувашской Республики», обучение пользователей
	 
	
	
	3,17
	3,14
	0,03
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 3.3
	Ведение проектов Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики, проектов инициативного бюджетирования, проектов цифровой трансформации, иных проектов
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 


100 млн. рублей – рост объема реализации медиапродуктов, полиграфических услуг на рынке субъектов Российской Федерации; экспорт услуг в другие регионы

; 200 – количество новых рабочих мест; 

5% – рост турпотока ежегодно

; рост производительности на 150% за счет создания централизованных служб; 

	развитие регионального бренда Чувашии через продвижение региона в глобальном информационном пространстве

	 
	Мероприятие 4.1
	Создание автономной некоммерческой организации «Медиацентр Чувашской Республики»
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 4.2
	Присоединение газеты Чебоксарского округа «Тăван Ен» к ИД «Хыпар»
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 4.3
	Присоединение 19 газет к ИД «Хыпар» 
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 4.4
	Объединение курируемых акционерных обществ в единую структуру
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 4.5
	Присоединение к автономной некоммерческой организации «Медиацентр Чувашской Республики» 
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 4.6
	Капитальный ремонт Дома печати
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Создание автоматизированной системы постов – рубежей весогабаритного контроля, покрывающей всю региональную сеть Чувашской Республики
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	1 163,4
	0,0
	1 163,4
	0,0
	0,0
	300 млн. рублей – объем выручки; 10 млн. рублей в год – увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 54 – количество новых рабочих мест; увеличение межремон​тного срока службы автодорог; на 30% сокращение количества дорожно-транспорт​ных происшествий; по причине неудовлетворительных дорожных условий – на 15% 

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Большая вода. Создание центров очистки сточных вод
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	18 368,11
	10 406,23
	7 367,29
	0,50
	594,09
	650 тыс. человек – количество благополучателей; 105 – количество рабочих мест; оптимизация затрат и экономический эффект за счет исключения точечного стро​ительства очистных сооружений, объединение и направление на крупные биологические очистные сооружения путем строительства коллекторов

	 
	Подпроект 1.1
	Строительство напорного канализационного коллектора пос. Кугеси Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	744,00
	0,00
	744,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.2
	Реконструкция с элементами технологического перевооружения очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск
	Цивильский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	1409,99
	0,00
	1409,99
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.3
	Строительство биологических очистных со​оружений в пгт Сосновка городского округа город Чебоксары Чувашской Республики
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2027
	1214,57
	0,00
	1214,57
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.4
	Реконструкция объектов биологических очистных сооружений производительностью 110 тыс. м3/сутки (II очередь) г. Новочебоксарск 
	городской округ город Новочебоксарск Чувашской Республики
	2028
	2030
	1662,64
	1068,55
	0,00
	0,00
	594,09
	 

	 
	Подпроект 1.5
	Строительство биологических очистных со​оружений в г. Ядрин производительностью 2400 куб. м/сутки
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	1050,00
	892,50
	157,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.6
	Строительство очистных сооружений в пгт Урмары Урмарского муниципального округа Чувашской Республики
	Урмарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	997,00
	987,00
	9,50
	0,50
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.7
	Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дру​жбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики
	Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2025
	683,23
	0,00
	683,23
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.8
	Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 600 м3 в сутки и сетей канализации с. Комсомольское Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики
	Комсомольский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	722,88
	650,60
	72,28
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.9
	Реконструкция очистных сооружений полей фильтрации с. Ишлеи
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	569,50
	512,50
	57,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.10
	Строительство биологических очистных со​оружений в с. Красноармейское Чувашской Республики предполагаемой производительностью 700 куб. м/сут
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	594,00
	356,40
	237,60
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.11
	Строительство биологических очистных сооружений в г. Козловка Чувашской Республики предполагаемой производительностью 1500 куб. м/сутки
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	1044,00
	626,40
	417,60
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.12
	Реконструкция биологических очистных со​оружений в с. Шемурша Чувашской Республики производительностью 400 куб. м/сутки
	Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	416,00
	249,60
	166,40
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.13
	Реконструкция биологических очистных со​оружений в с. Яльчики Чувашской Республики  производительностью 600 куб. м/сутки
	Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	762,00
	457,20
	304,80
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.14
	Реконструкция очистных сооружений площадью 18547 кв. м, производительностью 700 куб. м/сутки, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново ул. Заводская, д. 53а
	Красночетайский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	594,00
	356,40
	237,60
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.15
	Реконструкция (строительство) биологических очистных сооружений производительностью 15000 куб. м в сутки в г. Канаш
	Канашский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	443,20
	265,92
	177,28
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.16
	Строительство биологических очистных со​оружений в г. Алатырь Чувашской Республики производительностью 5200 куб. м/сутки
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	1200,00
	1164,00
	36,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.17
	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) города Шумерля по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, в 177 метрах на запад от здания котельной № 15 по ул. Коммунальная, д. 2 
	Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	1034,106
	620,464
	413,642
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.18
	Строительство биологических очистных сооружений в с. Аликово Чувашской Республики на 400 куб. м/сутки.
	Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	260,00
	156,00
	104,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.19
	Строительство канализационных очистных сооружений для восточной части с. Батырево Батыревского муниципального округа Чувашской Республики
	Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	300,00
	180,00
	120,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.20
	Строительство биологических очистных со​оружений в г. Мариинский Посад
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	855,00
	513,00
	342,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.21
	Реконструкция биологических очистных со​оружений в с. Яльчики Чувашской Республики производительностью 600 куб. м/сутки
	Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2030
	762,00
	457,20
	304,80
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.22
	Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин производительностью 2400 куб. м/сутки
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2029
	1050,00
	892,50
	157,50
	0,00
	0,00
	 

	Министерство образования Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Образование для каждого 2030
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2028
	8 599,66
	6 898,20
	1 701,46
	0,00
	0,00
	300 – количество новых рабочих мест; 3000 – новых мест в образовательных организациях; ликвидация двухсменного режима обучения и снижение социальной напряженности

	 
	Мероприятие 1.1
	Строительство СОШ на 1400 мест в микрорайоне «Солнечный» города Чебоксары, ОШ на 1100 мест в городе Новочебоксарск, СОШ на 825 ученических мест в поселке Кугеси Чебоксарского района,  СОШ № 2 Комсомольского муниципального округа (640 мест), СОШ на 1400 ученических мест  в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» города Чебоксары, СОШ с. Чуварлеи Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	городские округа и муниципальные округа Чу​вашской Республики
	2025
	2027
	4 669,87
	4 083,64
	586,23
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 1.2
	Модернизация текущих образовательных организаций, комплексное благоустройство территорий образовательных организаций, включая инфраструктуру зданий, общежитий и прилегающих территорий
	городские округа и муниципальные округа Чу​вашской Республики
	2027
	2027
	3 929,79
	2 814,56
	1 115,23
	0,00
	0,00
	 

	2
	Мегапроект 2
	Инновационный межвузовский кампус
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2036
	24496,59
	9 988,80
	1 008,88
	0,00
	13 498,91
	рост показателей оценки качества городской среды через развитие инфраструктуры; развитие бренда Чувашской Республики

	 
	Мероприятие 2.1
	Строительство объекта
	городские округа и муниципальные округа Чу​вашской Республики
	2025
	2036
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 2.2
	Оснащение объекта технологическим оборудованием и инвентарем
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2036
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3
	Мегапроект 3
	Профессионалитет – кадры для Чувашии
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	1200
	761,00
	77,50
	0,00
	361,50
	повышение привлекательности территории для жизни; сохранение населения внутри Республики; преодоление де​фицита кадров на рынке труда Чувашии

	 
	Мероприятие 3.1
	Участие в конкурсе Минпросвещения России на предоставление грантов в форме субсидии
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 3.2
	Оснащение кластеров победителей технологическим оборудованием согласно требованиям к инфраструктурным листам
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Министерство здравоохранения Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Строительство нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	не определен
	3263,64
	3000,00
	263,64
	0,00
	0,00
	20 – количество новых рабочих мест; 916200 человек – количество благополучателей; снижение смертности населения; рост доли пациентов с благоприятным исходом заболевания не менее чем на 3% ежегодно 

	 
	Мероприятие 1.1
	Возведение и ввод в эксплуатацию 1 очереди 
	 
	2025
	2029
	3263,64
	3000,00
	263,64
	0,00
	0,00
	 

	2
	Мегапроект 2
	Создание санаторно-курортного и реабилитационного кластера
	городской округ город Новочебоксарск Чувашской Республики, Моргаушский, Алатырский муниципальные округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	7068,66
	2064,00
	1004,66
	0,00
	4000,00
	20 – количество новых рабочих мест; 1,167 млн. рублей – количество благополучателей; увеличение числа оздоравливающихся граждан, в том числе экономически активного населения; повышение эффективности реабилитации пациентов на 25–30%

	 
	Мероприятие 2.1
	Создание концепции реализации проекта
	 
	2025
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 2.2
	Реализация мер, непосредственно направленных на развитие санаторно-курортного комплекса Чувашской Республики
	 
	2025
	2030
	7068,66
	2064,00
	1004,66
	0,00
	4000,00
	 

	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики


360 тыс. – количество благополучателей; 

устойчивый рост рождаемости населения

	; снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 
7 процентов, в том числе уровня бедности многодетных семей – до 12 процентов и ниже

	 
	Подпроект 1.1 
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики
	Алатырский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	10,345
	0,000
	10,345
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.2
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики
	Ядринский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	10,345
	0,000
	10,345
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.3
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Чебоксарском муниципальном округе
	Чебоксарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	10,77
	0,00
	10,77
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.4
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики
	Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	10,77
	0,00
	10,77
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.5
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики
	Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,20
	0,00
	11,20
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.6
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в городском округе город Чебоксары Чувашской Республики
	городской округ город Новочебоксарск Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,20
	0,00
	11,20
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.7
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Вурнарском  муниципальном округе Чувашской Республики
	Вурнарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,20
	0,00
	11,20
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.8
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Мариинско-Посадском муниципальном округе Чувашской Республики
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,64
	0,00
	11,64
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.9
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики
	Порецкий муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,64
	0,00
	11,64
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.10
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Ибресинском  муниципальном округе Чувашской Республики
	Ибресинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,64
	0,00
	11,64
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.11
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,64
	0,00
	11,64
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.12
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республики
	Цивильский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	11,64
	0,00
	11,64
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.13
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республики
	Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	12,11
	0,00
	12,11
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.14
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики
	Моргаушский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	12,11
	0,00
	12,11
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.15
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Янтиковском муниципальном округе Чувашской Республики
	Янтиковский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	12,11
	0,00
	12,11
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.16
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Шемуршинском муниципальном округе
	Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	12,11
	0,00
	12,11
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.17
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Комсомольском муниципальном округе Чувашской Республики
	Комсомольский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	12,11
	0,00
	12,11
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.18
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Красноармейском муниципальном округе Чувашской Республики
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2030
	2030
	12,60
	0,00
	12,60
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 1.19
	Открытие семейного МФЦ «Мой семейный центр» в Красночетайском муниципальном округе Чувашской Республики
	Красночетайский муниципальный округ Чувашской Республики
	2030
	2030
	12,60
	0,00
	12,60
	0,00
	0,00
	 

	2
	Мегапроект 2
	Модернизация Реабилитационного центра для детей
	 
	2025
	2030
	974,89
	131,56
	843,33
	0,00
	0,00
	99% детей-инвалидов получат социальные услуги в организациях социального обслуживания для детей-инвалидов; пропускная мощность реабилитационного центра возрастет на 35%; 4950 – количество благополучателей

	 
	Подпроект 2.1
	Строительство отделения Реабилитационного центра для детей
	городской округ город  Чебоксары Чувашской Республики
	2026
	2027
	832,53
	0,00
	832,53
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 2.2
	Участие в пилоте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	 
	2025
	2030
	131,56
	131,56
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 2.3
	Развитие сети реабилитационных кабинетов и выездных бригад по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами во всех муниципальных образованиях
	 
	2025
	2030
	10,80
	0,00
	10,80
	0,00
	0,00
	 

	3
	Мегапроект 3
	Открытие сети центров активного долголетия «Мой социальный центр»
	 
	2025
	2029
	60,50
	0,00
	60,50
	0,00
	0,00
	311 тыс. – количество благополучателей; увеличение продолжительности активного периода жизни; увеличение охвата пожилых граждан социальными услугами свыше 75 %

	 
	Подпроект 3.1
	Открытие центра активного долголетия «Мой социальный центр» в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики
	Аликовсковский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.2
	Открытие центра активного долголетия «Мой социальный центр» в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики
	Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.3
	Открытие на базе БУ «Вурнарский ЦСОН» Минтруда Чувашии создания пространства для активного долголетия «Мой социальный центр» 
	Вурнарский муниципальный округ Чувашской Республики
	2029
	2029
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.4
	Открытие центра активного долголетия «Мой социальный центр» в Красночетайском муниципальном округе
	Красночетайский муниципальный округ Чувашской Республики
	2027
	2027
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.5
	Открытие центра  активного долголетия «Мой социальный центр» в Мариинско-Посадском муниципальном округе
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.6
	Открытие центра  активного долголетия «Мой социальный центр» в Яльчикском муниципальном округе Чувашской Республике
	Яльчикский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.7
	Открытие центра активного долголетия «Мой социальный центр» в Моргаушском муниципальном округе Чувашской Республики
	Моргаушский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.8
	Открытие на базе БУ «Янтиковский ЦСОН» Минтруда Чувашии создания пространства для активного долголетия «Мой социальный центр» 
	Янтиковский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.9
	Открытие на базе БУ «Комсомольский ЦСОН» Минтруда Чувашии создания пространства для активного долголетия «Мой социальный центр» 
	Комсомольский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.10
	Открытие на базе БУ «Красноармейский ЦСОН» Минтруда Чувашии создания пространства для активного долголетия «Мой социальный центр» 
	Красноармейский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	Подпроект 3.11
	Открытие центра активного долголетия «Мой социальный центр» в Шемуршинском муниципальном округе Чувашской Республики
	Шемуршинский муниципальный округ Чувашской Республики
	2028
	2028
	5,50
	0,00
	5,50
	0,00
	0,00
	 

	Министерство культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Чувашия космическая
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2028
	1 894,08
	825,15
	1 068,93
	0,00
	0,00
	41 – количество новых рабочих мест; увеличение числа посещений музея в 2,5 раза; продвижение регионального бренда Чувашии; укрепление позиции Чувашии в рейтингах регионов Российской Фе​дерации по уровню развития культуры

	 
	Подпроект 1
	 Реконструкция музея им. А.Г. Николаева по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-По​садский район, с. Шор​шелы
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2027
	1 894,08
	825,15
	1 068,93
	0,00
	0,00
	 

	2
	Мегапроект 2
	Парк «Рубежи Победы»
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	103,00
	0,00
	103,00
	0,00
	0,00
	9 – количество новых рабочих мест; увеличение количества благополучателей в 
3 раза; развитие регионального туристического бренда Чувашии

	 
	Мероприятие 2.1
	Концепция развития Мемориала «Строителям безмолвных рубежей»
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 2.2
	Разработка проектно-сметной документации
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2025
	2026
	3,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 2.3
	Возведение объектов некапитального строительства согласно проектно-сметной документации
	Козловский муниципальный округ Чувашской Республики
	2026
	2026
	100,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	 


в первый год после модернизации библиотеки рост ее посещений жителями достигает 25%, в последующие годы поддерживается на достигнутом уровне; 

	повышение привлекательности территории для жизни

	 
	Мероприятие 3.1
	Подготовка библиотек для участия в мегапроекте
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятие 3.2
	Реализация мегапроекта
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	Мероприятия 3.3
	Итоги реализации мегапроекта
	 
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4
	Мегапроект 4
	Дом культуры. Новый формат
	муниципальные округа и городские округа Чувашской Республики
	2025
	2030
	2 944,80
	300,00
	1 992,00
	652,80
	0,00
	1,16 млн. рублей – количество благополучателей; увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с 2019 г. повышение привлекательности территории для жизни

	Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

	1
	Мегапроект 1
	Цифровой энергорегион
	городской округ город Чебоксары Чувашской Республики
	2025
	2030
	1770
	0
	0
	0
	1770
	более 100 – количество новых рабочих мест; привлечение внебюджетных инвестиций; повышение производительности труда; увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней; повышение надежности и качества электроснабжения; развитие научного потенциала

	 
	Мероприятие 1.1
	Проектирование
	 
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Мероприятие 1.2
	Научно-исследователь​ские работы
	 
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Мероприятие 1.3
	Реализация проектных решений
	 
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Мероприятие 1.4
	Научно-технологичес​кое развитие и обеспечение кадрового потенциала
	 
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	Мегапроект 2
	Строительство сети энергоцентров
	городские округа и муниципальные округа Чувашской Республики
	2024
	2030
	1200
	0
	0
	0
	1200
	870 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал; 910,6 млн. рублей в год – объем выручки; 30 – количество новых рабочих мест; рост вырабатываемой тепловой и электрической энергии

	 
	Подпроект 1.1
	Строительство газопоршневой когенерационной мини-ТЭЦ электрической мощностью 1МВт, для электро- и теплоснабжения Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	Мариинско-Посадский муниципальный округ Чувашской Республики
	2024
	2025
	100
	0
	0
	0
	100
	 

	 
	Подпроект 1.2
	Строительство энергоцентров суммарной мощностью 20 МВт
	 
	2025
	2026
	1100
	0
	0
	0
	1100
	 


2% – вклад в валовой региональный продукт; 

1000 млн. рублей – объем привлеченных инвестиций в основной капитал

; 700 млн. рублей в год – объем выручки; 

200 – количество новых рабочих мест

 более; 0,5 млрд. рублей – увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты 

	всех уровней

	 
	Мероприятие 3.1 
	Завершение строительства первого производственного корпуса площадью 10 тыс. кв. м
	 
	даты реализации подпроектов соответствуют этапам мегапроекта
	
	стоимость реализации подпроектов будет уточнена после встречи с китайской стороной в феврале 2025 года
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Мероприятие 3.2
	Получение от технологического партнера конструкторской документации для осуществления сборки обрабатывающих центров
	 
	даты реализации подпроектов соответствуют этапам мегапроекта
	
	стоимость реализации подпроектов будет уточнена после встречи с китайской стороной в феврале 2025 года
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Мероприятие 3.3
	Строительство второго производственного кор​пуса площадью 10 тыс. кв. м, углубление и локализация производства
	 
	даты реализации подпроектов соответствуют этапам мегапроекта
	
	стоимость реализации подпроектов будет уточнена после встречи с китайской стороной в феврале 2025 года
	0
	0
	0
	0
	 


_______________
