
	
	
	

	АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАТЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.03.2025 № ___

г. Алатырь
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	УЛАТӐР 
МУНИЦИПАЛИТЕТ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙӖ
ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИН

ЙЫШĂНУ

__.03.2025 № ___

Улатӑр г.




Об утверждении муниципальной программы цифровой трансформации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики 



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.08.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Алатырского муниципального округа
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу цифровой трансформации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
2. Признать утратившим силу постановления администрации Алатырского муниципального округа:
- от 11.04.2023 № 423 «Об утверждении муниципальной программы цифровой трансформации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики».
Постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики:
- от 12.10.2022 № 702 «Об утверждении муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики «Цифровая трансформация города Алатыря Чувашской Республики».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела организационно-контрольной и кадровой работы.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.



Глава Алатырского 

4
муниципального округа                                                        Н.И. Шпилев

Утверждена 
постановлением администрации 
Алатырского муниципального округа 
Чувашской Республики  
от__.03.2025 г. № ___

Муниципальная программа
Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа"

	Ответственный исполнитель Муниципальной программы
	
	Администрация Алатырского муниципального округа

	Непосредственный исполнитель Муниципальной программы
	
	Заведующий сектором информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики Н.С. Федяков
(тел. 2-00-65, e-mail: alatr_info@cap.ru)



	Заведующий сектором информатизации
администрации Алатырского муниципального
округа Чувашской Республики
	Н.С. Федяков
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[bookmark: sub_1001]I. Оценка текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

Переход от информационной эры в цифровую предоставляет ряд преимуществ, связанных с использованием информации не только для принятия оптимальных решений, но и для обработки большого массива релевантной информации в короткий срок для принятия решений и прогнозирования последствий их реализации. Под влиянием цифровых трансформаций происходят кардинальные изменения в традиционных сферах экономики и социальной жизни общества.
Для обеспечения высокого качества проводимых изменений в основе реализации цифровых решений лежат следующие принципы: ориентация на людей, доверие и прозрачность, обоснованность управленческих решений, обратная связь, цифровая прослеживаемость и управление рисками.
Приоритетными направлениями развития цифрового общества в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республике являются повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения степени их информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности.
Реализуются мероприятия, способствующие развитию электронного правительства, - проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость. Возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в республике обеспечена с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также - Единый портал, ЕПГУ). Статистика показывает, что граждане все чаще выбирают именно электронный способ взаимодействия с государством.
Платформа обратной связи (далее также - ПОС) - новый цифровой инструмент для оперативного реагирования на обращения населения. Возможность направить обращение в исполнительный орган и получить ответ дает Единый портал. Продолжается работа по подключению к ПОС организаций, реализующих общественно значимые функции.
При активном развитии информационных технологий требуется постоянное развитие и совершенствование системы защиты информации, наиболее актуальными становятся именно практические подходы к решению задач по обеспечению информационной безопасности и импорт замещению программного обеспечения.
Основными направлениями реализации информационной политики являются обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства, а также создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Порецкого муниципального округа Чувашской Республики информационных услуг.
Информационное сопровождение мероприятий национальных проектов, реализуемых в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики.

[bookmark: sub_1002]II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 N 402 "О государственной программе Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии";
Закон Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".
С учетом перечисленных документов цели Муниципальной программы определены исходя из необходимости решения проблемных вопросов в сфере внедрения современных отечественных информационных и сквозных цифровых технологий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Целями Муниципальной программы являются:
цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
цель 2 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.
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III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Чувашской Республики

Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии":
1) увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
2) увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий;
3) создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств;
4) создание условий для развития в Чувашской Республике информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий.
 
IV. Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:
[bookmark: sub_31]1) повышение эффективности муниципального управления в Порецком муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;
[bookmark: sub_32]2) использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;
[bookmark: sub_33]3) создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Чувашской Республики информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.
Обеспечение увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, будет осуществляться путем:
цифровизации процессов предоставления государственных и муниципальных услуг;
стимулирования граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
обеспечения удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
Достижение роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", планируется осуществить путем:
оказания содействия в создании необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети "Интернет" социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов;
оказания содействия при развитии инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети "Интернет" домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
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Паспорт
муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа"

[bookmark: sub_101]1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы
Белякова Клара Михайловна

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Алатырского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2025 - 2035 годы:
I этап - 2025 - 2030 годы;
II этап - 2031 - 2035 годы; 

	Цели муниципальной программы
	Цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
цель 2 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.

	Направления (подпрограммы)
	отсутствуют


	Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации
	прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2025-2035 год составляет
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026 году - 0 тыс. рублей;
в 2027 году - 0 тыс. рублей;
в 2028 - 2030 годах - 0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республике
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ( далее – Указ № 309), цель:
- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.10.2018 N 402 "О государственной программе Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии", 
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2. Показатели Муниципальной программы Алатырского муниципального округа
«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

	N пп
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2030
	2035
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	18

	Цель 1 - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов

	1.1.
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
	МП
	возрастание
	процент
	51
	2024
	51
	51
	52
	52
	55
	60
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 гN 309
	Администрация Алатырского МО
	увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов
	Федеральная государственная информационная система "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

	Цель 2 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов

	2.1.
	Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств
	МП
	возрастание
	единиц
	93
	2024
	93
	94
	95
	95
	96
	98
	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309
	Администрация Алатырского МО
	рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов
	Единая межведомственная информационно-статистическая система




[bookmark: sub_103]3. Структура Муниципальной программы Алатырского муниципального округа
«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

	N п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1
	Связь с показателями МП

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства"

	
	Ответственный за реализацию: Сектор информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2035

	1.1
	Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг)
	повышение эффективности муниципального управления в Алатырском муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде




[bookmark: sub_104]4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Алатырского муниципального округа
«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»
	Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030
	2031 - 2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "Цифровое общество Алатырского муниципального округа" (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства" (всего),
в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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комплекса процессных мероприятий "Развитие электронного правительства"

[bookmark: sub_201]1. Общие положения

	Куратор Муниципальной программы
	Заместитель главы администрации - начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы
Белякова Клара Михайловна

	Ответственный исполнитель Муниципальной программы
	Заведующий - сектором информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
Федяков Никита Сергеевич

	Связь с государственной (муниципальной ) программой
	программа Алатырского муниципального округа Чувашской Республики "Цифровое общество Алатырского муниципального округа"




[bookmark: sub_202]2. Показатели комплекса процессных мероприятий муниципальной программы 
Алатырского муниципального округа «Цифровое общество Алатырского муниципального округа»


	N пп
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача "Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг)"

	1.1.
	Повышение эффективности муниципального управления в Алатырского муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий
	возрастание
	ВДЛ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Сектор информатизации администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	федеральная государственная информационная система координации информатизации



[bookmark: sub_203]3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

	N пп
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	
	
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2035

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача "Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг)"

	1.1.
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	иные мероприятия (результаты)
	создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем администрации Алатырского муниципального округа
	процентов
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
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4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Алатырского муниципального округа
«Цифровое общество Алатырского муниципального округа»

	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028 - 2030
	2031 - 2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие электронного правительства", всего
в том числе:
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Создание и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг)
в том числе:
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местный бюджет Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	местные бюджеты
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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