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	Чувашская республика

АДМИНИСТРАЦИЯ

Козловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	16.04.2026  364№
	
	16.04.2026 №364

	Куславкка хули
	
	г. Козловка


Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» по исполнению решений судов, представлений (предписаний, предостережений) контрольных (надзорных) органов Козловского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях повышения эффективного управления бюджетным процессом в органах местного самоуправления администрация Козловского муниципального округа  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий «Дорожной карты» по исполнению решений судов, представлений (предписаний, предостережений) контрольных (надзорных) органов Козловского муниципального округа Чувашской Республики (далее - План мероприятий). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ответственных исполнителей согласно Плана мероприятий.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава 
Козловского муниципального округа
Чувашской Республики




                                  А.Н. Людков
Приложение к постановлению  администрации  Козловского 

муниципального округа Чувашской Республики от 16.04.2026 №364

«Дорожная карта» по исполнению решений судов, представлений (предписаний, предостережений) контрольных (надзорных) органов Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	№ п/п
	Наименование выявленных нарушений
	Мероприятия по устранению нарушений
	Ответственный за исполнение
	Срок устранения
	Информация по исполнению (что сделано, в какой срок)

	1.
	Организация работ по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям под строительство жилья объектами инженерной инфраструктуры (сетями газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
	Разработана проектно-сметная документация 


	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики
	В течение 2026-2027 гг.
	Изготовлена проектно-сметная документация в части обеспечения земельных участков, предоставленных под строительство жилья многодетным семьям инженерно-коммунальными сетями водоснабжения и водоотведения по ул. Школьная и ул. Южная в г. Козловка  на сумму  3 444 875 рублей.

  Осуществляется подготовка пакета документов для обращение в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  в целях  включения в РАИП Чувашской Республики  на 2026 год объекта «Строительство сетей водоотведения,  водоснабжения  по ул. Школьная и ул. Южная г.Козловка Чувашской Республики" на общую сумму 68 641 430,0 рублей 

	2.
	Обеспечение водоотведение сточных вод д. Андреево-Базары Козловского муниципального округа Чувашской Республики


	Проектно-сметная документация на проектировании. 

Ранее  заключенный контракт на изготовление проектно-сметной документации расторгнут исполнителем в одностороннем порядке в связи с отсутствием технического задания, отвечающего поставленным требованиям 
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики
	В течение 2026-2027 гг
	КУ «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в связи с получением нового технического задания обязуется провести конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение проектных работ объекта «Строительство очистных сооружений в д. Андреево-Базары Козловского муниципального округа производительностью 50 куб.м в сутки» для дальнейшего включения в РАИП Чувашской Республики.

	3.
	Разработка научно-проектной документации по реставрации объекта культурного наследия регионального значения – «Дома барона Жомени, конец XIXв,»


	Предусмотрены средства из республиканского бюджета на 2026 год  на разработку научно-проектной и сметной документации с проведением историко-культурной экспертизы для ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом барона Жомени, конец 19 в." в сумме 3 309 100,00 руб.(Закон ЧР от 27.03.2026 № 12), средства бюджета Козловского муниципального округа на 2026 год в сумме 3 309 100,00 руб. (Решение Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики № 1/444 от 26.02.2026 г.)
	Отдел культуры, спорта, социального развития и архивного дела администрации Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики


	В течение 2026 г.
	Начаты  конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ на разработку научно-проектной и сметной документации с проведением историко-культурной экспертизы для ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом барона Жомени, конец 19 в.

	4.
	Обязанность компенсировать уменьшение конкурсной массы МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района", в связи с передачей в муниципальную собственность социально-значимого имущества 
	Стоимость конкурсной массы в результате судебных разбирательств снижена с  86 784 000,0  руб. до 6 213 745,0 руб.
	Отдел правового обеспечения и цифрового развития администрации Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики
	В течение

2026-2027г.г.
	На решение  Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-2438/2021 от 23.03.2026  будет направлена аппеляционная жалоба в Первый Арбитражный аппеляционный суд. В случае оставления решения в силе, будет направлено ходатайство в Арбитражный Суд Чувашской Республики о рассрочке погашения суммы задолженности.

	5.
	О взыскании  с администрации Козловского муниципального округа в солидарной ответственности задолженность МУП ЖКХ «Козловское» за потребленный  природный газ, с октября 2025 по март 2026г. и государственной пошлины
	Не допущение просроченной кредиторской задолженности 
	Администрация Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики
	В течение 2026 г.
	Средства предусмотрены в бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики  на 2026 г.

	6.
	Возмещение расходов на оплату исковых требований, государственной пошлины, расходов на оплату услуг представителя по иску Сенюшкина Юрия Лазаревича
	Не допущение просроченной кредиторской задолженности
	Администрация Козловского муниципального округа 

Чувашской Республики
	В течение 2026 г.
	Средства предусмотрены в бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики  на 2026 г.











