| Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2026 № 104 с. Порецкое |  | Чăваш Республикин Пăрачкав муниципалитет округӗн администрацийĕ ЙЫШĂНУ № Пăрачкав сали |
| --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана Порецкого муниципального округа реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы»,  администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемый краткосрочный план Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Порецкого муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в издании «Вестник Поречья» и подлежит размещению на официальном сайте Порецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Порецкого муниципального округа                                                               Е.В. Лебедев

Приложение к постановлению администрации

Порецкого муниципального округа

Чувашской Республики

от    «___»_______ 2026 г. № ___

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПОРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

| Наименование краткосрочного плана | – | краткосрочный план Порецкого муниципального округа реализации в 2027 - 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы (далее также – краткосрочный план) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки краткосрочного плана | – | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы» |
| муниципальный заказчик краткосрочного плана | – | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| Основной разработчик краткосрочного плана | – | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |
| Цели краткосрочного плана | – | конкретизация срока проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи краткосрочного плана | – | приведение многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план; использование эффективных технических решений и комплексного капитального ремонта |
| Важнейшие целевые показатели краткосрочного плана | – | проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах; стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, составляет 13 505 892,57 рублей |
| Срок реализации краткосрочного плана | – | 2027-2029 годы |
| Участники краткосрочного плана | – | Администрация Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; собственники помещений в многоквартирных домах; управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества собственников жилья; подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту |
| Объемы и источники финансирования краткосрочного плана | – | общий объем финансирования краткосрочного плана – 13 505 892,57 рублей, из них средства: собственников помещений в многоквартирных домах за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 13 505 892,57 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного плана и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | реализация краткосрочного плана обеспечит: проведение капитального ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, общей площадью 10 651,78 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания для 446 граждан; снижение социальной напряженности |
| Система организации контроля за выполнением краткосрочного плана Приложения к краткосрочному плану | – | контроль за реализацией краткосрочного плана осуществляет администрация Порецкого муниципального округа. перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа, в отношении которых в 2027- 2029 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящему краткосрочному плану; реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта приведен в приложении № 2 к настоящему краткосрочному плану; планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы приведены в приложении № 3 к настоящему краткосрочному плану. |

Приложение № 1

к краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики реализации в 2027-2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Мини- маль-ный размер фонда капи-таль- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) | Год проведения капиталь-ного ремонта общего имущества в много-квартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 67 | 1992 |  | панели | 3 | 3 | 2 164,77 | 1 970,37 | 1 970,37 | 75 | утепление и ремонт фасада | 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 500,00 | 417,94 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 2 | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 401,69 | 374,29 | 374,29 | 23 | ремонт системы холодного водоснабжения,замена коллективного (общедомового) прибора учета потребления холодной воды, ремонт крыши | 1 975 995,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 995,48 | 5 279,32 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
| 3 | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 157 | 1948 |  | кирпич | 2 | 1 | 310,50 | 287,70 | 287,70 | 14 | ремонт системы газоснабжения | 172 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 017,00 | 597,90 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2027 |
|  | Итого : 3 дома |  |  |  |  |  | 2 876,96 | 2 632,36 | 2 632,36 | 112,00 |  | 2 971 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 512,48 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 23 | 1978 |  | кирпич | 3 | 2 | 1385,79 | 1299,99 | 1299,99 | 51 | ремонт подвальных помещений | 1 051 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 681,00 | 808,99 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 3 | с. Порецкое, ул. Ульянова, д.133 | 1991 |  | кирпич | 2 | 3 | 2164,29 | 1969,89 | 1969,89 | 82 | утепление и ремонт фасада | 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 500,00 | 418,04 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
| 4 | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 135 | 1973 |  | кирпич | 2 | 1 | 534,68 | 459,40 | 459,40 | 17 | ремонт системы теплоснабжения, замена узла управления и регулирования потребления тепловой энергии | 2 861 229,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 229,52 | 6 228,19 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2028 |
|  | Итого : 3 дома |  |  |  |  |  | 4 084,76 | 3 729,28 | 3 729,28 | 150,00 |  | 4 736 410,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 410,52 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Порецкое, ул. Комсомольская, д. 6 | 1987 |  | панели | 3 | 3 | 1381,83 | 1316,73 | 1316,73 | 64 | утепление и ремонт фасада | 560 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 250,00 | 425,49 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 2 | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 135 | 1973 |  | кирпич | 3 | 1 | 534,68 | 459,40 | 459,40 | 17 | ремонт системы водоотведения | 441 645,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 645,68 | 961,35 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 3 | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 77 | 1979 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 203,78 | 1 127,38 | 1 127,38 | 77 | ремонт крыши | 4 136 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 850,00 | 3 669,44 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
| 4 | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 163 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 569,77 | 537,83 | 537,83 | 26 | ремонт системы электроснабжения | 659 223,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 223,89 | 1 225,71 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 13,03 | 2029 |
|  | Итого : 4 дома |  |  |  |  |  | 3 690,06 | 3 441,34 | 3 441,34 | 184,00 |  | 5 797 969,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 797 969,57 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: 10 домов |  |  |  |  |  | 10 651,78 | 9 802,98 | 9 802,98 | 446,00 |  | 13 505 892,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 505 892,57 |  |  |  |  |  |

'Приложение № 2

к  краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  реализации  в 2027-2029  годах  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

Р Е Е С Т Р

многоквартирных домов, расположенных на территории Порецкого муниципального окргуа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам

капитального ремонта

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь-ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо-вых инже-нер-ных систем | Замена коллек-тивных (обще- домо-вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Разработка проектной документации | Услуги по строительному контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 67 | 823 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,00 | 764 702,10 |  |  |  | 41 175,00 | 17 622,90 |
| 2 | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9 | 1 975 995,48 | 220 821,53 | 54 875,62 | 386,00 | 1 559 212,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 799,77 | 42 286,30 |
| 3 | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 157 | 172 017,00 | 159 734,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 600,85 | 3681,16 |
|  | Итого : 3 дома | 2 971 512,48 | 380 556,52 | 54 875,62 | 386,00 | 1 559 212,26 |  |  |  |  | 1 220,00 | 764 702,10 |  |  |  | 148575,62 | 63590,36 |
| 1 | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 23 | 1 051 681,00 |  |  |  |  |  |  | 619,00 | 976 590,98 |  |  |  |  |  | 52 584,05 | 22505,97 |
| 2 | с. Порецкое, ул. Ульянова д.133 | 823 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,00 | 764 702,10 |  |  |  | 41 175,00 | 17622,90 |
| 3 | с. Порецкое, ул. Ульянова, д.135 | 2 861 229,52 | 1 136 497,30 | 1 520 440,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 061,48 | 61230,32 |
|  | Итого: 3 дома | 4 736 410,52 | 1 136 497,30 | 1 520 440,42 |  |  |  |  | 619,00 | 976 590,98 | 1 220,00 | 764 702,10 |  |  |  | 236 820,53 | 101359,19 |
| 1 | с. Порецкое, ул. Комсомольская, д.6 | 560 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,00 | 520 248,15 |  |  |  | 28 012,50 | 11 989,35 |
| 2 | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 135 | 441 645,68 | 410 112,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 082,28 | 9 451,22 |
| 3 | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 77 | 4 136 850,00 |  |  | 951 | 3 841 478,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 842,50 | 88 528,59 |
| 4 | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 163 | 659 223,89 | 612 155,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 961,19 | 14 107,39 |
|  | Итого: 4 дома | 5 797 969,57 | 1 022 267,49 |  | 951,00 | 3 841 478,91 |  |  |  |  | 830,00 | 520 248,15 |  |  |  | 289 898,47 | 124 076,55 |

Приложение № 3

к  краткосрочному плану Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  реализации  в 2027-2029  годах  Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения краткосрочного плана Порецкого муниципального округа реализации в 2027- 2029 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения кратко-срочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2024 г. | II квартал 2024 г. | III квартал 2024 г. | IV квартал 2024 г. | всего | I квартал 2027 г. | II квартал 2027 г. | III квартал 2027 г. | IV квартал 2027 г. | всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Порецкий муниципальный округ | 2 876,96 | 112 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 971 512,48 | 2 971 512,48 |
|  | Итого | 2 876,96 | 112 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 2 971 512,48 | 2 971 512,48 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2025 г. | II квартал 2025 г. | III квартал 2025 г. | IV квартал 2025 г. | всего | I квартал 2028 г. | II квартал 2028 г. | III квартал 2028 г. | IV квартал 2028 г. | всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Порецкий муниципальный округ | 4 084,76 | 150 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 736 410,52 | 4 736 410,52 |
|  | Итого | 4 084,76 | 150 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 736 410,52 | 4 736 410,52 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквар-тирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2026 г. | II квартал 2026 г. | III квартал 2026 г. | IV квартал 2026 г. | всего | I квартал 2029 г. | II квартал 2029 г. | III квартал 2029 г. | IV квартал 2029 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Порецкий муниципальный округ | 1 916,51 | 184 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 797 969,57 | 5 797 969,57 |
|  | Итого | 1 916,51 | 184 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 797 969,57 | 5 797 969,57 |
|  | Всего по Порецкому МО Чувашской Республике за 2027–2029 годы | 8 878,23 | 446 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 13 505 892,57 | 13 505 892,57 |