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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

	
	
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ


	 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2026 № 168
село Янтиково
	
	ТĂВАЙ 
МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН
АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШĂНУ

06.04.2026  168 № 
Тǎвай ялě



О внесении изменения в краткосрочный муниципальный план реализации в 2024-2026 годах в Янтиковском муниципальном округе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы

Администрация Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 21.06.2023 № 560 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2024-2026 годах в Янтиковском муниципальном округе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Янтиковского 
муниципального округа                                                                    О.А. Ломоносов
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	Приложение
к постановлению администрации 
Янтиковского муниципального округа
от  06.04.2026 № 168

Утвержден 
постановлением администрации
Янтиковского муниципального округа
от 21.06.2023 № 560

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Краткосрочный муниципальный план
реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа  на 2024-2026 годы
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №1

	
	Перечень
 многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа, в отношении которых в 2024-2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества 
	
	

	№ 
пп
	Адрес многоквартирного дома
	Год
	Мате-
риал стен
	Коли-чество этажей в 
много-
квар-
тир-
ном доме
	Коли-чество подъез-
дов в много-
квар-
тир-
ном доме
	Общая площадь многоквар-тирного дома
	Площадь помещений многоквартирного дома
	Количество жителей, зарегистрированных в многоквартир-
ном доме 
на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014–
2043 годы
	Вид (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в много-
квартирном доме
	Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома
	Предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта одного квадрат-
ного метра общей площади помещений в много-квартир-
ном доме
	Способ формиро-
вания фонда капиталь-
ного ремонта
	Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет)
	Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

	 
	
	ввода в 
экс-
плуата-
цию много-квар-
тирного дома
	завер-шения послед-него 
капи-
таль-
ного ремон-
та в много-
квартир-
ном доме
	
	
	
	
	всего
	в том числе жилых помещений, находящих-
ся в соб-
ственности 
граждан
	
	
	всего
	за счет средств государствен-
ной корпора-
ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства
	за счет средств государственной и муниципальной поддержки
	за счет средств собствен-
ников помещений 
в многоквар-тирном доме 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств республикан-
ского бюджета Чувашской Республики  
	за счет средств местного бюджета
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чел.
	 
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей/кв. м  
	рублей/кв. м 
	 
	рублей
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9,00
	10,00
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	2024 год

	1.
	с. Янтиково,                           просп. Ленина, д. 37
	1978
	2021
	кирпич
	2
	3
	1 427,70
	837,00
	738,19
	47
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения
	996 545,39
	 
	 
	 
	996 545,39
	1 190,62
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	2
	с. Янтиково,                        ул. Кооперативная, д. 22
	2001
	 
	кирпич
	3
	6
	4 091,95
	2 809,60
	2 809,60
	95
	ремонт крыши (двускатная со сплошным утеплением)
	14 084 181,76
	 
	 
	 
	14 084 181,76
	8 846,00
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	9,22
	2024

	Итого по 2024 году: 2 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	5 519,65
	3 646,60
	3 547,79
	142,00
	 
	15 080 727,15
	0,00
	0,00
	0,00
	15 080 727,15
	 
	 
	 
	 
	 

	2025 год

	1.
	с. Янтиково,                            просп. Ленина, д. 27
	1977
	2012
	кирпич
	2
	2
	627,90
	550,60
	516,00
	36
	ремонт системы электроснабжения
	726 480,30
	 
	 
	 
	726 480,30
	1 319,43
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2025

	2.
	с. Янтиково,                            просп. Ленина, д. 28
	1982
	0
	кирпич
	2
	3
	1 418,80
	829,80
	829,80
	80
	ремонт крыши
	4 779 472,00
	 
	 
	 
	4 779 472,00
	5 759,79
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2025

	3.
	с. Янтиково,                           просп. Ленина, д. 33
	1982
	2012
	кирпич
	2
	3
	1434,4
	836,20
	836,20
	51
	ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения
	2 033 979,20
	 
	 
	 
	2 033 979,20
	2 432,41
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2025

	Итого по 2025 году: 3 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	3 481,10
	2 216,60
	2 182,00
	167
	 
	7 539 931,50
	0,00
	0,00
	0,00
	7 539 931,50
	 
	 
	 
	 
	 

	2026 год

	1
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 23
	1967
	 
	кирпич
	2
	2
	864,80
	641,70
	487,70
	42
	ремонт систем электроснабжения  
	1 000 573,60
	 
	 
	 
	1 000 573,60
	1 559,25
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2026

	2
	с. Янтиково,                             просп. Ленина, д. 52
	1983
	 
	кирпич
	2
	1
	590,60
	455,80
	418,60
	20
	ремонт крыши   
	7 039 977,00
	 
	 
	 
	7 039 977,00
	15 445,32
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2026

	3
	с. Янтиково, тер. РТП, д. 1
	1970
	 
	кирпич
	2
	2
	744,90
	694,80
	694,80
	34
	ремонт систем    водоотведения  
	615 287,40
	 
	 
	 
	615 287,40
	885,56
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2026

	4
	с. Янтиково, тер. РТП, д. 3
	1967
	 
	кирпич
	2
	1
	375,90
	347,60
	347,60
	28
	ремонт систем   холодного водоснабжения,  водоотведения  
	533 026,20
	 
	 
	 
	533 026,20
	1 533,45
	24 561,90
	на счете рег. оператора
	10,94
	2026

	Итого по 2026 году: 4 дома
	 
	 
	 
	 
	 
	2 576,20
	2 139,90
	1 948,70
	124,00
	 
	9 188 864,20
	0,00
	0,00
	0,00
	9 188 864,20
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого : 9 домов
	 
	 
	 
	 
	 
	11 576,95
	8 003,10
	7 678,49
	433
	 
	31 809 522,85
	0,00
	0,00
	0,00
	31 809 522,85
	 
	 
	 
	 
	 























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №2
	
	

	
	Р Е Е С Т Р                                                                                                                                                                                                                                     многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского муницпального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта 
	
	

	№
пп
	Адрес многоквартирного дома 
	Cтоимость капиталь-
ного 
ремонта общего имущества в много-
квартирном доме – всего
	Ремонт  внутри-
домо-
вых 
инже-
нер-
ных систем
	Замена коллек-
тивных (обще-
домо-
вых) ПУ и УУ
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома 
	Ремонт фундамента   многоквартирного дома
	Энергетическое обследование многоквартирного дома
	Разработка проектной документации
	Услуги по строительному контролю

	 
	улица, № дома
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	ед.
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	куб. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	 
	 

	1.
	с. Янтиково,                       просп. Ленина, д. 37
	996 545,39
	934 287,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 665,23
	18 592,33

	2.
	с. Янтиково,                        ул. Кооперативная, д. 22
	14 084 181,76
	 
	 
	1 379,72
	13 782 780,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301 401,49

	Итого за 2024 год
	15 080 727,15
	934 287,83
	0,00
	1 379,72
	13 782 780,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 665,23
	319 993,82

	1
	с. Янтиково,                       просп. Ленина, д. 27
	726 480,30
	674 609,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 324,01
	15 546,68

	2
	с. Янтиково,                      просп. Ленина, д. 28
	4 779 472,00
	 
	 
	575,84
	4 677 191,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102 280,70

	3
	с. Янтиково,                        просп. Ленина, д. 33
	2 033 979,20
	1 888 753,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 698,96
	43 527,15

	Итого за 2025 год
	7 539 931,50
	2 563 362,70
	0,00
	575,84
	4 677 191,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 022,97
	161 354,53

	1
	с. Янтиково,                    просп. Ленина, д. 23
	1 000 573,60
	929 132,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 028,68
	21 412,28

	2
	с. Янтиково,                      просп. Ленина, д. 52
	7 039 977,00
	 
	 
	848,19
	6 889 321,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 655,51

	3
	с. Янтиково, тер. РТП,     д. 1
	615 287,40
	571 355,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 764,37
	13 167,15

	4
	с. Янтиково, тер. РТП,      д. 3
	533 026,20
	494 968,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 651,31
	11 406,76

	Итого за 2026 год
	9 188 864,20
	1 995 456,65
	 
	848,19
	6 889 321,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	107 444,36
	196 641,70

	Итого: 9 домов
	31 809 522,85
	5 493 107,18
	 
	2 803,75
	25 349 293,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289 132,56
	677 990,05

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица №3

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014–2055 годы

	2024 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2024 г.
	II квартал 2024 г.
	III квартал 2024 г.
	IV квартал 2024 г.
	всего
	I квартал 2024 г.
	II квартал 2024 г.
	III квартал 2024 г.
	IV квартал 2024 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Янтиковский муниципальный округ
	5 519,65
	142
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	15 080 727,15
	15 080 727,15

	Итого 2024 год
	5519,65
	142,00
	 
	 
	 
	2,00
	2,00
	 
	 
	 
	15 080 727,15
	15 080 727,15

	 
	2025 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2025 г.
	II квартал 2025 г.
	III квартал 2025 г.
	IV квартал 2025 г.
	всего
	I квартал 2025 г.
	II квартал 2025 г.
	III квартал 2025 г.
	IV квартал 2025 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	2
	Янтиковский муниципальный округ
	3 481,10
	167
	 
	 
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	7 539 931,50
	7 539 931,50

	Итого 2025 год:
	3 481,10
	167,00
	 
	 
	 
	3,00
	3,00
	 
	 
	 
	7 539 931,50
	7 539 931,50

	2026 год

	№ 
пп
	Наименование  муниципального образования
	Общая площадь многоквартирных домов
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Количество многоквартирных домов
	Стоимость капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах

	
	
	
	
	I квартал 2026 г.
	II квартал 2026 г.
	III квартал 2026 г.
	IV квартал 2026 г.
	всего
	I квартал 2026 г.
	II квартал 2026 г.
	III квартал 2026 г.
	IV квартал 2026 г.
	всего

	
	
	кв. метров
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	ед.
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей

	3
	Янтиковский муниципальный округ
	2 576,20
	124
	 
	 
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	9 188 864,20
	9 188 864,20

	Итого 2026 год:
	2 576,20
	124,00
	 
	 
	 
	4,00
	4,00
	 
	 
	 
	9 188 864,20
	9 188 864,20

	Всего 2024-2026 годы
	11 576,95
	433,00
	 
	 
	 
	9,00
	9,00
	 
	 
	 
	31 809 522,85
	31 809 522,85
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