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«Приложение № 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Чувашской Республики
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
Отчетный период: 2025 год
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского МО
Таблица 1

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы
"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" (нарастающим итогом)
	№ п/п
	Наименование показателя муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год 
	Фактическое значение показателя за отчетный период 
	Процент достижения 
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа " Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

	1.
	Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Алатырского МО
	единиц
	10
	11
	110
	

	2
	Количество муниципальных образований, обеспеченных контейнерами для твердых коммунальных отходов
	штук
	x
	x
	x
	

	3
	Количество муниципальных образований, обеспеченных бункерами для твердых коммунальных отходов
	штук
	x
	x
	x
	

	4
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процентов
	x
	x
	x
	

	5
	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процентов
	x
	x
	x
	

	6
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процентов
	x
	x
	x
	

	7
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда
	единиц
	1
	0
	0
	Ликвидация накопленного вреда осуществляется в отношении объектов накопленного вреда (далее - объект), включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В данный реестр объекты накопленного вреда, находящиеся на территории Алатырского МО не включены.

	8
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процентов
	96,2
	96,2
	100
	

	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования"

	1
	Количество ликвидированных объектов накопленного вреда
	единиц
	1
	0
	0
	Ликвидация накопленного вреда осуществляется в отношении объектов накопленного вреда (далее - объект), включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В данный реестр объекты накопленного вреда, находящиеся на территории Алатырского МО не включены.

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области обращения с отходами»

	[bookmark: _GoBack]1
	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	процент
	3,8
	3,8
	100
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Таблица 2
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источник финансирования
	Предусмотрено на год, тысяч рублей
	Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей
	Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей
	Причины не освоения средств

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа                "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"
	Отдел сельского хозяйства
	Всего:
	2247,40
	1993,40
	1993,40
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	399,90
	399,90
	399,90

	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1847,40
	1593,50
	1593,50
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования», в том числе
	
	Всего:
	1817,40
	1563,40
	1563,40
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1817,40
	1563,40
	1563,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	
	Всего:
	17,40
	0,00
	0,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	17,40
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Организация экологических мероприятий
	
	Всего:
	1800,00
	1563,40
	1563,40
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	1800,00
	1563,40
	1563,40
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, в области обращения с отходами", в том числе
	
	Всего:
	430,00
	430,00
	430,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	399,90
	399,90
	399,90
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	30,10
	30,10
	30,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Обеспечение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов системами весового контроля, оборудованными автоматизированной системой учета и передачи в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов
	
	Всего:
	430,00
	430,00
	430,00
	

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	399,90
	399,90
	399,90
	

	
	
	Бюджет Алатырского муниципального округа
	30,10
	30,10
	30,10
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	



