«Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности"

Отчетный период: 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии администрации Алатырского МО

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Процент достижения | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Алатырского МО | единиц | 10 | 11 | 110 |  |
| 2 | Количество муниципальных образований, обеспеченных контейнерами для твердых коммунальных отходов | штук | x | x | x |  |
| 3 | Количество муниципальных образований, обеспеченных бункерами для твердых коммунальных отходов | штук | x | x | x |  |
| 4 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | x | x |  |
| 5 | Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | x | x |  |
| 6 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | x | x |  |
| 7 | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда | единиц | 1 | 0 | 0 | Ликвидация накопленного вреда осуществляется в отношении объектов накопленного вреда (далее - объект), включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В данный реестр объекты накопленного вреда, находящиеся на территории Алатырского МО не включены. |
| 8 | Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 96,2 | 96,2 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда | единиц | 1 | 0 | 0 | Ликвидация накопленного вреда осуществляется в отношении объектов накопленного вреда (далее - объект), включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В данный реестр объекты накопленного вреда, находящиеся на территории Алатырского МО не включены. |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 3,8 | 3,8 | 100 |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | Отдел сельского хозяйства | Всего: | 2247,40 | 1993,40 | 1993,40 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 399,90 | 399,90 | 399,90 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1847,40 | 1593,50 | 1593,50 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования», в том числе |  | Всего: | 1817,40 | 1563,40 | 1563,40 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1817,40 | 1563,40 | 1563,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде |  | Всего: | 17,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 17,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Организация экологических мероприятий |  | Всего: | 1800,00 | 1563,40 | 1563,40 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 1800,00 | 1563,40 | 1563,40 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, в области обращения с отходами", в том числе |  | Всего: | 430,00 | 430,00 | 430,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 399,90 | 399,90 | 399,90 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 30,10 | 30,10 | 30,10 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обеспечение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов системами весового контроля, оборудованными автоматизированной системой учета и передачи в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов |  | Всего: | 430,00 | 430,00 | 430,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 399,90 | 399,90 | 399,90 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 30,10 | 30,10 | 30,10 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |