| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.08.2025 № 529 село Янтиково |  | ТĂВАЙ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 19.08.2025 529 № Тǎвай ялě |

Об утверждении Порядка содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики администрация Янтиковского муниципального округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Янтиковского муниципального округа - начальника Управления по благоустройству и развитию территорий.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Янтиковского

муниципального округа                                                                      О.А. Ломоносов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Янтиковского муниципального округа
от 19.08.2025 № 529

# Порядок
содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет вопросы планирования, выполнения и приемки работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

«автомобильная дорога» - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

«капитальный ремонт автомобильной дороги» - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

«ремонт автомобильных дорог» - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог;

«содержание автомобильных дорог» - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.3. Дорожная деятельность по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Янтиковского муниципального округа (далее - автомобильные дороги) осуществляется Управлением по благоустройству и развитию территорий администрации Янтиковского муниципального округа (далее - Управление).

Для организации деятельности по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Управлением заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий бесперебойного движения, а также обеспечения их сохранности.

1.5. Определение вида и состава работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.05.2013, регистрационный № 28505).

1.6. Размещение заказов на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог осуществляется сектором организации и проведения муниципальных закупок администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.7. Организация и проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - дорожные работы) заключаются в осуществлении комплекса следующих мероприятий:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) планирование работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

в) разработка проектов работ и (или) расчетов стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог;

г) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

д) проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог;

е) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

ж) приемка и оценка качества работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

з) охрана окружающей среды.

1.8. Финансирование работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог осуществляется в пределах выделенных ассигнований из республиканского бюджета Чувашской Республики и средств, предусмотренных в бюджете Янтиковского муниципального округа, и уточняется ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

# 2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2. При оценке технического состояния автомобильных дорог используются результаты их комиссионного обследования, а также при наличии данные диагностики автомобильных дорог.

2.3. Комиссионное обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией, порядок работы и состав которой утверждаются распоряжением администрации Янтиковского муниципального округа. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (осенний и весенний осмотры) в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288.

2.4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог в Российской Федерации.

2.5. Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится владельцами автомобильных дорог на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование). Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения владельцев автомобильных дорог.

2.6. При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются следующие виды обследования:

1) первичное обследование, которое проводится один раз в 3-5 лет со дня проведения первичного обследования;

2) повторное обследование, которое проводится ежегодно (в год проведения первичного обследования повторное обследование не проводится);

3) приемочное обследование, которое проводится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги).

2.7. В процессе обследования автомобильных дорог определяются:

1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов водоотвода;

состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность движения транспортного потока;

пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

2.8. По результатам оценки технического состояния владельцем автомобильной дороги:

1) устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.

3) определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

4) результаты осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

2.7. На основании актов обследования автомобильных дорог Управление планирует виды работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

# 3. Планирование работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

3.1. Планирование дорожной деятельности осуществляется Управлением на основании документации по организации дорожного движения, документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

3.2. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.05.2013, регистрационный № 28505).

# 4. Разработка проектов работ и (или) расчетов стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог

4.1. Разработка проектов работ и (или) расчетов стоимости работ по капитальному ремонту, ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог осуществляется организациями, определенными в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или специалистами отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Управления и утверждаются руководителем Управления.

4.2. Разработка проектов работ и (или) расчетов стоимости осуществляется в соответствии с:

- классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- периодичностью проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог, установленных действующим законодательством.

# 5. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог

5.1. Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению круглогодичного беспрепятственного и безопасного движения по ним автотранспортных средств.

5.2. Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются подрядные организации, отобранные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При возникновении на обслуживаемой автомобильной дороге или ее участке препятствий для движения, подрядная организация в целях обеспечения безопасности дорожного движения принимает меры по временному ограничению движения на период до устранения препятствий для движения в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

5.3. Периодичность, объёмы и сроки проведения работ по содержанию автомобильных дорог определяются заключенными с подрядными организациями муниципальными контрактами.

5.4. Последовательность ведения работ по содержанию автомобильных дорог и их объем определяются с учетом следующей приоритетности:

а) виды работ, влияющие на безопасность движения (восстановление и замена элементов удерживающих ограждений; восстановление и замена дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.п.);

б) виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных сооружений (ремонт обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние);

в) прочие работы.

5.5. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами затрат, Управление определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения исходя из фактических объемов финансирования. При этом обеспечиваются минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

# 6. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

6.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог включает в себя комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

6.2. Для проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог подрядные организации определяются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.3. Заказчиком проведения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог выступает Управление.

6.4. Технология проведения работ по капитальному ремонту определяется в соответствии с расчетом стоимости работ по разработанным проектам и техническим заданием на производство работ являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

6.5. Ограждение мест производства работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также содержания участков автомобильных дорог или отдельных их элементов, находящихся на стадии ремонта, для обеспечения проезда по ним транспортных средств, осуществляются исполнителем работ на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# 7. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

7.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

7.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог подрядные организации определяются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

7.3. Заказчиком проведения работ по ремонту автомобильных дорог выступает Управление.

7.4. Технология проведения ремонтных работ определяется в соответствии с расчетом стоимости работ и техническим заданием на производство работ являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

7.5. Ограждение мест производства работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также содержания участков автомобильных дорог или отдельных их элементов, находящихся на стадии ремонта, для обеспечения проезда по ним транспортных средств, осуществляются исполнителем работ согласно муниципального контракта, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# 8. Приемка и оценка качества работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

8.1. Приемка и оценка качества выполненных подрядными организациями работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог производится Управлением с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям муниципального контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог.

8.2. Приемка выполненных работ, в том числе участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, а также оценка уровня содержания автомобильных дорог осуществляются в соответствии с правовыми актами, регулирующими эти вопросы, и условиями муниципальных контрактов на выполнение этих работ.

# 9. Охрана окружающей среды

9.1. Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

9.2. Применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог и их ремонту материалы должны соответствовать требованиям экологической безопасности.