|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂваш Республики**  **Куславкка МУНИЦИПАЛЛĂ**  **ОКРУГĔН**  **АдминистрацийĔ**  **ХУШУ** |  | **Чувашская республика**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Козловского муниципального округа**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 21.02.2025 40№ |  | 21.02.2025 № 40 |
| Куславкка хули |  | г. Козловка |



О создании противопаводковой комиссии

1. В целях подготовки и проведения в 2025 году предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, создать противопаводковую комиссию по пропуску весеннего паводка в следующем составе:

Чапурин П.Г. – первый заместитель главы администрации МО – начальник Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Козловского муниципального округа (председатель комиссии);

Васильев Э.В. – начальник отдела мобилизационной работы администрации Козловского муниципального округа (заместитель председателя комиссии);

Статкевич О.В. – Заведующий сектором по ГО ЧС администрации Козловского муниципального округа (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

Алексеев Л.А. – начальник КУ «Поисково-спасательная служба г. Козловка» (по согласованию);

Васильев А.В. – начальник Козловского РЭС Филиала ПАО «МРСК-Волги»-«Чувашэнерго» Южного производственного отделения (по согласованию);

Айкин С.В. – начальник ОМВД России «Козловский» (по согласованию);

Зюляева А.А. – ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Козловского муниципального округа;

Колпакова В.Н. – заведующий сектором земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа;

Краснов С.Ю. – ведущий инженер ПАО «Ростелеком» (СЦ) сервисного центра   
г. Цивильск (по согласованию);

Макарова М.А. – главный врач БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию);

Павлов В.А. – генеральный директор ООО «ДЭП-146» (по согласованию);

Плотников П.В. – начальник Козловского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Пушков Г.М. – заместитель главы администрации МО по экономике и сельскому хозяйству – начальник отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Козловского муниципального округа;

Ростов В.С. – генеральный директор ООО «УК «Домовой» (по согласованию);

Ситнова Н.Ю. – заместитель начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа;

Хорьков А.П. – подрядчик по содержанию автомобильных дорог в Козловском муниципальном округе (по согласованию).

2. Противопаводковой комиссии в целях проверки готовности и пропуску весеннего паводка разработать план мероприятий и до 20 марта 2025 года провести обследование очистных сооружений, гидротехнических строений и плотин, автодорог и мостов.

3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2025 год (прилагается).

4. Рекомендовать руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, дорожно-строительных организаций:

4.1. создать своими распоряжениями (приказами) противопаводковые комиссии и один экземпляр предоставить в сектор по ГО ЧС администрации Козловского муниципального округа к 20 марта 2025 года;

4.2. обеспечить постоянную готовность аварийно-ремонтных бригад и техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций;

4.3. подготовить запас ГСМ, строительных материалов и оборудования;

4.4. с началом прохождения весеннего паводка обеспечить ежедневный доклад главе Козловского муниципального округа о состоянии жилых домов, объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений и автомобильных дорог через ЕДДС Козловского муниципального округа, а при аварийных ситуациях – немедленно.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела мобилизационной работы администрации Козловского муниципального округа Васильева Э.В.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и размещению на официальном сайте Козловского муниципального округа в сети «Интернет»

7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Козловского муниципального округа

Чувашской Республики А.Н. Людков

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Козловского муниципального округа Чувашской Республики  от 21.02.2025 № 40 |

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка

на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1. | Организовать противопаводковые комиссии на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка | до 14 марта 2025 года | председатель противопаводковой комиссии |
| 2. | Организовать обследование ледового покрова водохранилищ с целью оценки возможности образования заторов | 3 декада марта 2025 года | члены комиссии, руководители хозяйств, начальники ТО |
| 3. | Подготовить аварийный запас материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.) спецодежды, машин и механизмов, плав средств | до 20 марта 2025 года | члены комиссии, руководители хозяйств, начальники ТО |
| 4. | Произвести расчистку русел под мостовыми переходами, открыть отверстия в водопропускных трубах | до 20 марта 2025 года | руководители организаций, предприятий, начальники ТО |
| 5. | Очистить обочины и откосы земляного полотна от образованных валов и от снега | до 1 апреля 2025 года | руководители организаций, предприятий, начальники ТО |
| 6. | Очистить водоотводные каналы вокруг водоемов и других сооружений | до 20 марта 2025 года | руководители организаций, предприятий, начальники ТО |
| 7. | Произвести околку льда у опор и ледорезов мостов и других сооружений | до 1 апреля 2025 года | руководители организаций, предприятий, начальники ТО |
| 8. | Организовать дежурство по охране гидротехнических сооружений, жилых домов и других зданий и сооружений во время паводка и ледохода | с 25 марта 2025 года | руководители организаций, предприятий, начальники ТО |
| 9. | Обследовать техническое состояние плотин, мостов, гидротехнических и других инженерных сооружений, очистных сооружений, водозаборных узлов, постоянно мониторить состояние автодорог | постоянно | руководители организаций, предприятий, начальники ТО |
| 10. | Разместить информацию на сайтах администрации округа и территориальных отделов о сроках ограничения или закрытия движения автотранспортных средств на автодорогах и в сельских населенных пунктах | до 1 апреля 2025 года | отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского муниципального округа, территориальные отделы |
| 11. | Провести внеочередной осмотр высоковольтных линий, при необходимости, произвести работы по укреплению их защиты от паводковых вод | до 1 апреля 2025 года | Козловский РЭСФилиала ПАО «МРСК- Волги» - «Чувашэнерго» Южного производственного отделения |
| 12. | Уточнить планы эвакуационных мероприятий, определить дополнительные меры по заблаговременной эвакуации населения, вывозу скота, культурных ценностей из зоны частичного подтопления | до 1 апреля 2025 года | начальники ТО, председатель эвакуационной комиссии |
| 13. | Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам округа | на весь период ограничения | отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения, ОМВД России «Козловский» (по согласованию) |
| 14. | Обеспечивать работу оперативных штабов в усиленном составе и готовность выездных оперативных групп; проверить схемы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по ЧС | на период весеннего паводка | отдел мобилизационной работы администрации Козловского МО |
| 15. | Регулярно информировать ГУ МЧС России по Чувашской Республике и ГКЧС Чувашии о состоянии дорог и пропуске паводковых вод | на весь период весеннего паводка | отдел мобилизационной работы администрации Козловского МО, ЕДДС Козловского муниципального округа |