Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Отдел строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Заместитель начальника отдела

строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства-главный архитектор

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Александрова Елена Владимировна

8(83538) 2-12-56,

эл. почта: ibroks@cap.ru

Начальник отдела строительства, благоустройства,

ЖКХ и дорожного хозяйства

администрации Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                                                    М.Д. Андреева

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ««Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»    (далее - муниципальная программа) в 2023 году включает в себя информацию о реализации  подпрограмм    «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» и  «Обеспечение населения качественной питьевой водой»  муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2023 году являлся отдел строительства, благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы позволит:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;

- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью реализованы следующие задачи муниципальной программы:

- завершен перевод двух  многоквартирных домов  п. Ибреси с централизованного на индивидуальное отопление.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики ««Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 11 |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | процентов | 87 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | процентов | 100 |
| 1. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,02 |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 2 |
| 3. | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление | единиц | 28 |
| 4. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; | процентов | 56,2 |
| 5. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети; | процентов | 55,0 |
| 6. | Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения; | процентов | 25,1 |
| 7. | Доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения; | процентов | 8,6 |
| 8. | Доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой | процентов | 68,5 |

В состав муниципальной программы в 2023 году вошли две  подпрограммы муниципальной программы:

- «Обеспечение населения качественной питьевой водой».

- «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Ибресинского муниципального округа»;

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» предусматривает выполнение четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода».

Мероприятие предусматривает реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции водозаборов поверхностных вод, централизованных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах и городах.

Основное мероприятие 2. «Повышение качества водоснабжения». Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин, ликвидационный тампонаж бесхозных, заброшенных скважин.

Основное мероприятие 3. «Водоотведение и очистка бытовых сточных вод».

В рамках выполнения данного мероприятия предполагается осуществить строительство и реконструкцию очистных сооружений бытовых сточных вод и сетей канализации в  населенных пунктах Ибресинского муниципального округа  Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований».

Мероприятия предусматривают реализацию конкретных задач по строительству и реконструкции, централизованных систем водоснабжения.

Подпрограмма Муниципальной программы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики» предусматривает выполнение четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Реализация указанного мероприятия обеспечит снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов.

Основное мероприятие 2. «Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление».

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы обеспечит создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг.

Основное мероприятие 3. «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания».

Реализация указанного мероприятия обеспечит проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ибресинского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. «Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Реализация указанного мероприятия обеспечит приобретение  контейнеров для накопления  твердых коммунальных отходов (мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных  отходов) (далее контейнеры).

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  муниципальной программы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского муниципального округа, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  | Источники | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального комплекса» | 903 | x | всего | 6 439,76 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | x | бюджет Ибресинского МО | 5271,26 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Ибресинского муниципального округа» | х | х | всего | 6183,12 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | бюджет Ибресинского района муниципального округа | 5014,62 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | х | х | всего | 2649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | бюджет Ибресинского МО | 2649,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | х | х | всего | 3 092,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | бюджет Ибресинского МО | 1 924,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | х | х | всего | 440,57 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | бюджет Ибресинского МО | 440,57 | 602,70 | 602,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | х | х | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | А110175240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | бюджет Ибресинского МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма | «Обеспечение населения качественной питьевой водой» | 903 | x | всего | 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 903 | x | бюджет Ибресинского МО | 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» | x | x | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | бюджет Ибресинского МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение качества водоснабжения | x | x | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | бюджет Ибресинского МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Водоотведение и очистка бытовых сточных вод | 903 | x | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | А130374460 | бюджет Ибресинского МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Проведение ремонтных и дезинфекционных работ систем водоснабжения муниципальных образований | 903 | x | всего | 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 903 | x | бюджет Ибресинского МО | 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |