| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.08.2025 № 585 село Янтиково |  | ТĂВАЙ МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĚН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 29.08.2025 585 № Тǎвай ялě |

О внесении изменения в краткосрочный муниципальный план реализации в 2024-2026 годах в Янтиковском муниципальном округе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы

Администрация Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики от 28.06.2023 № 560 «Об утверждении краткосрочного муниципального плана реализации в 2024-2026 годах в Янтиковском муниципальном округе Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2055 годы» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Янтиковского

муниципального округа                                                                    О.А. Ломоносов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Янтиковского муниципального округа от 29.08.2025 № 585 Утвержден постановлением администрации Янтиковского муниципального округа от 28.06.2023 №560 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный муниципальный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа, в отношении которых в 2024-2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Мате- риал стен | Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме | Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме | Общая площадь многоквар-тирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратно-го метра общей площади помещений много-квартир-ного дома | Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) | Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
|  |  | ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома | завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |  |  | всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки |  | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10,00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 37 | 1978 | 2021 | кирпич | 2 | 3 | 1 427,70 | 837,00 | 738,19 | 47 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 1 544 192,60 |  |  |  | 1 544 192,60 | 1 844,91 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |  |  |
| 2 | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 22 | 2001 |  | кирпич | 3 | 6 | 4 091,95 | 2 809,60 | 2 809,60 | 95 | ремонт крыши (двускатная со сплошным утеплением) | 14 084 181,76 |  |  |  | 14 084 181,76 | 8 846,00 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 9,22 | 2024 |  |  |
| Итого по 2024 году: 1 дом |  |  |  |  |  |  | 5 519,65 | 3 646,60 | 3 547,79 | 142,00 |  | 15 628 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 628 374,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 27 | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 627,90 | 550,60 | 516,00 | 36 | ремонт системы электроснабжения | 726 480,30 |  |  |  | 726 480,30 | 1 319,43 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2025 |  |  |
| 2. | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 28 | 1982 | 0 | кирпич | 2 | 3 | 1 418,80 | 829,80 | 829,80 | 80 | ремонт крыши | 4 779 472,00 |  |  |  | 4 779 472,00 | 5 759,79 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2025 |  |  |
| 3. | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 33 | 1982 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 1434,4 | 836,20 | 836,20 | 51 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 2 033 979,20 |  |  |  | 2 033 979,20 | 2 432,41 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2025 |  |  |
| Итого по 2025 году: 3 дома |  |  |  |  |  |  | 3 481,10 | 2 216,60 | 2 182,00 | 167 |  | 7 539 931,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 539 931,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 23 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 864,80 | 641,70 | 487,70 | 42 | ремонт систем электроснабжения | 1 000 573,60 |  |  |  | 1 000 573,60 | 1 559,25 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2026 |  |  |
| 2 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 52 | 1983 |  | кирпич | 2 | 1 | 590,60 | 455,80 | 418,60 | 20 | ремонт крыши | 7 039 977,00 |  |  |  | 7 039 977,00 | 15 445,32 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2026 |  |  |
| 3 | с. Янтиково, тер. РТП, д. 1 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 744,90 | 694,80 | 694,80 | 34 | ремонт систем водоотведения | 615 287,40 |  |  |  | 615 287,40 | 885,56 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2026 |  |  |
| 4 | с. Янтиково, тер. РТП, д. 3 | 1967 |  | кирпич | 2 | 1 | 375,90 | 347,60 | 347,60 | 28 | ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения | 533 026,20 |  |  |  | 533 026,20 | 1 533,45 | 24 561,90 | на счете рег. оператора | 10,94 | 2026 |  |  |
| Итого по 2026 году: 4 дома |  |  |  |  |  |  | 2 576,20 | 2 139,90 | 1 948,70 | 124,00 |  | 9 188 864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 188 864,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : 9 домов |  |  |  |  |  |  | 11 576,95 | 8 003,10 | 7 678,49 | 433 |  | 32 357 170,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 357 170,06 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Янтиковского муницпального округа Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем | Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома |  |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энергетическое обследование многоквартирного дома |  |  | Разработка проектной документации |  | Услуги по строительному контролю |  |  |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей |  | кв. метров |  | рублей | кв. метров | рублей |  | куб. метров |  | рублей | рублей |  | рублей |  |  | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |
| 1. | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 37 | 1 544 192,60 | 1 471 105,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 665,23 |  |  | 29 422,11 |  |  |
| 2. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 22 | 14 084 181,76 |  |  | 1 379,72 | 13 782 780,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 401,49 |  |  |
| Итого за 2024 год |  | 15 628 374,36 | 1 471 105,26 | 0,00 | 1 379,72 | 13 782 780,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 665,23 |  |  | 330 823,60 |  |  |
| 1 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 27 | 726 480,30 | 674 609,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 324,01 |  |  | 15 546,68 |  |  |
| 2 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 28 | 4 779 472,00 |  |  | 575,84 | 4 677 191,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 280,70 |  |  |
| 3 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 33 | 2 033 979,20 | 1 888 753,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 698,96 |  |  | 43 527,15 |  |  |
| Итого за 2025 год |  | 7 539 931,50 | 674 609,61 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 022,97 |  |  | 161 354,53 |  |  |
| 1 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 23 | 1 000 573,60 | 929 132,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 028,68 |  |  | 21 412,28 |  |  |
| 2 | с. Янтиково, просп. Ленина, д. 52 | 7 039 977,00 |  |  | 848,19 | 6 889 321,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 655,51 |  |  |
| 3 | с. Янтиково, тер. РТП, д. 1 | 615 287,40 | 571 355,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 764,37 |  |  | 13 167,15 |  |  |
| 4 | с. Янтиково, тер. РТП, д. 3 | 533 026,20 | 494 968,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 651,31 |  |  | 11 406,76 |  |  |
| Итого за 2026 год |  | 9 188 864,20 | 1 995 456,65 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 444,36 |  |  | 196 641,70 |  |  |
| Итого: 9 домов |  | 32 357 170,06 | 4 141 171,52 |  | 1 379,72 | 13 782 780,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 132,56 |  |  | 688 819,83 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики, на 2014–2055 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего | IV квартал 2024 г. | IV квартал 2025 г. | IV квартал 2026 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Янтиковский муниципальный округ | 7 485,00 | 338 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 628 374,36 | 7 539 931,50 | 9 188 864,20 | 32 357 170,06 |
|  | Итого | 7 485,00 | 338 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15628374,36 | 7 539 931,50 | 9 188 864,20 | 32 357 170,06 |