Годовой отчет за 2024 г.

о ходе реализации муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»

Ответственные исполнители:

Г.М. Солдатова – главный специалист- эксперт отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа

| Зам.главы -начальник отдела строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Батыревского муниципального округа |  | Р.Ф. Ямалетдинов |
| --- | --- | --- |

Муниципальная программа Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 26.06.2023 г. №691 с изменениями, внесенными постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 21.12.2023 № 1563, от 30.12.2023 №1609, от 21.11.2024 №1592, от 28.12.2024 №1853.

В программу входят подпрограммы:

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»;

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;

«Газификация Батыревского муниципального округа»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики»

Основной целью подпрограммы является: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.

На реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» в 2024 году профинансировано 13229050,0 рублей: реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми отходами, ремонт канализационной насосной станции и ремонт системы водоотведения.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Основной целью подпрограммы является восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Реализация мероприятий в 2024 году проведена на сумму 554360,0 рублей (ремонт канализационной насосной станции и ремонт системы водоотведения).

Подпрограмма "Газификация Батыревского муниципального округа" предусматривает два основных мероприятия.

Реализация мероприятий в 2024 году не проведена.

О достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году

| Название программы, показателей эффективности, предусмотренных Программой (подпрограммой) |  | Един. измер. | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение (в соответствующих единицах измерения). | Фактическое значение (в соответствующих единицах измерения | Степень достижения показателя эффективности реализации (в долях единицы); |
| - 1. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |
| - 1. | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | - Ед. | - 1 | - 1 | - 1,0 |

- Информация

о финансировании реализации муниципальной программы Батыревского муниципального округа

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы Батыревского муниципального округа Чувашской Республики | Источники финансирования | Уточненная роспись/план, рублей | Касс. расход/фактические расходы, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 14474870,68 | 13783410,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 14474870,68 | 13783410,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма | «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Батыревского муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 13323000,21 | 13229050,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 13323000,21 | 13229050,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| подпрограмма | «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» | всего | 1151870,47 | 554360, |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Батыревского муниципального округа | 1151870,47 | 554360, |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

-повысить качество и надежность теплоснабжения;

-строительство новых сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

-повысить инвестиционную активность частных инвесторов;

-повысить качество жизни и улучшение здоровья населения;

-повысить уровень газификации населенных пунктов;

-увеличить использование газомоторного топлива.

Таким образом, будут приняты меры по обеспечению населения Батыревского муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения.