Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа " Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа" | "выполнено", |  |
|  | Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | "выполнено", |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | "выполнено", |  |
| 1.2. |  |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Безопасность дорожного движения" | "выполнено", |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | "выполнено", |  |
| 2.2. |  |  |  |
| ... | ... |  |  |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 3. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Алатырского муниципального округа Чувашской Республики | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 4. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики | процентов | 40 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение N 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Развитие транспортной системы Алатырского района» | 55 633 775,54 | 67 681 810,98 | 55 633 775,54 | 67 681 810,98 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 55 583 775,54 | 67 631 810,98 | 55 583 775,54 | 67 631 810,98 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасность дорожного движения» | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000 | 50 000,00 |

Приложение N 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, рублей* | Фактические расходы, рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | «Развитие транспортной системы Алатырского района» | всего | 55 633 775,54 | 67 681 810,98 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 43 330 100,00 | 53 626 709,00 |
|  |  | местные бюджеты | 12 303 675,54 | 14 055 101, 00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего | 55 583 775,54 | 67 631 810,98 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет | 43 330 100,00 | 53 626 709,00 |
|  |  | местные бюджеты | 12 253 675,54 | 14 005 101,98 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | "Безопасность дорожного движения" | всего | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | республиканский бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному* | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | 994 | x | Ч210000000 | x | всего | тыс. рублей | 55564200,00 | 55564200,00 | 55564200,00 | 67 631 810,98 | 67 631 810,98 | 57517130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 994 | x | Ч210000000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 43368100,00 | 43368100,00 | 43368100,00 | 53 626 709,00 | 53 626 709,00 | 43330100,00 |
|  |  |  | 994 | x | Ч210000000 | x | бюджет Алатырского района | тыс. рублей | 12196100,00 | 12196100,00 | 12196100,00 | 14 005 101,98 | 14 005 101,98 | 14187030,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 601 157,89 | 601 157,89 | 601 157,89 | 601 157,89 | 601 157,89 | 601157,89 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 571 100,00 | 571 100,00 | 571 100,00 | 571100,00 | 571100,00 | 571100,00 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4210 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 30 057,89 | 30 057,89 | 30 057,89 | 30057,89 | 30057,89 | 30057,89 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  | 19 326 512,39 | 19 326 512,39 | 19 326 512,39 | 26 193 531,40 | 26 193 531,40 | 18732287,90 |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 16 295 700,00 | 16 295 700,00 | 16 295 700,00 | 23 592 309,00 | 23 592 309,00 | 16295700,00 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 857 668,42 | 857 668,42 | 857 668,42 | 1 241 700,57 | 1 241 700,57 | 857668,42 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4181 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 2 173 143,97 | 2 173 143,97 | 2 173 143,97 | 1 359 521,83 | 1 359 521,83 | 1578919,48 |
|  |  |  |  | Ч210374181 | 240 |  |  | тыс. рублей | 14 079 789,47 | 14 079 789,47 | 14 079 789,47 | 20 760 805,90 | 20 760 805,90 | 16079789,47 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  | 11 475 800,00 | 11 475 800,00 | 11 475 800,00 | 14 475 800,0 | 14 475 800,0 | 11475800,00 |
| Мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 603 989,47 | 603 989,47 | 603 989,47 | 761 884,21 | 761 884,21 | 603989,47 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 523 121,69 | 5 523 121,69 | 4000000,00 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4182 | 240 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 14 758 842,11 | 14 758 842,11 | 14 758 842,11 | 13 258 842,11 | 13 258 842,11 | 15558842,11 |
|  |  |  |  | 0409 | Ч210374182 |  |  | тыс. рублей | 10 980 900,00 | 10 980 900,00 | 10 980 900,00 | 10 980 900,00 | 10 980 900,00 | 10980900,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  | 577 942,11 | 577 942,11 | 577 942,11 | 577 942,11 | 577 942,11 | 577942,11 |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 4000000,00 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 6 817 473,68 | 6 817 473,68 | 6 817 473,68 | 6 817 473,68 | 6 817 473,68 | 6545052,63 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 0409 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 4 006 600,00 | 4 006 600,00 | 4 006 600,00 | 4 006 600,00 | 4 006 600,00 | 4006600,00 |
|  |  |  |  | 0409 | Ч210374191 | 0409 |  | тыс. рублей | 210 873,68 | 210 873,68 | 210 873,68 | 210 873,68 | 210 873,68 | 210873,68 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) |  | x | x | x | x | x | x |  | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2327578,95 |
| Мероприятие 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 601 157,89 | 601 157,89 | 601 157,89 | 601 157,89 | 601 157,89 | 601157,89 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 571 100,00 | 571 100,00 | 571 100,00 | 571100,00 | 571100,00 | 571100,00 |
|  |  |  | 994 | 0409 | Ч2103S4191 | 0409 | бюджет Алатырского муниципального округа | тыс. рублей | 30 057,89 | 30 057,89 | 30 057,89 | 30057,89 | 30057,89 | 30057,89 |
|  |  |  |  | 0409 | Ч210374191 | 0409 |  | тыс. рублей | 19 326 512,39 | 19 326 512,39 | 19 326 512,39 | 26 193 531,40 | 26 193 531,40 | 18732287,90 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.