
Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2023 год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа " Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа"
	"выполнено", 
	

	
	Подпрограмма                   "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	"выполнено", 
	

	1.1.
	Основное мероприятие       "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
	"выполнено", 
	

	1.2.
	
	
	

	...
	...
	
	

	
	Подпрограмма 2                    "Безопасность дорожного движения" 
	"выполнено", 
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1     Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения
	"выполнено", 
	

	2.2.
	
	
	

	...
	...
	
	


──────────────────────────────
[bookmark: sub_111111](1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
[bookmark: sub_111222](2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.








Приложение N 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)


	N пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики"

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	2.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	3.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	4.
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	
	Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, соответствующая нормативным требованиям в их общей протяженности
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	2.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	3.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Алатырского муниципального округа Чувашской Республики
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	4.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики
	процентов
	40
	50
	50
	50
	
	

	
	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"

	1.
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	
	
	
	
	
	

	2.
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	
	
	
	
	
	






──────────────────────────────
[bookmark: sub_7777]* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.















Приложение N 11
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа





		Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	«Развитие транспортной системы Алатырского района»
	55 633 775,54
	67 681 810,98
	55 633 775,54
	67 681 810,98

	Подпрограмма 1 (программа 1)
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	55 583 775,54
	67 631 810,98
	55 583 775,54
	67 631 810,98

	Подпрограмма 2 (программа 2)
	«Безопасность дорожного движения»
	50 000,00
	50 000,00
	50 000
	50 000,00

















Приложение N 12
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

	[bookmark: sub_7111623]Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы
	Источники финансирования
	План, рублей*
	Фактические расходы, рублей**

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	«Развитие транспортной системы Алатырского района»
	всего
	55 633 775,54
	67 681 810,98

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	43 330 100,00
	53 626 709,00

	
	
	местные бюджеты
	12 303 675,54
	14 055 101, 00

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 1 (Программа)
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	всего
	55 583 775,54
	67 631 810,98

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	43 330 100,00
	53 626 709,00

	
	
	местные бюджеты
	12 253 675,54
	14 005 101,98

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрограмма 2 (Программа)
	"Безопасность дорожного движения"
	всего
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	республиканский бюджет 
	
	

	
	
	местные бюджеты
	50 000,00
	50 000,00

	
	
	внебюджетные источники
	
	



──────────────────────────────
[bookmark: sub_8888]* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.
[bookmark: sub_9999]** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2023 год

	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора)
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному*
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план**
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт***
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа
	994
	x
	Ч210000000
	x
	всего
	тыс. рублей
	55564200,00
	55564200,00
	55564200,00
	67 631 810,98
	67 631 810,98
	57517130,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	994
	x
	Ч210000000
	x
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	тыс. рублей
	43368100,00
	43368100,00
	43368100,00
	53 626 709,00
	53 626 709,00
	43330100,00

	
	
	
	994
	x
	Ч210000000
	x
	бюджет Алатырского района
	тыс. рублей
	12196100,00
	12196100,00
	12196100,00
	14 005 101,98
	14 005 101,98
	14187030,00

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	
	

	Мероприятие 1
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	тыс. рублей
	601 157,89
	601 157,89
	601 157,89
	601 157,89
	601 157,89
	601157,89

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4210
	240
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	тыс. рублей
	571 100,00
	571 100,00
	571 100,00
	571100,00
	571100,00
	571100,00

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4210
	240
	бюджет Алатырского муниципального округа
	тыс. рублей
	30 057,89
	30 057,89
	30 057,89
	30057,89
	30057,89
	30057,89

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	19 326 512,39
	19 326 512,39
	19 326 512,39
	26 193 531,40
	26 193 531,40
	18732287,90

	Мероприятие 2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа
	 Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	тыс. рублей
	16 295 700,00
	16 295 700,00
	16 295 700,00
	23 592 309,00
	23 592 309,00
	16295700,00

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4181
	240
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	тыс. рублей
	857 668,42
	857 668,42
	857 668,42
	1 241 700,57
	1 241 700,57
	857668,42

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4181
	240

	бюджет Алатырского муниципального округа

	тыс. рублей
	2 173 143,97
	2 173 143,97
	2 173 143,97
	1 359 521,83
	1 359 521,83
	1578919,48

	
	
	
	
	Ч210374181
	240
	
	
	тыс. рублей
	14 079 789,47
	14 079 789,47
	14 079 789,47
	20 760 805,90
	20 760 805,90
	16079789,47

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	11 475 800,00
	11 475 800,00
	11 475 800,00
	14 475 800,0
	14 475 800,0
	11475800,00

	Мероприятие 3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	тыс. рублей
	603 989,47
	603 989,47
	603 989,47
	761 884,21
	761 884,21
	603989,47

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4182
	240
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	тыс. рублей
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	5 523 121,69
	5 523 121,69
	4000000,00

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4182
	240
	бюджет Алатырского муниципального округа

	тыс. рублей
	14 758 842,11
	14 758 842,11
	14 758 842,11
	13 258 842,11
	13 258 842,11
	15558842,11

	
	
	
	
	0409
	Ч210374182
	
	
	тыс. рублей
	10 980 900,00
	10 980 900,00
	10 980 900,00
	10 980 900,00
	10 980 900,00
	10980900,00

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	577 942,11
	577 942,11
	577 942,11
	577 942,11
	577 942,11
	577942,11

	Мероприятие 4
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	тыс. рублей
	3 200 000,00
	3 200 000,00
	3 200 000,00
	1 700 000,00
	1 700 000,00
	4000000,00

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4191
	240
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	тыс. рублей
	6 817 473,68
	6 817 473,68
	6 817 473,68
	6 817 473,68
	6 817 473,68
	6545052,63

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4191
	0409
	бюджет Алатырского муниципального округа

	тыс. рублей
	4 006 600,00
	4 006 600,00
	4 006 600,00
	4 006 600,00
	4 006 600,00
	4006600,00

	
	
	
	
	0409
	Ч210374191
	0409
	
	тыс. рублей
	210 873,68
	210 873,68
	210 873,68
	210 873,68
	210 873,68
	210873,68

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	2 600 000,00
	2327578,95

	Мероприятие 5
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения
	Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ УБРТ администрации Алатырского муниципального округа
	x
	x
	x
	x
	всего
	тыс. рублей
	601 157,89
	601 157,89
	601 157,89
	601 157,89
	601 157,89
	601157,89

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4191
	240
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	тыс. рублей
	571 100,00
	571 100,00
	571 100,00
	571100,00
	571100,00
	571100,00

	
	
	
	994
	0409
	Ч2103S4191
	0409
	бюджет Алатырского муниципального округа

	тыс. рублей
	30 057,89
	30 057,89
	30 057,89
	30057,89
	30057,89
	30057,89

	
	
	
	
	0409
	Ч210374191
	0409
	
	тыс. рублей
	19 326 512,39
	19 326 512,39
	19 326 512,39
	26 193 531,40
	26 193 531,40
	18732287,90


──────────────────────────────
[bookmark: sub_7111634]* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).
[bookmark: sub_711624][bookmark: _GoBack]** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.
