Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-95 до зарядной станции для электрического мобильного транспорта по пр. И.Я.Яковлева, д. 25,                     г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровыми номерами:
- 21:01:021001:4/чзу1 площадью 8 кв.м,
- 21:01:021001:4/чзу2 площадью 5 кв.м,
- 21:01:021001:4/чзу3 площадью 13 кв.м,
- 21:01:021001:351/чзу1 площадью 40 кв.м, 
- 21:01:021001:21/чзу1 площадью 51 кв.м, 
- 21:01:021001:19/чзу1 площадью 309 кв.м,
- 21:01:021001:19/чзу2 площадью 160 кв.м,
- 21:01:021001:19/чзу3 площадью 52 кв.м
	июнь 2025 – июль2025 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-95 до зарядной станции для электрического мобильного транспорта по пр. И.Я.Яковлева, д. 25,                      г. Чебоксары»
	июль 2025 - май 2035


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

