Приложение № 2 к постановлению

администрации г. Чебоксары

от _______________ № __________

График производства работ

| N п/п | Наименование работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-95 до зарядной станции для электрического мобильного транспорта по пр. И.Я.Яковлева, д. 25, г. Чебоксары,в границах земельного участка (части)с кадастровыми номерами: - 21:01:021001:4/чзу1 площадью 8 кв.м, - 21:01:021001:4/чзу2 площадью 5 кв.м, - 21:01:021001:4/чзу3 площадью 13 кв.м, - 21:01:021001:351/чзу1 площадью 40 кв.м, - 21:01:021001:21/чзу1 площадью 51 кв.м, - 21:01:021001:19/чзу1 площадью 309 кв.м, - 21:01:021001:19/чзу2 площадью 160 кв.м, - 21:01:021001:19/чзу3 площадью 52 кв.м | июнь 2025 – июль2025 * |
| 2 | Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-95 до зарядной станции для электрического мобильного транспорта по пр. И.Я.Яковлева, д. 25, г. Чебоксары» | июль 2025 - май 2035 |

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 2 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.