**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»**

**за 2024 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Первый заместитель администрации Красноармейского муниципального округа- начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Павлов А.В.**

**Тел.: 8(835)-30-2-10-54**

**Электронная почта al.pavlov@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год**

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 02.03.2022 года № 146 (с изменениями от 12.05.2022 № 473, 25.01.2023 № 110, 30.05.2023 №538, 11.01.2024 № 22, 04.06.2024 №839)..

В состав программы входят 4 подпрограмм:

1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»
3. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»
4. «Газификация»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2024 год было выделено финансирование в сумме 34451,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 32019,0 тыс. рублей или 92,94%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» Красноармейского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;** | | | | | | | | |
| 1. | Перевод многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | Неполучено техническое условие | |  |
| 2. | Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | | 100 |
| 3. | Приобретение коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 4. | Закупка евроконтейнеров для твердых-коммунальных отходов | ед. | 127 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
|  | **Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах. | ед | 18 | 6 | 6 | 6 | выполнено | | 100 % |
| 2 | Доля населения Красноармейского района Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 90 | 95 | 95 | 95 | выполнено | | 100 % |
| 3 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистных сооружений в муниципальных образованиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
|  | **Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Подпрограмма «Газификация»** | | | | | | | | |
| 1 | Газификация населенных пунктов | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех источников финансирования за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского района Чувашской Республики** | **Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства** | **всего** | **34451,1** | **32019,0** | **92,94** | выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | 0 | 0 |
| **республиканский бюджет** | 2461,6 | 2414,2 |
| **бюджет Красноармейского района Чувашской Республики** | 31989,5 | 29604,8 |
| Подпрограмма | Модернизация коммунальной инфраструктуры | **всего** | **29939,5** | **27715,7** | **92,57** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 29939,5 | 27715,7 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | **всего** | **26234,3** | **24025,8** | **91,58** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 26234,3 | 24025,8 |
| Основное мероприятие | «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания» | **всего** | **3705,2** | **3689,9** | **99,59** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 3705,2 | 3689,9 |
| Подпрограмма | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | **всего** | **2646,9** | **2595,9** | **98,07** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2461,6 | 2414,2 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 185,3 | 181,7 |
| Основное мероприятие | «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» | **всего** | **2646,9** | **2595,9** | **98,07** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 2461,6 | 2414,2 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 185,3 | 181,7 |
| Подпрограмма | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | **всего** | **1864,7** | **1707,4** | **91,56** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 1864,7 | 1707,4 |
| Основное мероприятие | «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» | **всего** | **1864,7** | **1707,4** | **91,56** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 1864,7 | 1707,4 |