- Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района за 2022 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг | выполнено | Текущее поддержание работоспособности инженерной инфраструктуры, |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | выполнено | Текущее поддержание и благоустройства жилищного фонда |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Содействие благоустройству населенных пунктов Аликовского района | выполнено | повышение безопасного и комфортного проживания граждан |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Аликовского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | выполнено | поддержана система регулирования в секторе водоснабжения |
|  | Подпрограмма 3 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | не выполнено | капитальный ремонт 11 водонапорных башен и скважин |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | не выполнено | Перевод 14 квартир с централизованного отопления на индивидуальное |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Оборудование мест скопления ТКО | не выполнено | Не было необходимости в закупке |

──────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.